## ДОГОВОР № ______

## на выполнение подготовительных работ по объекту 
«Гидросистемы Большого Соловецкого острова, всего 20 локальных систем, включая питьевые, ирригационные, судоходные каналы, XVI век – начало XX века»

г. Москва                                                                             «___» ______________ 2019 г.

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага  (далее - Фонд) в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании устава Фонда, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________________________(далее -_______________) в лице __________________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить подготовительные работы (далее – Работы) по объекту «Гидросистемы Большого Соловецкого острова, всего 20 локальных систем, включая питьевые, ирригационные, судоходные каналы, XVI век – начало XX века», расположенному по адресу: Архангельская область, Приморский район, остров Большой Соловецкий, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном Договором.

2. Цена Договора. Порядок расчетов

2.1. Цена Работ в соответствии с Протоколом договорной цены (Приложение  № 2 к Договору) составляет _________________________________________ (_______________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС в соответствии с законодательством Федерации.

Цена Договора является твердой, определяется на весь срок выполнения Работ и не подлежит изменению в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором. Изменение цены Договора оформляется дополнительным соглашением к Договору.

2.2. В Цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по Договору, в том числе:

- стоимость всех Работ;

- вознаграждение, командировочные затраты, накладные расходы, а также все налоги, действующие на момент заключения Договора.

2.3. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных Работ, которые не учтены в Техническом задании, Подрядчик обязан согласовать эти Работы с Заказчиком.

2.4. Приемка и оплата дополнительных Работ будет производиться после согласования их с Заказчиком и заключения дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего объемы, стоимость и сроки выполнения дополнительных Работ.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных Работ, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату выполненных Работ по цене, определенной Договором.

2.5. Оплата по Договору производится Заказчиком за выполненные Работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты представления Подрядчиком подписанного Заказчиком акта о приемке выполненных работ, оригинала счета.

2.6. Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.	Сроки выполнения работ

3.1.	Дата начала Работ –дата подписания Договора.

3.2.	 Срок выполнения Работ по Договору – 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Договора.

3.3.	Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно завершить Работы при условии неухудшения качества Работ. Дополнительная оплата при этом не предусмотрена.

4. Обязательства Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Предоставить Подрядчику по акту приема-передачи необходимые для выполнения Работ исходные данные, указанные в Техническом задании, в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания Договора.

4.1.2. Принять и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном Договором.

4.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора и Техническом задании.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Осуществлять текущий контроль за выполнением Подрядчиком Работ по Договору без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Подрядчика, запрашивать информацию о ходе выполнения Работ, проводить необходимые совещания.

4.2.2. В процессе осуществления контроля за выполнением Работ делать Подрядчику замечания и требовать их устранения.

4.2.3. Использовать отчетную документацию, полученную в результате Работ, по своему усмотрению, в том числе передавать третьим лицам.

4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1. Выполнить своими силами и передать Заказчику результат Работы в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

4.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения исходных данных от Заказчика рассмотреть их, а также незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы в случае обнаружения:

– непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком исходных документов;

– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

– иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков, стоимости выполняемых Работ или обстоятельств, которые грозят годности и качеству Результата Работ.

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения извещения Подрядчика должен принять решение и известить о нем Подрядчика.

4.3.3. В согласованный Сторонами срок устранить замечания Заказчика по выполненным Работам.

Если такой срок не установлен – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения замечаний.

4.3.4. Не передавать результат Работы третьим лицам без согласия Заказчика.

4.4. Подрядчик имеет право:

4.4.1. Досрочно исполнить обязательства по Договору, при этом досрочное исполнение обязательств по Договору не является основанием для изменения цены Договора.

4.4.2. На продление сроков выполнения Работ по Договору в случае задержки выполнения Заказчиком обязательств по предоставлению исходных данных или при возникновении дополнительных Работ.

5. Сдача-приемка Работ

5.1. Приемка выполненных Работ производится путем подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ.

5.2. После завершения Работы Подрядчик направляет Заказчику отчетную документацию в объеме и количестве, указанном в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

Одновременно с отчетной документацией Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ в 2 экземплярах. Датой передачи Заказчику отчетной документации является дата отметки представителя Заказчика на сопроводительном письме или накладной, прилагаемой к результату Работы.

5.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика указанных в п. 5.2 Договора документов направляет Подрядчику подписанный со своей стороны один экземпляр акта о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от приемки результата Работы.

5.4. Подрядчик обязан устранить замечания Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения (если иной срок не согласован Сторонами письменно) и повторно передать исправленную документацию Заказчику.

5.5. В случае неподписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и невыдачи мотивированных замечаний в течение срока, указанного в п. 5.3 Договора, Работы считаются принятыми и подлежат оплате в установленном в Договоре порядке.

5.6. Право собственности на отчетную документацию переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

5.7. Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают ее дальнейшее использование и не могут быть устранены Подрядчиком.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. При нарушении Подрядчиком сроков окончания Работ, установленных     п. 3.2 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 (одна десятая) % от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) % от цены Договора.

6.3. При нарушении Подрядчиком сроков устранения недостатков, установленных п. 5.4 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 2 (двух) % от цены Договора.

6.4. При нарушении Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ, установленных п. 2.5 Договора, Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненных обязательств за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) % от цены Договора.

6.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает нарушившую условия Договора Сторону от надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

6.7. Предъявление требований об уплате неустойки, в случаях, предусмотренных пунктами 6.2 - 6.4 Договора, является правом, а не обязанностью Сторон. Все требования об уплате неустойки должны быть предъявлены в письменном виде.

6.8. В случае отсутствия надлежащим образом оформленного требования, неустойка Сторонами не начисляется и не оплачивается.

6.9. Стороны договорились, что, если иное прямо не предусмотрено Договором, законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон (в том числе в связи с предоставленной Подрядчику предоплаты (аванса) в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, последствия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые целесообразно было ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по Договору в соответствии с законным порядком.

7.3. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

7.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

7.5. Если указанные обстоятельства непреодолимой силы, возникшие в период выполнения Договора, продлятся более 4 (четырех) месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

8. Изменение и расторжение Договора

8.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

8.2.	 Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.3.	 Стороны должны уведомить друг друга о прекращении Договора не позднее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения Договора.

8.4.	 Договор считается расторгнутым с момента получения Стороной уведомления другой Стороны, если в уведомлении не предусмотрен более поздний срок расторжения Договора.

8.5.	 При досрочном расторжении Договора Заказчик обязан принять и оплатить выполненные Подрядчиком на момент расторжения Договора Работы, соответствующие требованиям, установленным Договором.

8.6.	 При расторжении Договора обязательства Сторон считаются прекращенными, за исключением обязательств Сторон по незавершенным расчетам и передаче результата незавершенной работы.

9. Разрешение споров

9.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее - заинтересованная Сторона), обязана направить другой Стороне письменную претензию.

9.2.	 Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии необходимо приложить копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

9.3.	 Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения претензии.

9.4.	 Заинтересованная Сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 30 (тридцати) рабочих дней со дня направления претензии.

9.5.	 В случае не достижения согласия, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

10. Антикоррупционная оговорка

  - При исполнении своих обязательств по Договору Заказчик и Исполнитель, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

  - При исполнении своих обязательств по Договору Заказчик и Исполнитель, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

  - При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Гражданского кодекса Российской Федерации и иных действующих нормативных правовых актов.

- Прочие положения

11.1.	Исполнитель для обеспечения исполнения принятых по Договору обязательств до заключения Договора перечисляет на расчетный счет Заказчика в Банке ГПБ (АО) р/с 40703810100000000162, к/с 30101810200000000823, БИК 044525823, ОКПО 09807684, обеспечительный платеж на сумму 176 640,00 рублей 00 копеек, что составляет 30 (тридцать) % от цены Договора ли предоставляет безотзывную банковскую гарантию.

11.2. Денежные средства, указанные в п. 11.1 Договора, возвращаются Исполнителю при условии надлежащего исполнения всех принятых по Договору обязательств в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения соответствующего письменного требования Исполнителя с приложением копии документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по Договору.

11.3. На средства, полученные согласно п. 11.1 Договора, Заказчик не начисляет и не уплачивает Исполнителю процент за их использование, так как они являются обеспечением исполнения принятых Исполнителем по Договору обязательств.

11.4. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

11.5. Обмен информацией между Сторонами по вопросам исполнения Договора, получение одобрений, подтверждений и согласований осуществляется в письменной форме.

11.6. Каждая Сторона обязуется в трехдневный срок извещать другую Сторону об изменении своего наименования, почтового адреса или места нахождения, налоговых или банковских реквизитов, контактных телефонов или замены лица, обладающего правом подписи договоров.

11.7. Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

11.8. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. В случае несоответствия положений Договора и приложений к нему преимущественную силу имеют положения Договора.

Приложения:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Протокол договорной цены.

11. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон

| Заказчик: Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Юридический адрес:119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2 Почтовый адрес: 125413, г. Москва, ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1-4 Тел. (495) 456-20-28 ИНН 7704455367 КПП 770401001 ОГРН 1187700008792 Банк ГПБ (АО) Р/с 40703810100000000162 К/с 30101810200000000823 БИК 044525823 ОКПО 09807684 Генеральный директор ________________________ /А.В. Ходос/ | Подрядчик: ___________________ /___________/ |
| --- | --- |

М.П.                                                                           М.П.

Приложение № 1

к Договору № ______

от «___» _________ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подготовительных работ по объекту «Гидросистемы Большого Соловецкого острова», расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, остров Большой Соловецкий

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание основных требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1 | Наименование объекта | Гидротехнические системы Большого Соловецкого острова (далее - ГТС), включающие в себя объект культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Гидросистемы Большого Соловецкого острова, всего 20 локальных систем, включая питьевые, ирригационные, судоходные каналы, XVI век – начало XX века», входящего в состав ОКН федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина XX века (Архангельская область, Приморский район)». |
| 1.2 | Месторасположение объекта | Архангельская область, Приморский район, остров Большой Соловецкий |
| 1.3 | Основание для работ | - Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага». |
| 1.4 | Заказчик | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. |
| 1.5. | Пользователь объекта культурного наследия | ФГБУК «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник» |
| 1.6. | Назначение объекта | Гидротехнические сооружения для обеспечения водоснабжения пос. Соловецкий, судоходной транспортной сети (туристическая), создания благоприятных условий для развития хозяйствования и землепользования и работы водяных мельниц и гидроэлектростанции. |
| 1.7. | Основные технико-экономические показатели существующего объекта | Общее состояние ГТС – ограничено работоспособное. Каналы представляют собой каньоны, глубиной несколько метров. Дно каналов – выложено валунами, в некоторых каналах заилено. Современное состояние водохозяйственной системы Большого Соловецкого острова оценивается как критическое. Полуразрушены подпорные и регулирующие устройства, каналы зарастают, заиливаются, оседают, русло заваливают валунные облицовки. Нарушен гидравлический режим, и, как следствие, изменяется гидрогеологический режим на прилегающих территориях. Значительные по площади, ранее осушенные, поля сельскохозяйственного назначения заболачиваются, размываются водой участки автомобильных дорог. В случае окончательного разрушения всех водорегулирующих и подпорных сооружений, произойдет значительный отток воды из системы (судоходной в первую очередь), что приведет к ее полному распаду. Питьевой канал, в настоящее время является местом водозабора для водопроводной системы поселка Соловецкий, в случае его утраты водоснабжение населённого пункта будет парализовано. |
| 1.8. | Источник финансирования | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. |
| 2. Основные требования к выполнению работ и проектным решениям |  |  |
| 2.1. | Стадийность проектирования/работ | В одну стадию |
| 2.2. | Исходно-разрешительная документация, передаваемая Заказчиком | Заказчик предоставляет Исполнителю всю имеющуюся документацию по восстанавливаемым сооружениям: - копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих право Заказчика или пользователя на объект культурного наследия и земельный участок в границах территории объекта; - задание Министерства культуры Российской Федерации от 05.07.2013 № 19 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации; - постановление Инспекции по надзору за сохранностью памятников истории и культуры Архангельской области от 06.08.2010 № 20, а также организует доступ к архивам и сооружениям. Перечень исходных данных может дополняться в процессе выполнения работ как Заказчиком, так и Исполнителем при необходимости и по согласованию сторон. Сроки предоставления исходных данных – в соответствии с Договором. |
| 2.3. | Требования к составу работ | В объем работ входит: - Сбор, анализ и систематизация ранее разработанной научно-проектной документацией и результатов инженерных изысканий и обследований; - Выполнение рекогносцировочного посещения объекта с целью работы с архивными материалами и осмотра объекта; - Актуализация наличия имеющихся правоустанавливающих документов на объекты и сооружения в составе ГТС, включая сбор имеющихся документов; - Систематизация и актуализация состава объектов и сооружений ГТС с анализом их текущего состояния (на основании собранной документации). - Формирование отчета по результатам выполненных работ. Отчёт должен включать: - предложение по плану проведения работ по восстановлению ГТС с учётом работ по сохранению ОКН; - обоснование целесообразности и выделения этапности, очередности и перечня необходимых работ. - Разработка проекта технического задания на проведение работ по обследованию объектов ГТС, находящихся в аварийном состоянии. |
| 2.4. | Сведения о ранее выполненной научно-проектной и проектной документации и возможности ее использования | - Техно-рабочий проект реконструкции системы межозерных каналов на Соловецких островах. ЛЕНГИПРОВОДХОД, 1977 г. - Проект производства работ реконструкции системы межозерных судоходных каналов на Соловецких островах. ЛЕНГИПРОВОДХОД, 1977 г. - Комплексная программа реконструкции и реставрации исторического памятника гидротехнического строительства 16-19 вв. – озерно-канальной системы Б. Соловецкого острова. ЛЕНГИПРОВОДХОЗ, 1992 г. - Проект реконструкции канала оз. Кругло-Орлово – оз. Щучье. ЛЕНГИПРОВОДХОЗ, 1990-1991 г. - Проект реконструкции канала оз. Средний Перт – оз. Кругло-Орлово. ЛЕНГИПРОВОДХОЗ, 1990 г. - Проект реконструкции канала оз. Щучье-оз. Плотичье. ЛЕНГИПРОВОДХОЗ, 1991 г. - Проект реконструкции канала оз. Большой Валдай – оз. Щучье. ЛЕНГИПРОВОДХОЗ, 1988-1991 г. - Проект реконструкции канала оз. Щучье – оз. Большой Валдай. ЛЕНГИПРОВОДХОЗ, 1987-1990 г. - Проект реконструкции канала оз. Средний Перт – оз. Питьевое. ЛЕНГИПРОВОДХОЗ, 1991 г. - Проект реконструкции дамбы в оз. Красное. ЛЕНГИПРОВОДХОЗ, 1988 г. Проект реконструкции шлюза-регулятора на оз. Питьевое. ЛЕНГИПРОВОДХОЗ 1989 г. |
| 3. Дополнительные требования. |  |  |
| 3.1. | Согласование отчётных материалов | Исполнитель согласовывает заключение с Заказчиком, Пользователем объектов культурного наследия и другими заинтересованными организациями. |
| 3.2. | Количество экземпляров передаваемых результатов выполненных работ | Вся документация представляется Заказчику в 5 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (в формате pdf, dwg, doc, jpg). Вся документация предоставляется по месту, определённому Заказчиком. |

| Заказчик Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага ____________________ /Ходос А.В./ |  | Подрядчик _______________/_________/ |
| --- | --- | --- |

М.П.                                                                                 М.П.

Приложение № 2

к Договору № ______

от «___» _________ 2019

ПРОТОКОЛ

договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Ходос Александр Васильевич, действующий на основании Устава, и от лица Подрядчика______________________________________, действующий на основании _____________, пришли к соглашению об установлении договорной цены  в размере ________ (________________________________) рублей __ копеек, кроме того НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей по Договору между Заказчиком и Подрядчиком.

| Заказчик: Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага ________________ /Ходос А.В./; Подрядчик: ________________ /____________/. |  |  |
| --- | --- | --- |

М.П.                                                                         М.П.