| № | Раздел документации | Пункт документации | Суть запроса на разъяснение | Комментарии Фонда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект договора | Пункт 1.1 | Удалить слова «Заказчик поручает» | (Пункт по своей сути не является запросом на разъяснение, а является предложением по внесению изменений в закупочную документацию в отсутствие правовых оснований). Примененная формулировка не искажает предмет договора и соответствует содержанию предмета договора подряда, установленному ст. 702 ГК РФ |
| 2 | Проект договора | Абзац 3 и 4 п. 3.2 | В проекте договора указаны цифры распределения финансовых средств, при этом допущены неточности в написании цифровых и прописных данных: на 2020 год пропущены в прописном виде суммы цифра 500 рублей, на 2021 год дважды указаны копейки - 41 и 00 копеек. | Указанные неточности являются опечатками и на цену договора, указанную в п. 2.1, не влияют. В соответствии с разделом III ст.59 п.11 Положения о закупках товаров работ и услуг Фонд по согласованию с контрагентом при заключении и исполнении договора вправе изменить иные не существенные условия договора. |

| 3 | Проект договора | Абзац 2 п. 3.4. | В проекте договора указано предоставление новой банковской гарантии в случае не отработки аванса к концу текущего года. На какую сумму предоставляется новая банковская гарантия? С учетом неотработанного аванса (т.е. в плюс к следующему году или нет)? | В соответствии с условиями договора Подрядчик предоставляет Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса. В случае неотработки аванса к концу года (срок действия ранее предоставленной банковской гарантии истекает 1 марта следующего года) Подрядчик обязан предоставить новую банковскую гарантию (вместо старой банковской гарантии) на сумму неотработанного аванса на срок, указанный в п.12.6. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Проект договора | Пункт 4.4. | В проекте договора указано, что датой выполнения всех обязательств по договору является дата окончания гарантийных обязательств Подрядчика. Не уточнено: всех обязательств - это и Заказчика, и Подрядчика? Таким образом, получается, что все обязательства сторонами считаются выполненными, только по истечении 5 лет? | Заказчик свои обязательства, установленные договором, завершает после проведения окончательного расчета на основании оформленных в установленном порядке документов по приемке выполненных работ. Обязательства Подрядчика по договору завершаются истечением гарантийного срока (п.15.1 договора). |

| 5 | Проект договора | Пункт5.2.8. | Дополнить пункт: При этом в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения настоящего Договора Заказчик обязан передать Подрядчику копии Договоров/Контрактов на оказание услуг по осуществлению научного руководства и авторского надзора за проведением реставрационных работ на объекте, на оказание услуг по осуществлению технического надзора за проведением реставрационных работ на объекте, копии приказов на ответственных лиц авторского и технического надзоров. | (Пункт по своей сути не является запросом на разъяснение, а является предложением по внесению изменений в закупочную документацию в отсутствие правовых оснований). При заключении договора Заказчик в соответствии с разделом III ст.59 п.11 Положением о закупках товаров работ и услуг Фонда вправе внести изменения в не существенные условия договора, в том числе дополнить договор следующим условием: «В течение 5 (пяти) рабочих дней после даты заключения Договора Заказчик передает Подрядчику копию договора об осуществлении научного руководства и авторского надзора за проведением реставрационных работ на объекте.». |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Проект договора | Пункт5.2.11 | В п. 3.6 для оплаты в перечне документов не указана исполнительная документация, которая должна подаваться для проверки КС. | В разделе 8 договора указан порядок сдачи-приемки выполненных работ, в том числе перечень документов, необходимых подписания Заказчиком форм № КС-2, № КС-3. Для оплаты Подрядчик предоставляет Заказчику документы, указанные в п. 3.6 договора. |
| 7 | Проект договора | Пункты5.2.19, 5.2.20, 5.2.21 | Дополнить пунктами: 5.2.19. Предоставить Подрядчику имеющиеся у него производственные возможности для выполнения работы, например, разгрузочные площадки и складские помещения, грузоподъемные механизмы и транспортные средства для транспортировки, приемки, разгрузки, складирования и хранения материалов, конструкций, оборудования; Назначить из своего штата или привлеченного со стороны представителя заказчика и лиц, его заменяющих при его отсутствии, для представления интересов заказчика на месте производства работы и для приемки ее результата; Анализировать предложения Подрядчика по вопросам выполнения работы, увеличения/уменьшения объема работ, увеличение или изменение цены работы (согласно п. 2.3., п. 2.4. настоящего Договора) и давать собственные мотивированные заключения в течение не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменных предложений от Подрядчика. | (Пункт по своей сути не является запросом на разъяснение, а является предложением по внесению изменений в закупочную документацию в отсутствие правовых оснований). У Фонда на территории Соловецкого архипелага отсутствуют разгрузочные площадки и складские помещения, грузоподъемные механизмы и транспортные средства для транспортировки, приемки, разгрузки, складирования и хранения материалов, конструкций, оборудования. Внесение предложенных дополнений не требуется, так как они учтены условиями договора: пунктами 2.3 -2.6, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5 – 5.2.17. При заключении договора с победителем Заказчик в соответствии с разделом III ст.59 п.11 Положением о закупках товаров работ и услуг Фонда вправе внести изменения в не существенные условия договора, в том числе дополнить договор следующим условием: «В течение 5 (пяти) рабочих дней после даты заключения Договора Заказчик передает Подрядчику копию приказа о назначении уполномоченных лиц на осуществление технического надзора.». |
| 8 | Проект договора | Подпункты 2) и 4) п. 6.2. | Заменить «момент» на «дату». | (Пункт по своей сути не является запросом на разъяснение, а является предложением по внесению изменений в закупочную документацию в отсутствие правовых оснований).Примененная формулировка указывает на событие, с наступлением которого у контрагента возникает обязанность. |
| 9 | Проект договора | П/п 10) п. 6.2. | В проекте договора указано, что Подрядчик предоставляет Заказчику до начала использования материалов, конструкций, изделий и оборудования паспорта, сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Однако, до оплаты материалов и оборудования невозможно предоставить паспорта, сертификаты и иные документы по их качеству. Разъяснить вопрос предоставления документов. | Речь идет о предоставлении паспортов, сертификатов и других документов, удостоверяющих качество материалов, конструкций, изделий и оборудования до момента их использования, но не до момента их приобретения. Риски приобретения некачественных материалов, конструкций, изделий и оборудования лежат на подрядчике. |
| 10 | Проект договора | П/п. 20) ч. 4) п. 6.2. | В проекте договора указано, что Подрядчик обеспечивает разработку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласование их с компетентными органами, необходимо дополнить «в случаях, установленных законодательством», поскольку субъекты малого и среднего предпринимательства освобождены от разработки ПНООЛР на основании п.З ст. 18 ФЗ №89 от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления" | Договор предусматривает условия не только для СМСП. В соответствии с пунктом 18.8 договора во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. Указанная формулировка является достаточной для применения исключений для СМСП. |
| 11 | Проект договора | П/п. 20) ч. 9) п. 6.2. | В проекте договора указано, что Подрядчик обеспечивает временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения Работы на Объекте в точках подключения в соответствии с техническими условиями. Однако, кто не указано, кто получает данные технические условия и каким образом они передаются Подрядчику. | Точки подключения указаны в проектной документации. |
| 12 | Проект договора | Пункт 7.4. | Дополнить после слов: «самостоятельно осуществляет их размещение» «с последующим возмещением Заказчиком данных расходов» | См. п.7.5 договора. |
| 13 | Проект договора | Пункт 7.5. | В проекте договора указано, что возмещение расходов на проживание работников Подрядчика осуществляется Заказчиком в пределах командировочных затрат, установленных ценой Договора. Однако не уточнен порядок закрытия командировочных затрат? Сначала Подрядчик оплачивает такие расходы, а потом предоставляет документы по этим расходам Заказчику к возмещению или иной порядок? | См. п. 8.1 договора. |
| 14 | Проект договора | П/п 1) п. 8.1. | В проекте договора указано, что Подрядчик в срок не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего (отчетного) месяца предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом следующие первичные учетные документы. Однако, это противоречит п. 3.8. договора - до 5 числа месяца, следующего за отчетным. | Противоречие отсутствует, т.к. Заказчику дается 10 дней на проверку представленных Подрядчиком документов. |
| 15 | Проект договора | Абзац 7 1) п. 8.1. | В проекте договора указано, что предоставляются документы на компенсацию электроэнергии. А в результате она компенсируется? | Затраты по электроэнергии компенсируются в случае, если они превышают нормативный расход, учтенный в сметной документации. |
| 16 | Проект договора | Абзац 19 1) п. 8.1. | В проекте договора указано, что предоставляются копии актов и протоколов лабораторных испытаний изделий и материалов, заверенные Подрядчиком. На все изделия и материалы необходимо предоставлять, в каких случаях требуется данное предоставление? | В случаях получения указаний Заказчика. |
| 17 | Проект договора | Абзац 1 и 2 2) п. 8.1. | Заменить «момент» на «дату» | (Пункт по своей сути не является запросом на разъяснение, а является предложением по внесению изменений в закупочную документацию в отсутствие правовых оснований). Примененная формулировка указывает на событие, с наступлением которого у контрагента возникает обязанность. |
| 18 | Проект договора | П. 8.5. | В проекте договора указано, что Заказчик вправе произвести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертной организации. Кто оплачивает привлечение этой экспертной организации? | Экспертиза выполненных работ с привлечением экспертной организации осуществляется заказчиком за свой счет. Оплата подрядчиком экспертизы является одним из условий отмены не вступившим в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора (п.13.10). Оплачивает тот, с кем заключен договор на проведение экспертизы. |
| 19 | Проект договора | П. 9.5. | Заменить «момент» на «дату» | Примененная формулировка указывает на событие, с наступлением которого у контрагента возникает обязанность. |
| 20 | Проект договора | П. 9.10. | В проекте договора указано, что правила эксплуатации и обслуживания Объекта должны быть доведены до Заказчика (Пользователя). Каким документом доводятся данные правила? | Официальным письмом. |
| 21 | Проект договора | П.10.4 | В проекте договора указано, что сумма пени считается от цены договора. Необходимо заменить на расчет от суммы неисполненного обязательства, аналогично ответственности Заказчика. | (Пункт по своей сути не является запросом на разъяснение, а является предложением по внесению изменений в закупочную документацию в отсутствие правовых оснований). Пеня рассчитывается от цены Договора, уменьшенной на стоимость выполненных Работ, подтвержденную подписанными Сторонами формами № КС-2 и № КС-3, что по своей сути является размером неисполненного обязательства. |
| 22 | Проект договора | П. 10.12 | Дополнить договор пунктом: Предъявление требований об уплате неустойки и/или штрафа, в случаях, предусмотренных пунктами 10.3 - 10.5 Договора, является правом, а не обязанностью Сторон. Все требования об уплате неустойки должны быть предъявлены в письменном виде. | (Пункт по своей сути не является запросом на разъяснение, а является предложением по внесению изменений в закупочную документацию в отсутствие правовых оснований). Оплата работ по договору осуществляется за счет бюджетных средств. Закрепление в договоре возможности усмотрения Заказчика при применении неустойки может повлечь за собой причинение ущерба федеральному бюджету. |
| 23 | Проект договора | П. 11.2 | В проекте договор указан пожар, как следствие непреодолимой силы, однако, пожар, в соответствии с судебной практикой не является форс-мажором. Необходимо удалить. | (Пункт по своей сути не является запросом на разъяснение, а является предложением по внесению изменений в закупочную документацию в отсутствие правовых оснований). Если пожар происходит вследствие чрезвычайного природного явления, он может считаться форс-мажором. Если же пожар происходит по технической причине, он не является форс-мажорным обстоятельством. В случае спора окончательное решение об отнесении пожара к форс-мажору принимается судом. |
| 24 | Проект договора | П. 13.4 | В проекте договора указано, что проверки сметной документации осуществляется организациями, имеющих в штате сертифицированных экспертов. Есть ли требования к сертификации таких экспертов? | См. п.13.4. |
| 25 | Проект договора | Пункты13.5, 13.7, 13.8, 13.9. | В проекте договора предусмотрено только право Заказчика расторгнуть договор в одностороннем порядке, но отсутствует право Подрядчика на аналогичную процедуру. Необходимо исправить данные пункты на взаимное право сторон. | (Пункт по своей сути не является запросом на разъяснение, а является предложением по внесению изменений в закупочную документацию в отсутствие правовых оснований). В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства … не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами. В случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на … отказ от исполнения обязательства может быть предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской деятельности. Таким образом право на одностороннее расторжение договора может быть предоставлено только Заказчику. |
| 26 | Проект договора | 13.8 | В проекте договора указано, что Заказчик размещает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе, однако НКО не размещают информацию на государственных закупках. | В тексте опечатка. Указанная формулировка не влияет на исполнение Сторонами условий договора. |
| 27 | Проект договора | П/п 1) и 2) п. 3.15 | Заменить «момент» на «дату» | Примененная формулировка указывает на событие, с наступлением которого у контрагента возникает обязанность. |
| 28 | Проект договора | П.13.18 | Заменить «момент» на «дату» | Примененная формулировка указывает на событие, с наступлением которого у контрагента возникает обязанность. |
| 29 | Конкурсная документация | Приложение № 2 к части II | Установлено требование о наличии Установки антикоррозийной защиты типа УПК-6 (пункт 7). В проекте отсутствуют виды работ, для исполнения которых требуется данная установка. В целях выполнения контрактных обязательств прошу Вас разъяснить необходимость наличия Установки антикоррозийной защиты типа УПК-6 в собственности либо аренде данного оборудования? | Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах, указанная в ПОР, определена в соответствии с п. 4.14 МДС 12-46.2008. Принятые в проекте марки машин и механизмов не являются для обязательного использования и могут быть заменены другими, с аналогичными техническими характеристиками. |
| 30 | Конкурсная документация | Приложение № 2 к части II | Установлено требование о наличии Растворного узла РБУ (пункт 8). В соответствии с проектом, усиление монолитными железобетонными обоймами кирпичных стен не превышает 5 м3. Прошу Вас разъяснить, будет ли признан аналогичным оборудованием бетоносмеситель? | Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах, указанная в ПОР, определена в соответствии с п. 4.14 МДС 12-46.2008. Принятые в проекте марки машин и механизмов не являются для обязательного использования и могут быть заменены другими, с аналогичными техническими характеристиками. |
| 31 | Конкурсная документация | Приложение № 2 к части II | Установлено требование о наличии Битумосмесительного агрегата УБВ-2 (пункт 25). В проекте отсутствуют виды работ, для исполнения которых требуется данный агрегат. В целях выполнения контрактных обязательств прошу Вас разъяснить необходимость наличия Битумосмесительного агрегата УБВ-2 в собственности либо аренде данного оборудования? | Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах, указанная в ПОР, определена в соответствии с п. 4.14 МДС 12-46.2008. Принятые в проекте марки машин и механизмов не являются для обязательного использования и могут быть заменены другими, с аналогичными техническими характеристиками. |