ДОГОВОР ПОДРЯДА №

на изготовление, поставку, монтаж столярных изделий и мебели

г. Москва						                «____»                                  2019 г.

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (далее - Фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании протокола совета Фонда 
от 10.05.2018 № 1 и в соответствии с уставом Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, и ____________________________________________________, именуемое ___________________ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

В Договоре применяются следующие определения, понятия и термины:

  - Объект» - административное здание, расположенное по адресу г. Москва, ул. Смоленский бульвар, д. 26/9, строение 2.

  - «Работы» - весь объем работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с Рабочей и иной документацией, условиями Договора, а также строительными нормами и правилами (СНиП), ГОСТами, иными нормативными документами и нормами законодательства Российской Федерации.

  - «Рабочая документация» - согласованная Заказчиком для выполнения Работ по Договору документация (эскизы изделий, их характеристики, размеры, размещение на Объекте).

  - «Изделия» - изготовленные из дерева предметы интерьера и мебели согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), установку и монтаж которых осуществляет Подрядчик в соответствии с Договором, характеристики и прочие параметры которых определяются Рабочей документацией, качество которых соответствует СНиПами, ГОСТам, Техническим регламентам, прочими нормативными и рекомендуемыми документами, а также иными требованиям законодательства Российской Федерации.

  - «Гарантийный срок» - гарантийный срок на Изделия и Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами Итогового акта приемки выполненных работ, при условии соблюдения Заказчиком установленного паспортными данными на Изделия температурно-влажностного режима.

  - «Акт о приемке выполненных работ» (форма № КС-2), «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (форма № КС-3) - первичные учетные документы, утвержденные постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100, составляемые Подрядчиком и подписываемые Заказчиком, подтверждающие выполнение Подрядчиком Работ.

  - «Итоговый акт приемки выполненных работ» - документ, подтверждающий выполнение Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных Договором (за исключением гарантийных обязательств), и являющийся основанием для окончательного расчета за выполненные Работы. Оформляется в соответствии с Приложением № 3 к Договору.

  - «Недостатки» или «Дефекты» - любые отклонения выполненных Работ от условий и требований Рабочей документации, Договора, технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке Рабочей документации на Изделия, изготовлению Изделий согласно утвержденной Заказчиком Рабочей документации, поставке Изделий и выполнению Работ по их монтажу на Объекте, расположенному по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д.26/9, стр. 2.

- Подрядчик выполнит Работы на свой страх и риск, собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков, включая выполнение всех обязательств согласно Договору и сдачу выполненных Работ Заказчику.

- Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

- Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество выполняемых Работ и применяемых материалов. Подрядчик несет ответственность за соблюдение на Объекте требований СНиП, правил охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарных норм и правил.

3.  ЦЕНА ДОГОВОРА

- Цена Договора в соответствии с Расчетом цены договора (Приложение № 2 к Договору) составляет _____________________(_________________________) рублей _ копеек, в том числе НДС (20%) - ________________________ (__________________________________) рублей _ копеек.

- Цена Договора включает все затраты, необходимые для выполнение Подрядчиком принятых по Договору обязательств, в том числе стоимость разработки Рабочей документации, изготовления Изделий, их упаковки, транспортировки, разгрузки и монтажа, накладные расходы, все налоги, таможенные пошлины и сборы, действующие на момент заключения Договора,

- Цена Договора является твердой.

- Подрядчик подтверждает, что он информирован обо всех возможных обстоятельствах, способных повлиять на его затраты по выполнению своих обязательств по Договору, в том числе следующих: колебания валютных курсовых разниц, колебания в стоимости используемых Подрядчиком материалов, а также привлекаемой рабочей силы, и ни при каких обстоятельствах не вправе требовать увеличения согласованной Сторонами стоимости Работ по основаниям, указанным в настоящем пункте.

- При исполнении Договора по предложению Заказчика допускается увеличение или уменьшение предусмотренного Договором объема Работ. При этом Стороны вправе при изменении объема выполняемых Работ изменить цену Договора, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Договора. При уменьшении объема выполняемых Работ Стороны обязаны уменьшить цену Договора.

- Цена Договора может быть снижена по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком без изменения предусмотренных Договором объема Работ и иных условий его исполнения.

- В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных Работ, которые не были учтены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), Подрядчик обязан своевременно предупредить о этом Заказчика и согласовать эти Работы с Заказчиком путем подписания акта на дополнительные работы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены Работы, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату Работы по цене, определенной в Договоре.

- Приемка и оплата дополнительных Работ будет производиться после согласования их с Заказчиком и заключения дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего объемы, стоимость и сроки выполнения дополнительных Работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- Заказчик имеет право:

    - Контролировать исполнение Подрядчиком принятых по Договору обязательств, в том числе на отдельных этапах его исполнения, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативную хозяйственную деятельность.

    - Имеет иные права, определенные Договором и законодательством Российской Федерации.

- Заказчик обязан:

    - Известить Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора о назначении лица, уполномоченного от лица Заказчика, на приемку выполненных Работ.

    - В течение 3 (трех) рабочих дней с даты представления Подрядчиком Рабочей документации согласовать ее или выдать мотивированные замечания в случае ее несоответствия Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору).

    - Обеспечить свободный доступ работникам Подрядчика на Объект.

    - Выделить точки подключения к инженерным сетям, необходимым для производства Работ.

    - Произвести приемку и оплату выполненных Работ в порядке, установленном Договором.

- Подрядчик имеет право:

4.3.1. 	Привлекать к исполнению Договора субподрядчиков (третьих лиц). При этом ответственность за неисполнение субподрядчиком (третьим лицом) обязательств перед Подрядчиком по Договору несет Подрядчик. Привлечение субподрядчиков (третьих лиц) не влечет за собой увеличение Цены Договора.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. 	В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора известить Заказчика о назначении лица, уполномоченного от лица Подрядчика, на выполнение Работ по Договору.

4.4.2. До начала изготовления Изделий согласовать с Заказчиком Рабочую документацию и затем передать Заказчику согласованную Рабочую документацию в количестве 3 (трех) экземпляров на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде.

4.4.3.	Не передавать третьим лицам Рабочую документацию, полученную для исполнения Договора, без разрешения Заказчика.

4.4.4. За свой счет, своими силами и средствами осуществить доставку на Объект Изделий и необходимых для производства Работ материалов, их разгрузку, складирование и хранение. Все поставляемые Подрядчиком материалы и Изделия должны иметь соответствующие сертификаты.

4.4.5. В установленные Договором сроки выполнить своими или привлеченными силами и средствами все Работы в объеме, предусмотренном Договором, и сдать Работы Заказчику по Итоговому акту приемки выполненных работ.

4.4.6. Осуществить своими силами и за свой счет в процессе производства Работ регулярную уборку рабочих мест от мусора, возникшего в ходе выполнения обязательств по Договору, и обеспечить его погрузку и вывоз за пределы Объекта.

4.4.7. Обеспечить полную сохранность и охрану Изделий на Объекте, а также конструкций и интерьеров самого Объекта. В случае нанесения им ущерба Подрядчик за свой счет выполняет восстановительные работы.

Подрядчик несет ответственность за риск случайной гибели и/или случайного повреждения результата Работ, оборудования, материалов, имущества Сторон, находящегося на Объекте, до момента подписания Заказчиком Итогового акта приемки выполненных работ. Под случайной гибелью и/или повреждением в рамках Договора понимается также преднамеренное и/или умышленное повреждение результата Работ, в том числе промежуточного результата Работ.

    - Обеспечить при выполнении Работ соблюдение норм охраны труда и техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с СП 49.13330.2012, охране окружающей среды и зеленых насаждений.

    - Обеспечить оформление исполнительной документации при необходимости.

    - В согласованные Сторонами сроки устранить выявленные Заказчиком Недостатки в выполненных Работах.

    - Выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Договора и требованиями законодательства Российской Федерации.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

  - Оплата по Договору производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в российских рублях.

  - Аванс по Договору не предусмотрен.

  - Окончательный расчет за выполненные Работы по Договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после представления следующих документов, оформленных должным образом:

- Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2;

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;

- Итогового акта приемки выполненных работ;

-  счета на оплату;

- счета-фактуру.

5.4. Датой исполнения обязанности Заказчика по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Подрядчик обязуется завершить все Работы по Договору в следующие сроки:

- дата начала Работ – следующий день после подписания Договора Сторонами;

- дата окончания Работ – в течение 75 (семидесяти пяти) календарных дней с даты начала Работ.

  - Подрядчик вправе досрочно завершить Работы при условии не ухудшения качества Работы. Дополнительная оплата при этом не предусмотрена.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - В течение 3 (трех) рабочих дней после завершения Работ по Договору Подрядчик передает Заказчику оформленные и подписанные со своей Стороны следующие документы:

- Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в 2 (двух) экземплярах;

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в 2 (двух) экземплярах;

- Итоговый акт приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах;

- исполнительную документацию в случае необходимости.

  - Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения указанных в пункте 7.1 Договора документов рассматривает их и направляет Подрядчику по 1 (одному) экземпляру подписанных со своей стороны документов или мотивированный отказ от приемки выполненных Работ с указанием мотивированных замечаний и сроков их устранения.

  - Подрядчик обязан устранить выданные Заказчиком замечания в указанный срок, а если такой срок не установлен, то в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их предъявления и повторно представить Заказчику указанные в пункте 7.1 Договора документы с учетом устранения замечаний.

  - В случае истечения срока, установленного пунктом 7.2 Договора, и отсутствия подписанных со стороны Заказчика форм № КС – 2, № КС – 3 и Итогового акта приемки выполненных работ или мотивированных замечаний, Работы считаются принятыми и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.

  - Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ и подписания представленных Подрядчиком документов, указанных в пункте 7.1 Договора, в случае обнаружения Недостатков, которые исключают использование результата Работы по назначению и/или не могут быть устранены Подрядчиком.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в соответствии с Рабочей документацией, Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), условиями Договора и действующими нормами, а также своевременное устранение Недостатков и Дефектов, выявленных при приемке Работ и в период Гарантийного срока.

  - Гарантийный срок на выполненные Работы устанавливается с даты подписания Итогового акта приемки выполненных работ и составляет 5 (пять) лет.

  - В случае, если Заказчиком в течение Гарантийного срока будут выявлены Недостатки и Дефекты, допущенные Подрядчиком в процессе производства Работ, либо являющиеся следствием ненадлежащего качества Работ (в том числе использование материалов ненадлежащего качества, отступления от технологии производства Работ и пр.), то составляется рекламационный акт, в котором фиксируются обнаруженные Недостатки и определяются даты их устранения.

  - Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные Недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных Недостатках направить в указанное в извещении место своего представителя.

  - Подрядчик обязан своими силами в установленный в рекламационном акте срок и за свой счет устранить выявленные Недостатки.

  - Гарантийный срок на Работы, по которым были выявлены Недостатки, продлевается на период времени, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие этих Недостатков.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой за счет Подрядчика.

  - Если Подрядчик не устраняет Недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик имеет право устранить Недостатки силами третьих лиц за счет Подрядчика.

  - Подрядчик не несет ответственности в период Гарантийного срока за ущерб, причиненный результату Работ третьими лицами, или ненадлежащей эксплуатацией Объекта, то есть нарушением правил эксплуатации и обслуживания Объекта, в том числе несоблюдение нормального температурно-влажностного режима.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Каждая Сторона должна исполнять свои обязанности, вытекающие из Договора надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ею принятых обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить допущенные нарушения.

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере одной сотой процента от цены Договора.

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки Подрядчиком исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на стоимость выполненных Работ, подтвержденную подписанными Сторонами формами № КС-2 и № КС-3.

  - В случае просрочки Заказчиком обязательства по оплате выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору.

  - Общая сумма начисленной неустойки не может превышать 20 (двадцать) процентов от цены Договора.

  - Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

  - В случае причинения ущерба имуществу Заказчика, причинения вреда работникам Заказчика, вследствие виновных действий представителей Подрядчика, а также привлеченных им для исполнения обязательств по Договору работников, Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя по Договору обязательств.

  - Применение предусмотренных настоящим разделом Договора санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

  - В случае привлечения Заказчика к административной ответственности по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств и применения к Заказчику наказания в виде административного штрафа, Подрядчик принимает на себя обязательства уплатить такой административный штраф.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.

  - К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях, а также подтверждающие документы компетентных государственных органов.  Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

  - Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, другой Стороны о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

  - В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 10.2 Договора, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению Договора.

  - В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

- ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  - При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договором.

  - Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

  - Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема выполняемых Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Договора;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором объемы Работ не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшаются предусмотренные Договором объемы выполняемых Работ не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объему Работ, но не более чем на десять процентов цены Договора.

  - Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора.

- судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора одной из Сторон или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из его Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.

  - В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Договор прекращает свое действие по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Договора.

  - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

  - Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре.

  - Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

  - Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

  - Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон, судом по требованию любой из сторон Договора, а также законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам конкурса или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса.

  - Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

    - нарушения Подрядчиком по своей вине сроков выполнения Работ, установленных Договором, более чем на 10 (десять) рабочих дней;

    - установления факта проведения ликвидации Подрядчика или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

    - установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

    - если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному Договором, становится явно невозможным;

    - неисполнения Подрядчиком требования Заказчика в установленный срок устранить недостатки выполняемых Работ, выявленных Заказчиком во время выполнения Работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления такого требования;

    - неисполнения Подрядчиком условий, предусмотренных Договором;

    - если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустранимые недостатки, которые невозможно устранить в установленный Заказчиком срок.

  - Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

  - При расторжении Договора Заказчик обязан:

    - Принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения Договора Работы в соответствии с условиями Договора;

    - Оплатить Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента оформления форм № КС-2 и № КС-3 (с приложением всех необходимых документов, указанных в п. 7.1 Договора) фактически выполненные и принятые Работы.

  - Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.

  - При расторжении Договора до завершения Работ Подрядчик возвращает Заказчику в течение 20 (двадцати) дней с момента предъявления соответствующего требования неиспользованные для производства Работ авансовые средства, передает по акту Объект, проектную и исполнительную документации, общий и специальные журналы работ, журнал входного контроля материалов, журнал авторского надзора, а также освобождает площадку для производства Работ.

  - Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения Договора по соглашению Сторон.

  - Реорганизация Заказчика или Подрядчика не является основанием для расторжения Договора. Обязательства по Договору, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, переходят к правопреемнику Заказчика или Подрядчика.

- ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

  - Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.

  - Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Претензия и ответ на претензию направляется заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по адресу, указанному в Договоре.

  - Срок рассмотрения и ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии другой Стороной.

  - Неполучение ответа на претензию в установленный Договором срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

  - В случае отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения ответа на претензию, либо получение ответа вне срока, Сторона, направившая претензию, вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.

  - По всем вопросам, не урегулированным Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, а также затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

  - Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

  - При исполнении своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

  - При исполнении своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

  - При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса Российской Федерации и иных действующих нормативных правовых актов.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Любая информация, предоставляемая Подрядчику Заказчиком, а также информация, к которой Подрядчик получает доступ либо которая становится известной Подрядчику в связи с выполнением Договора, вне зависимости от формы ее хранения и способа документирования (далее по тексту – Информация), является конфиденциальной.

Информация не будет считаться конфиденциальной, если Подрядчик докажет, что она была им получена из публичных источников.

  - Подрядчик обязуется хранить указанную в пункте 15.1 Договора Информацию на условиях полной конфиденциальности, не разглашать и не использовать ее ни для какой иной цели, кроме как для выполнения Договора.

  - За действия (бездействия) своих сотрудников Подрядчик несет перед Заказчиком и третьими лицами ответственность в полном объеме, и в случае причинения его сотрудниками ущерба, обязан возместить Заказчику и (или) третьим лицам все причиненные такими действиями убытки.

  - Обязательство о соблюдении конфиденциальности, указанной в пункте 15.1 Договора Информации, наступает с момента фактического получения Подрядчиком этой Информации и действует без ограничения срока, независимо от обязательств Подрядчика и Заказчика по выполнению Договора.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Заказчиком или Подрядчиком друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным под расписку, заказным письмом, факсограммой или телеграммой адресу, указанному в Договоре и за подписью полномочного лица.

  - Уведомления и сообщения, отсылаемые по почте, направляются на адрес Стороны, указанный в Договоре, либо по месту нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.

  - Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие Стороны по адресу, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в качестве нормативных.

  - При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика по Договору полностью переходят к его правопреемнику.

  - Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

  - Стороны настоящим обязуются соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере противодействия коррупции. Сторона вправе сообщить о ставшем известным ей факте коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию, по одному экземпляру каждой Стороне.

  - Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - Приложения, указанные в Договоре и являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Расчет цены договора;

Приложение № 3 – Форма Итогового акта приемки выполненных работ.

18. Юридические адреса и подписи Сторон

Заказчик:                                                                                           Подрядчик:

Фонд по сохранению и развитию

Соловецкого архипелага

Юридический адрес:

119002, г. Москва,

Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2

Почтовый адрес: 125413, г.

Москва, ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1-4

Тел. (495) 456-20-28

ИНН 7704455367

КПП 770401001

ОГРН 1187700008792

Банк ГПБ (АО)

р/с 40703810100000000162

к/с 30101810200000000823

БИК 044525823 ОКПО 09807684

Заказчик:                                                                                       Подрядчик:

Генеральный директор

Фонда по сохранению и

развитию Соловецкого архипелага

_______________/ Ходос А.В./

Приложение № 1 к договору

от ______________________ № ____________

Техническое задание

на изготовление столярных изделий и их монтаж в помещениях Фонда, расположенных по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д.26/9, стр.2

      - Наименование работ: изготовление столярных изделий и мебели и их установка согласно разработанной документации и планировочным решениям, и ведомостью отделки сдача выполненных работ Заказчику.

      - Заказчик: Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (далее-Фонд).

      - Начальная (максимальная) цена договора:

Определяется расчетом и уточняется подрядчиком после обследования (уточнения объема работ по каждому из помещений) совместно с представителем Заказчика. При расчете стоимости необходимо учитывать все сопутствующие работы, выполняемые согласно технологическому процессу, транспортные расходы по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, подъем на требуемый этаж, сборку и монтаж в помещениях Фонда, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, затраты на уплату налогов, а также иные расходы, связанные с исполнением договора.

      - Источник финансирования: собственные средства Фонда.

      - Место выполнения работ: Работы необходимо выполнять по следующему адресу: г. Москва Смоленский бульвар д.26/9, стр. 2.

      - Срок выполнения работ: 70 дней с момента заключения договора.

      - Требования по условиям выполнения работ.

Время выполнения работ: рабочие, выходные и праздничные дни, с 9-00 час. до 20-00 час.

Работы производятся только в указанных в ведомости отделки помещениях.

Подрядчик обязан выполнить работы своими силами и материалами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Работы по отделке производить с использованием сертифицированных материалов с качеством отвечающим требованиям «высококачественная отделка». Образцы всех отделочных материалов согласовать с Заказчиком. Отделочные материалы не должны иметь более высокую пожарную опасность, чем Г2, В2, Д2, Т2 согласно СНиП 21-01-97*. При защите строительных конструкций специальными огнезащитными покрытиями и пропиткой в технической документации должна быть указана периодичность их повторного нанесения или восстановления. Не допускается применение специальных огнезащитных покрытий и пропиток в местах, исключающих возможность их повторного нанесения или восстановления. Все строительные и отделочные материалы, должны иметь сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности. Использование при проведении работ материалов, бывших в употреблении или материалов, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускаются.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.

Подрядчик, по окончании монтажных и отделочных работ, производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов, монтажного оборудования и инструмента собственными силами и за счет собственных средств.

Порядок выполнения работ – в соответствии с графиком производства работ, составленным подрядной организацией, настоящим Техническим заданием.

Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда и обеспечить их неукоснительное выполнение, мероприятия по обеспечению противопожарного режима и режима курения, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте, в соответствии с действующими требованиями нормативно правовых актов Российской Федерации.

      - Требования к качеству работ:

Подрядчик выполняет работы по обмеру помещений, разрабатывает эскизный проект и конструкторскую документацию, а также 3D модель цветовых интерьеров и мебели и утверждает ее у Заказчика. На основании разработанной документации выполняет работы по изготовлению предметов интерьера и мебели.

Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями Технических регламентов, Сводов правил, СНиП, правил и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.;

Контроль качества должен осуществляться в соответствии с пунктом 7 
СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010      № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», статья 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

При проведении работ подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

При производстве работ подрядчик обязан руководствоваться требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390), Правил по охране труда в строительстве (утверждены приказом Минтруда и Соцзащиты России от 01.06.2015 № 336н), Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Минтруда и Соцзащиты России от 17.08.2015 № 552н).

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, включающих спецодежду и специальную обувь, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик своим приказом назначает лиц, ответственных за проведение работ и соблюдение вышеуказанных нормативных документов. Копия приказа представляется Заказчику.

Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно действующему заключенным Договорам подряда.

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

| № п/п | Состав, форма и требования, предъявляемые к отчетной документации | Сроки предоставления |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акт приема-передачи объекта в работу | Три рабочих дня с даты заключения договора |
| 2. | График выполнения работ | Три рабочих дня с даты заключения договора |
| 3. | Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы | За три рабочих дня до начала производства работ |
| 4. | Акт освидетельствования скрытых работ оформляется в течении: | Трех рабочих дней с момента завершения работ |
| 5. | Акт приемки выполненных работ оформляется в течении: | Трех рабочих дней с момента завершения работ |
|  | После завершения работ и подписания акта выполненных работ исполнитель передает в течении: | Трех рабочих дней комплект чертежей с проработкой всех узлов и деталей на 1-ом компакт–диске в адрес Фонда. |

      - Требования по объему гарантии качества работ:

| № п/п | Объем предоставления гарантии качества | Условия осуществления гарантийного обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы и использованные в ходе производства работ материалы и комплектующие | В период гарантийного срока, время прибытия на объект для исправления претензий не должно превышать 2 (два) рабочих дня. |
| 2 | Требования по сроку гарантии качества на выполненные работы: | Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору должен составлять не менее 5 (пяти) лет. Исчисление гарантийного срока начинается с момента и подписания Заказчиком Итогового акта приемки выполненных работ. |

      - Дополнительные условия.

Изменения в рабочую документацию согласовываются в Фонде.

Ведомость отделки помещений

| № п/п | Наименование материала | Размеры | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зал совещаний номер кабинета 2.2.05 |  |  |  |  |
| 1 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х1207 | шт. | 1 |
| 2 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х1348 | шт. | 1 |
| 3 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х1393 | шт. | 1 |
| 4 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба, МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х1271 | шт. | 1 |
| 5 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба, МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х728 | шт. | 12 |
| 6 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х1690 | шт. | 4 |
| 7 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х1137 | шт. | 1 |
| 8 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х1507 | шт. | 2 |
| 9 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х1335 | шт. | 1 |
| 10 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х1097 | шт. | 1 |
| 11 | Декоративные экраны Применяемые материалы: Шпон дуба,Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба, Клееная березовая фанера, МДФ, Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 960х890 | шт. | 3 |
| 12 | Подоконник Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив дуба, Столярный щит, Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1180х800х40 | шт. | 3 |
| 13 | Дверной блок в комплекте с наличниками и порталом Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив дуба, массив сосны, Столярный щит, Клееная березовая фанера, МДФ, отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 900х2000х200 | шт. | 1 |
| Кабинет 2.2.08 |  |  |  |  |
| 14 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х366 | шт. | 1 |
| 15 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х728 | шт. | 8 |
| 16 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х1683 | шт. | 1 |
| 17 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х1172 | шт. | 1 |
| 18 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х746 | шт. | 1 |
| 19 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х363 | шт. | 1 |
| 20 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х1692 | шт. | 1 |
| 21 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х1197 | шт. | 2 |
| 22 | Декоративные экраны Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба, Клееная березовая фанера, МДФ, Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 990х1690 | шт. | 1 |
| 23 | Декоративные экраны Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба, Клееная березовая фанера, МДФ, Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 990х960 | шт. | 1 |
| 24 | Подоконник Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив дуба, Столярный щит, Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1905х650х40 | шт. | 1 |
| 25 | Дверной блок в комплекте с наличниками и порталом Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив дуба, массив сосны, Столярный щит, Клееная березовая фанера, МДФ, отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2000х900 | шт. | 1 |
| Комната секретаря 2.2.09 |  |  |  |  |
| 26 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х846 | шт. | 2 |
| 27 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х1891 | шт. | 1 |
| 28 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х728 | шт. | 8 |
| 29 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х1910 | шт. | 2 |
| 30 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х503 | шт. | 1 |
| 31 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х1069 | шт. | 1 |
| 32 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х243 | шт. | 1 |
| 33 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х1297 | шт. | 1 |
| 34 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х146 | шт. | 1 |
| 35 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х1581 | шт. | 2 |
| 36 | Декоративные экраны Применяемые материалы: Шпон дуба,Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба, Клееная березовая фанера, МДФ, Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 890х1070 | шт. | 1 |
| 37 | Дверной блок в комплекте с наличниками и порталом Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив дуба, массив сосны, Столярный щит, Клееная березовая фанера, МДФ, отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2000х900 | шт. | 1 |
| Кабинет 2.2.10 |  |  |  |  |
| 38 | Встроенный шкаф Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба Столярный щит, Клееная березовая фанера, МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2700х4700х600 | шт. | 1 |
| 39 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2700х421 | шт. | 4 |
| 40 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2700х1127 | шт. | 1 |
| 41 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2700х408 | шт. | 3 |
| 42 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2700х391 | шт. | 1 |
| 43 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2700х1590 | шт. | 2 |
| 44 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2700х2000 | шт. | 1 |
| 45 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 300х1100 | шт. | 1 |
| 46 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 150х1300 | шт. | 1 |
| 47 | Пилястры Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба, Клееная березовая фанера, МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2700х130 | шт. | 14 |
| 48 | Пилястры угловые Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба, Клееная березовая фанера, МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2700х130х130 | шт. | 2 |
| 49 | Декоративные экраны Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба, Клееная березовая фанера, МДФ, Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1080х1300 | шт. | 1 |
| 50 | Карниз Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив дуба Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | H215 | м/п | 19 |
| 51 | Бордюр Шпон афронозии, Применяемые материалы: Шпон дуба, массив дуба, МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | H34 | м/п | 36 |
| 52 | Плинтус Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | H150 | м/п | 18 |
| Помещение 2.2.11 |  |  |  |  |
| 53 | Дверной блок в комплекте с наличниками и порталом Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив дуба, массив сосны, Столярный щит, Клееная березовая фанера, МДФ, отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2000х900 | шт. | 3 |
| 54 | Портал Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив дуба, Клееная березовая фанера, МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2600х1630х620 | шт. | 1 |
| 55 | Встроенный шкаф Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба,Столярный щит, Клееная березовая фанера, МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2700х1800х650 | шт. | 1 |
| Комната отдыха 2.2.12 |  |  |  |  |
| 56 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х578 | шт. | 1 |
| 57 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х706 | шт. | 2 |
| 58 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х660 | шт. | 6 |
| 59 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х1949 | шт. | 2 |
| 60 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х703 | шт. | 3 |
| 61 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х1983 | шт. | 2 |
| 62 | Декоративные экраны Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба, Клееная березовая фанера, МДФ, Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1080х980 | шт. | 1 |
| Холл 2.2.13 |  |  |  |  |
| 63 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х885 | шт. | 1 |
| 64 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х300 | шт. | 1 |
| 65 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х710 | шт. | 2 |
| 66 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х460 | шт. | 1 |
| 67 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х648 | шт. | 1 |
| 68 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х625 | шт. | 1 |
| 69 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1200х798 | шт. | 1 |
| 70 | Декоративные экраны Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба, Клееная березовая фанера, МДФ, Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1080х1000х130 | шт. | 1 |
| 71 | Дверной блок в комплекте с наличниками и порталом Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив дуба, массив сосны, Столярный щит, Клееная березовая фанера, МДФ, отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2000х900х250 | шт. | 1 |
| 72 | Дверной блок в комплекте с наличниками и порталом Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив дуба, массив сосны, Столярный щит, Клееная березовая фанера, МДФ, отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2000х900х430 | шт. | 1 |
| 73 | Портал Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив дуба,Клееная березовая фанера, МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2400х1200х620 | шт. | 1 |
| Кабинет 2.2.14 |  |  |  |  |
| 74 | Встроенный шкаф Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба, Столярный щит, Клееная березовая фанера, МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, | 2900х5030х350 | шт. | 1 |
| 75 | Встроенный шкаф Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба, Столярный щит, Клееная березовая фанера, МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина | 2900х3725х600 | шт. | 1 |
| 76 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2900х1547 | шт. | 1 |
| 77 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2900х603 | шт. | 1 |
| 78 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2900х1100 | шт. | 1 |
| 79 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2900х353 | шт. | 2 |
| 80 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2900х1087 | шт. | 1 |
| 81 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2900х417 | шт. | 1 |
| 82 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2900х1497 | шт. | 1 |
| 83 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2900х800 | шт. | 2 |
| 84 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2900х1535 | шт. | 1 |
| 85 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2900х262 | шт. | 1 |
| 86 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2900х951 | шт. | 1 |
| 87 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2900х1008 | шт. | 1 |
| 88 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2900х738 | шт. | 1 |
| 89 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 300х1300 | шт. | 1 |
| 90 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 300х1200 | шт. | 2 |
| 91 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 300х2000 | шт. | 1 |
| 92 | Панели Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 300х1100 | шт. | 1 |
| 93 | Декоративные экраны Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба, Клееная березовая фанера, МДФ, Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1030х1300 | шт. | 1 |
| 94 | Декоративные экраны Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба, Клееная березовая фанера, МДФ, Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1030х1200 | шт. | 2 |
| 95 | Декоративные экраны Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба, Клееная березовая фанера, МДФ, Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1030х2000 | шт. | 1 |
| 96 | Декоративные экраны Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба, Клееная березовая фанера, МДФ, Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1030х1100 | шт. | 1 |
| 97 | Карниз Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив дуба Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | H215 | м/п | 32 |
| 98 | Облицовка балок снизу плоская Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, Клееная березовая фанера, МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 300х12000 | М2 | 5,14 |
| 99 | Бордюр, Шпон афронозии, Применяемые материалы: Шпон дуба, массив дуба, МДФ, Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | H34 | м/п | 60 |
| 100 | Плинтус Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | H150 | м/п | 30 |
| 101 | Пилястры Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба, Клееная березовая фанера, МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2700х130 | шт. | 22 |
| 102 | Пилястры угловые Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба,Клееная березовая фанера, МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 2700х130х130 | шт. | 2 |

      - Спецификация мебели индивидуального изготовления

| № п/п | Наименование продукции | Сведения о технических характеристиках товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Комната секретаря 2.2.09 |  |  |  |
| 1 | Стойка ресепшн | Характеристики: Габариты: 1200х1890х2020 Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив дуба Столярный щит, Гнуто-клееная березовая фанера, МДФ Отделки: грунт, тонировка, патина, лак | 1 |
| 2 | Шкаф для одежды | Характеристики: Габариты: 2100х1785х600 Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив дуба, Столярный щит, Клееная березовая фанера, МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1 |
| 3 | Тумба под мойку | Характеристики: Габариты: 850х600х600 Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, Клееная березовая фанера, МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1 |
| 4 | Рабочий столик | Характеристики: Габариты: 850х1000х600 Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив дуба, Клееная березовая фанера, МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1 |
| 5 | Полка | Характеристики: Габариты: 600х1600х300 Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив дуба, Клееная березовая фанера, МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1 |
| 6 | Ширма | Характеристики: Габариты: 2000х3500 Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив дуба, Клееная березовая фанера, МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1 |
| Кабинет 2.2.10 |  |  |  |
| 7 | Стол рабочий | Характеристики: Габариты :780х2000х900 Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив дуба, массив сосны, Столярный щит, Клееная березовая фанера, МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1 |
| 8 | Стол приставной | Характеристики: Габариты: 710хD1100 Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив сосны, массив дуба, Столярный щит, Клееная березовая фанера, МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1 |
| 9 | Тумба для аппаратуры | Характеристики: Габариты: 710х1100х450 Шпон афронозии, Применяемые материалы: Шпон дуба, массив сосны, Столярный щит, Клееная березовая фанера, МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1 |
| Кабинет 2.2.12 |  |  |  |
| 10 | Шкаф для посуды | Характеристики: Габариты: 2000х600х600 Шпон афронозии, Применяемые материалы: Шпон дуба, массив сосны, Столярный щит, Клееная березовая фанера, МДФ Наполнение: внутри полка для посуды, выдвижной ящик для столовых приборов размер 600х120х560, нижнее отделение под встроенный холодильник. Отделка: снаружи и внутри идентичная грунт, тонировка, патина, лак Требует сборки — да. | 1 |
| 11 | Шкаф для одежды | Характеристики: Габариты: 2000х1000х600 Шпон афронозии, Применяемые материалы: Шпон дуба, массив сосны, Столярный щит, Клееная березовая фанера, МДФ Наполнение: полка для головных уборов и полка для обуви, а также штанга для плечиков Отделка: снаружи и внутри идентичная грунт, тонировка, патина, лак Требует сборки — да. | 1 |
| 12 | Тумба для аппаратуры | Характеристики: Габариты: 700х1000х300 Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив дуба, массив сосны, Столярный щит, Клееная березовая фанера, МДФ Наполнение: сверху выдвижной ящик размер 1000х120х270, внутри полки Отделка: внутри и снаружи идентичная грунт, тонировка, патина, лак Требует сборки — да. | 1 |
| 13 | Столик кофейный | Характеристики: Габариты: 500х700х500 Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив дуба, Столярный щит, Клееная березовая фанера, МДФ На крыше набор крест/фуга Отделка: грунт, тонировка, патина, лак Требует сборки — да. | 1 |
| Кабинет 2.2.14 |  |  |  |
| 14 | Стол рабочий | Характеристики: Габариты: 780х2300х1100 Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив дуба массив сосны, Столярный щит, Клееная березовая фанера, МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1 |
| 15 | Тумба для аппаратуры | Характеристики: Габариты: 710х1340х500 Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив дуба, массив сосны, Столярный щит, Клееная березовая фанера, МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1 |
| 16 | Стол для посетителей | Характеристики: Габариты: 10х2100х800 Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив дуба, Столярный щит, Клееная березовая фанера, МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1 |
| 17 | Стол журнальный | Характеристики: Габариты: 560х900х700 Применяемые материалы: Шпон дуба, Шпон афронозии, массив дуба, Столярный щит, Клееная березовая фанера, МДФ Отделка: грунт, тонировка, патина, лак | 1 |

      - Требования к качеству мебели

- Качество поставляемой мебели должно соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям, подтверждаться сертификатами соответствия или иными документами о качестве товара, отвечающими требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

- Поставляемая мебель должна быть новой (не бывшей в употреблении, в ремонте, в т. ч.  не был восстановленной, у которой не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Вся мебель должна сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность для здоровья и жизни: действующие сертификаты и декларации соответствия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

- Мебель должна быть упакована в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с учетом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности при транспортировке и хранении.

      - Требования к поставке товара

- Подрядчик обязан уведомить Заказчика о точном времени и дате поставки и сборки.

- Подрядчик своими силами и за свой счет производит доставку, разгрузочные работы и сборку мебели в помещениях заказчика.

      - Требования к гарантийным обязательствам

- Подрядчик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемых товаров без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Под гарантийным обслуживанием подразумевается замена поставляемого товара при обнаружении брака.

- Гарантийный срок на мебель должен составлять 5 лет.

      - Требования к сборке мебели

Подрядчик осуществляет сборку и монтаж всей поставляемой мебели своими силами и за свой счет.

Заказчик:                                                                                       Подрядчик:

Генеральный директор

Фонда по сохранению и

развитию Соловецкого архипелага

_______________/ Ходос А.В./

м.п.

Приложение № 2 к договору

от ______________________ № ____________

Расчет цены договора

| Заказчик: Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага _______________/ Ходос А.В./ | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 3 к договору

от ______________________ № ____________

ФОРМА

Итоговый акт приемки выполненных работ.

г. Москва                                                                       «____»                                  2019 г.

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (далее - Фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании протокола совета Фонда 
от 10.05.2018 № 1 и в соответствии с уставом Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, и ____________________________________________________, именуемое ___________________ в дальнейшем «Подрядчик», в лице  _________________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» составили настоящий Итоговый акт приемки выполненных работ (Далее - Акт) о нижеследующем:

- Подрядчик выполнил Работы стоимостью ________ (____________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20 %) - _______________ (_________________) рублей __ копеек.

- Настоящий Акт подтверждает, что Подрядчиком в соответствии с Договором выполнены все принятые на себя обязательства (за исключением гарантийных).

- Заказчик не имеет претензий к выполненной Работе.

- Настоящий Акт является основанием для окончательного расчета за выполненные по договору от «__»____________20__ г. №__ работы.

| Заказчик: Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага _______________/ Ходос А.В./ | Подрядчик: |
| --- | --- |