ДОГОВОР № ___________

на выполнение работ по благоустройству территории и дооборудовании мобильного здания для размещения 150 человек

г. Москва                                                                                     «___» __________ 2019 г.

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (сокращенное наименование – Фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании устава Фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, и _______________________________ (сокращенное наименование – ______________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по благоустройству территории и дооборудовании мобильного здания для размещения 150 человек (далее – Работы), расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий, район кирпичного завода (далее – Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

  - Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном Договором.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора в соответствии с Расчетом цены договора (Приложение    № 2 к Договору) составляет _______________ (__________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20% - ___________________ (_____________________) рублей __ копеек.

Цена Договора является ориентировочной и подлежит уточнению по результатам выполнения Работы.

  - Цена Договора может быть увеличена не более чем на 10 (десять) процентов. Изменение цены Договора производится в порядке, установленном пунктами 2.4, 2.5 и 2.8 Договора.

  - В Цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по Договору, в том числе:

- стоимость всех Работ, включая разработку проектной документации и получение необходимых согласований и разрешений;

- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимых изделий, конструкций, материалов, мебели, бытовой техники, инвентаря и оборудования, поставляемых Подрядчиком;

- стоимость необходимых для нормальной эксплуатации Объекта испытаний и пусконаладочных Работ инженерных систем;

- затраты, связанные с обеспечением Объекта рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание;

- транспортные расходы;

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Договора;

- все иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые для исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору.

  - При исполнении Договора по предложению Заказчика допускается увеличение или уменьшение предусмотренного Договором объема Работ. При этом Стороны вправе при увеличении объема выполняемых Работ увеличить цену Договора пропорционально объему дополнительно выполняемых Работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Договора. При уменьшении объема выполняемых Работ Стороны обязаны уменьшить цену Договора.

  - Цена Договора может быть снижена по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком без изменения предусмотренных Договором объема Работ и иных условий его исполнения.

  - В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных Работ, которые не были учтены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика и согласовать эти Работы с Заказчиком путем подписания акта на дополнительные работы.

  - Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены Работ, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату Работ по цене, определенной в Договоре.

  - Приемка и оплата дополнительных Работ будет производиться после согласования их с Заказчиком и заключения дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего объемы, стоимость и сроки выполнения дополнительных Работ.

- ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

  - Оплата по Договору производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Подрядчика.

  - Заказчик осуществляет оплату аванса по Договору в размере 30 (тридцати) процентов от цены Договора, что составляет ______________ (_______________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20 %) - ________________ (___________________) рублей __ копеек, в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня предоставления Подрядчиком следующих документов:

- банковской гарантии на возврат аванса, оформленной в порядке, установленном разделом 15 Договора;

- счета на аванс.

  - Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком ежемесячно в течение 20 (двадцати) рабочих дней после предоставления справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, а также счетов на оплату и счетов-фактур.

При оплате выполненных Работ производится удержание аванса пропорционально стоимости выполненных Работ и полученному авансу.

  - Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком в порядке, установленном настоящим разделом Договора до предела, не превышающего 95 (девяносто пять) % от цены Договора. Оставшаяся часть цены Договора будет выплачена Подрядчику при окончательном расчете.

  - Окончательный расчет за результат Работ производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Акта приемки завершенных работ, оформленного в соответствии с формой, установленной Приложением № 4 к Договору, и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры.

  - В случае неполучения Заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем разделе Договора документов или представления документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и Договора, Работы Подрядчику не оплачиваются до устранения указанных нарушений.

  - Документы на оплату выполненных Работ передаются Подрядчиком Заказчику по реестру сдачи документов под роспись, либо направляются заказным письмом.

  - Ежемесячное подписание Заказчиком форм № КС-2 и № КС-3 не является приемкой этих Работ в эксплуатацию.

  - Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - По окончании исполнения обязательств по Договору Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней представляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов. В случае если расчеты по Договору не завершены в год заключения Договора, то Подрядчик в течение первых 10 (десяти) рабочих дней наступившего года представляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов по Договору на 31 декабря минувшего года.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Работы по Договору выполняются в следующие сроки:

- дата начала Работ – следующий день после подписания Договора Сторонами;

- дата окончания Работ – 15.12.2019.

  - Датой выполнения всех обязательств по Договору, за исключением гарантийных обязательств, является дата подписания Акта приемки завершенных работ (Приложение  № 3 к Договору).

  - Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе досрочно завершить Работы при условии не ухудшения качества Работ. Дополнительная оплата при этом не предусмотрена.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик имеет право:

    - В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

    - Привлекать для определения качества выполненных Работ третьих лиц (экспертов).

    - Требовать возврата аванса (неотработанной его части) в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

    - Имеет иные права, определенные Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации.

  - Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить своевременное финансирование по Договору.

5.2.2. Передать Подрядчику копию приказа о назначении ответственного лица по проведению строительного контроля в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

5.2.3. Передать Подрядчику строительную площадку для производства Работ по акту передачи строительной площадки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

5.2.4. Контролировать соблюдение Подрядчиком сроков выполнения Работ.

5.2.5. Осуществить своевременную приемку и оплату выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.

5.2.6. Проверять стоимость, объемы и качество выполняемых Подрядчиком Работ, наличие на выполненные Работы исполнительной документации. В случае отсутствия исполнительной документации Заказчик имеет право отказать Подрядчику в рассмотрении форм № КС-2 и № КС-3 за проверяемый период.

5.2.7.	Контролировать устранение Подрядчиком выданных замечаний по качеству выполненных Работ.

5.2.8.	Осуществлять освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность Объекта.

5.2.9.	Контролировать проведение Подрядчиком наладки и испытаний инженерного оборудования, в том числе комплексного испытания инженерного оборудования с подписанием следующих актов:

- акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования, акты испытаний технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения;

- акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах их ввода в объект культурного наследия в соответствии с проектными решениями;

- акты испытаний внутренних и наружных электроустановок и электросетей;

- акты испытаний устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации, автоматизации и молниезащиты.

5.2.10.	Согласовать переданную Подрядчиком проектную документацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее предоставления Заказчику.

5.2.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения обращения Подрядчика по вопросу необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных Договором, известить Подрядчика о принятом решении.

5.2.12.	Организовать приемку результата Работы.

5.2.13.	Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.

5.2.14. Имеет иные обязанности, определенные Договором, законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.3. Подрядчик имеет право:

5.3.1. Привлекать к выполнению Работ субподрядные организации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком и Пользователем за качество и сроки выполняемых привлеченными организациями Работ.

5.3.2. С согласия Заказчика досрочно исполнить обязательства по Договору, при этом досрочное исполнение обязательств по Договору не является основанием для увеличения цены Договора.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. До начала производства Работ по строительству Объекта принять по акту строительную площадку.

5.4.2. Разработать проект производства работ (ППР) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора и передать его на согласование Заказчику.

5.4.3. Назначить ответственного за производство Работ на Объекте и представить Заказчику копию приказа о его назначении в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора.

5.4.4. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора, разработать и представить на согласование Заказчику График выполнения работ (Приложение № 4 к Договору).

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Графика выполнения работ согласовывает либо направляет Подрядчику мотивированный отказ в согласовании с указанием замечаний и сроков их устранения.

Нарушение срока представления Графика выполнения работ, является основанием для применения в отношении Подрядчика мер ответственности в порядке, предусмотренном разделом 8 Договора.

5.4.5. До выполнения Работ по строительству Объекта согласовать с Заказчиком разработанную проектную документацию.

Заказчик обязан согласовать предоставленную Подрядчиком проектную документацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее предоставления либо в указанный срок направить Подрядчику мотивированный отказ в согласовании с указанием замечаний и сроков их устранения.

5.4.6. Обеспечить получение необходимых разрешений на право производства Работ.

5.4.7. До выполнения Работ обеспечить проведение археологической разведки, а также археологического наблюдения, в случае необходимости.

5.4.8. Осуществить поставку на Объект необходимых материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, предусмотренных проектной документацией и необходимых для выполнения Работ, их приемку, разгрузку и складирование, обеспечивающее их сохранность.

5.4.9. Обеспечить входной контроль качества и комплектности материалов и изделий, оборудования, используемых при выполнении Работ.

5.4.10. Предоставить Заказчику до начала использования материалов, конструкций, изделий и оборудования паспорта, сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.4.11. Обеспечить Объект необходимым количеством квалифицированной рабочей силы с соблюдением требований миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

5.4.12. Обеспечить Объект необходимой строительной техникой и механизмами.

5.4.13. Обеспечить надлежащую разметку Объекта по отношению к геодезической разбивочной основе и соблюдение уровней, отметок и размеров Объекта при его строительстве.

5.4.14. Выполнить все предусмотренные Договором Работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектной документацией, требованиями нормативных правовых актов в области строительства и реставрации (CНиП, СРП, технические регламенты), техническими условиями, в сроки, установленные Договором.

5.4.15. Осуществить временные подключения инженерных коммуникаций к Объекту в соответствии с проектной документацией и техническими условиями.

5.4.16. Обеспечить при выполнении Работ технологическую последовательность выполнения операций, а также необходимый для производства Работ температурно-влажностный режим.

5.4.17. Обеспечить при выполнении Работ соблюдение норм охраны труда и техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с СП 49.13330.2012, охране окружающей среды и зеленых насаждений.

5.4.18. Обеспечить ежедневную уборку рабочих мест и своевременный вывоз строительного мусора с территории строительной площадки в места его утилизации.

5.4.19. Представлять Заказчику еженедельные отчеты, в том числе видеоотчеты, по согласованной Сторонами форме о выполнении Работ в электронном виде с подписью ответственного исполнителя Подрядчика.

5.4.20. Представлять Заказчику информацию о заключении договоров с субподрядчиками в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения таких договоров.

5.4.21. Обеспечить в процессе выполнения Работ:

1) своевременное оформление исполнительной документации, надлежащее ведение общего журнала работ, журнала авторского надзора, специальных журналов работ, журнала учета выполненных работ по форме № КС-6а, составление актов на скрытые работы;

2) представление Заказчику комплекта исполнительной документации на выполненные объемы Работ одновременно с передачей документов по форме № КС-2 и № КС-3;

3) надлежащее освещение Объекта в соответствии с установленными требованиями;

4) возможность контроля Заказчиком за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе возможность беспрепятственного допуска его представителей к любому конструктивному элементу результата выполненных Работ на Объекте и представление по их требованию исполнительной документации и отчетов о выполнении Работ на Объекте;

5) участие своих представителей в проведении контрольного обмера Работ на Объекте Заказчиком или уполномоченными организациями;

6) извещение Заказчика о готовности скрытых Работ не менее чем за 48 часов до начала их освидетельствования. Выполнение последующих Работ разрешается только после освидетельствования Заказчиком скрытых Работ и составления соответствующего акта. Если скрытые Работы выполнены без присутствия Заказчика, Подрядчик обязан по его требованию вскрыть любую часть скрытых Работ и восстановить после освидетельствования за свой счет. В случае если Заказчик был своевременно предупрежден, то вскрытие и закрытие скрытых Работ производится Подрядчиком за счет Заказчика;

7) сохранность и защиту Объекта от повреждений или иных результатов Работ, материалов и оборудования, временных сооружений и строительной техники, находящихся на месте проведения Работ, в период выполнения Работ, а также в период устранения недостатков в результатах выполненных Работ после приемки их Заказчиком;

8) согласование порядка ведения Работ на Объекте с органами государственного строительного надзора (в случаях, установленных законодательством), и иными компетентными органами, соблюдение его на месте производства Работ всеми участниками;

9) координацию деятельности субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ по Договору, и соблюдение ими качества и сроков выполнения Работ. При привлечении к выполнению Работ субподрядных организаций Подрядчик обязан проверить наличие у субподрядчика всех документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для выполнения Работ, на которые он привлекается. Подрядчик обязан контролировать соблюдение привлекаемыми субподрядчиками требований, предъявляемых к Подрядчику, а также нести перед Заказчиком ответственность за действия привлекаемых для выполнения Работ субподрядчиков;

10) устранение недостатков (недоделок и дефектов), выявленных Заказчиком в процессе выполнения Работ, при их приемке и в течение гарантийного срока, за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

5.4.22. Немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- ошибок и неточностей, выявленных в представленной Заказчиком проектной документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результату выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

5.4.23. Произвести испытания, необходимые для использования результатов Работ и эксплуатации Объекта, представить Заказчику все требуемые в Российской Федерации сертификаты, паспорта и инструкции, а также другие документы, согласованные Сторонами, на поставленное и смонтированное оборудование на русском языке.

5.4.24. Осуществлять охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, временных зданий и сооружений, необходимых для проведения Работы, с момента начала их проведения до даты подписания Акта приемки завершенных работ (Приложение № 3 к Договору).

5.4.25. Нести расходы по содержанию временных зданий и сооружений и Объекта до подписания Акта приемки завершенных работ.

5.4.26. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, результатов Работ, Объекта до даты подписания Акта приемки завершенных работ.

5.4.27. После окончания всех Работ оформить и передать Заказчику исполнительную и техническую документацию в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде.

5.4.28. Принять участие в работе комиссии по приемке результата Работ и подписании Акта приемки завершенных работ.

5.4.29.	По окончании всех Работ вывезти в течение 10 (десяти) дней за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику или его субподрядчикам строительную технику, строительные материалы и оборудование, конструкции, временные сооружения и другое имущество.

5.4.30.  Иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на подготовку проектной документации и осуществление строительства.

5.4.31. Выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Договора и требованиями законодательства Российской Федерации.

- СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Сдача-приемка выполненных Работ производится в следующем порядке:

    - Подрядчик в срок не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего (отчетного) месяца предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом следующие первичные учетные документы, подтверждающие стоимость выполненных Работ и понесенных затрат (компенсируемых согласно сводному сметному расчету):

- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) – в 2 экз. на бумажном носителе;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) – в 2 экз. на бумажном носителе;

- товарные накладные на закупленные материалы, мебель, бытовую технику, инвентарь и оборудование (форма № ТОРГ-12), счета-фактуры (в случае если в сметной документации их стоимость принималась по счетам поставщика (прайс-листам) с приложением документов, подтверждающих их доставку;

- акт о приемке оборудования в монтаж формы № ОС-15 или акт установки оборудования, не требующего монтажа;

- справки на вывоз и утилизацию мусора с приложением счетов-фактур;

- другие документы, подтверждающие понесенные прочие затраты, учтенные в цене Договора;

- счет на оплату – в 1 экз. на бумажном носителе;

- счет-фактура – в 1 экз. на бумажном носителе,

а также исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями, установленными приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128:

- акты освидетельствования ответственных конструкций (при необходимости);

- акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- исполнительные схемы выполненных Работ, заверенные Подрядчиком, отражающие объемы выполненных Работ;

- копии паспортов качества применяемых материалов (изделий), сертификатов на применяемые материалы, заверенные Подрядчиком;

-  выкопировки из журнала авторского надзора (если имеются ссылки на них);

- копии актов и протоколов лабораторных испытаний изделий и материалов, заверенные Подрядчиком;

- иные документы, отражающие фактическое выполнение проектных решений, в том числе фотографии, подтверждающие выполнение Работ в соответствие с принятыми нормами и правилами и выполненные согласно требованиям, установленным Техническим заданием (Приложением № 1 к Договору).

Приемка Заказчиком мебели, принадлежностей, бытовой техники и инвентаря, указанных в Приложении № 1 к Договору, производится на основании представленных Подрядчиком товарных накладных по форме № ТОРГ-12 с приложением паспортов, сертификатов, инструкций по эксплуатации.

6.1.2.	Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Подрядчику подписанные со своей стороны формы № КС-2 и № КС-3 или мотивированный отказ от приемки выполненных Работ с указанием мотивированных замечаний и сроков их устранения.

Подрядчик обязан в указанный срок устранить выданные Заказчиком замечания, а если такой срок не установлен, то в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их предъявления и повторно представить Заказчику указанные в           пункте 6.1.1 Договора документы с учетом устранения замечаний.

В случае выявления Заказчиком в выполненных Работах несогласованных в установленном порядке отступлений от проектной документации, а также непредставления необходимой исполнительной документации, такие Работы будут исключены из представленных Подрядчиком документов на оплату выполненных Работ до момента устранения допущенных нарушений.

6.1.3. Подписанные Сторонами формы № КС-2 и № КС-3 не являются подтверждением окончательной приемки Заказчиком выполненных Работ и служат для промежуточных расчетов между Сторонами за выполненные в течение месяца Работы, оплата за которые производится Заказчиком в порядке, установленном разделом 3 Договора.

6.2.	 Приемка законченных по Договору Работ завершается подписанием Акта приемки завершенных работ (Приложение № 3 к Договору).

6.3. 	Акт приемки завершенных работ составляется в 2 экземплярах (по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика).

6.4.	Для проверки соответствия выполненных Работ требованиям технических регламентов и других нормативных документов, а также условиям Договора Заказчик вправе произвести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертной организации.

6.5. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований нормативных документов и/или Договора, составляется акт устранения выявленных недостатков с указанием срока их устранения.

Подрядчик обязан за свой счет в установленный актом срок устранить все выявленные недостатки.

6.6. 	Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ и подписания Акта приемки завершенных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают использование (эксплуатацию) результата Работ на Объекте по назначению и/или не могут быть устранены Подрядчиком.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами и действующими нормами и своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Объекта и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.

  - Гарантийный срок на выполненные Работы устанавливается с даты подписания Акта приемки завершенных работ и составляет 5 (пять) лет.

Гарантийный срок на оборудование устанавливается в соответствии с нормативно-технической документацией на оборудование.

  - В случае, если Заказчиком (эксплуатирующей организацией) в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки и дефекты, допущенные Подрядчиком в процессе производства Работ, либо являющиеся следствием ненадлежащего качества Работ (в том числе использование материалов ненадлежащего качества, отступления от технологии производства Работ и пр.), то составляется рекламационный акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и определяются даты их устранения.

  - Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные недостатки, порядок и сроки их устранения, Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика (эксплуатирующей организации) о выявленных недостатках направить в указанное в извещении место своего представителя.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта Заказчиком (эксплуатирующей организацией) составляется односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой за счет Подрядчика.

  - Подрядчик обязан своими силами в установленный в рекламационном акте срок и за свой счет устранить выявленные недостатки.

  - Гарантийный срок на Работы, по которым были выявлены недостатки, продлевается на период времени, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие этих недостатков.

  - Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик (эксплуатирующая организация) имеет право устранить недостатки силами третьих лиц за счет Подрядчика.

  - Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами, или ненадлежащей эксплуатацией Объекта, то есть нарушением правил эксплуатации и обслуживания Объекта, если такие правила своевременно доведены Подрядчиком до Заказчика (эксплуатирующей организации).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Каждая Сторона должна исполнять свои обязанности, вытекающие из Договора надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ею принятых обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить допущенные нарушения.

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере    0,01 процента от цены Договора.

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки Подрядчиком исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на стоимость выполненных Работ, подтвержденную подписанными Сторонами формами № КС-2 и № КС-3.

  - В случае просрочки Заказчиком обязательства по оплате выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору.

  - Общая сумма начисленной неустойки не может превышать 10 (десяти) процентов от цены Договора.

  - Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

  - В случае причинения ущерба имуществу Заказчика, причинения вреда работникам Заказчика, вследствие виновных действий представителей Подрядчика, а также привлеченных им для исполнения обязательств по Договору работников, Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя по Договору обязательств.

  - Применение предусмотренных настоящим разделом Договора санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

  - В случае привлечения Заказчика к административной ответственности по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств и применения к Заказчику наказания в виде административного штрафа, Подрядчик принимает на себя обязательства уплатить такой административный штраф.

  - Предъявление требований об уплате неустойки и/или штрафа, в случаях, предусмотренных пунктами 8.3 – 8.5 Договора, является правом, а не обязанностью Сторон. Все требования об уплате неустойки должны быть предъявлены в письменном виде.

  - Стороны договорились, что, если иное прямо не предусмотрено Договором, законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон (в том числе в связи с предоставленной Подрядчику предоплаты (аванса) в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.

9.3.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях, а также подтверждающие документы компетентных государственных органов.  Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

9.4.	 Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, другой Стороны о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

9.5.	 В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.2 Договора, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению Договора.

9.6. 	В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  - При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договором.

  - Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

  - Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема выполняемых Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Договора;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором объем Работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором объем выполняемых Работ не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объему Работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Договора;

- если исполнить Договор в предусмотренный срок невозможно по независящим от Сторон обстоятельствам.

  - В случае принятия Заказчиком решения о заключении дополнительного соглашения Подрядчик предоставляет в адрес Заказчика сметную документацию на дополнительные Работы.

  - Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора.

- судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора одной из Сторон или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из его Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.

  - В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Договор прекращает свое действие по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Договора.

  - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

  - Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре.

  - Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

  - Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

  - Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон, судом по требованию любой из сторон Договора, а также законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам конкурса или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса.

  - Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

- нарушения Подрядчиком по своей вине сроков выполнения Работ, установленных Графиком выполнения работ, более чем на 2 (два) календарных месяца;

- установления факта проведения ликвидации Подрядчика или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному Договором, становится явно невозможным;

- неисполнения Подрядчиком требования Заказчика в установленный срок устранить недостатки выполняемых Работ, выявленных Заказчиком во время выполнения Работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления такого требования;

- неисполнения Подрядчиком условий, предусмотренных Договором;

- если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустранимые недостатки, которые невозможно устранить в установленный Заказчиком срок.

  - Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

  - При расторжении Договора Заказчик обязан:

- принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения Договора Работы в соответствии с условиями Договора;

- оплатить Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с момента оформления форм № КС-2 и № КС-3 (с приложением всех необходимых документов, указанных в пункте 8.1.1 Договора) фактически выполненные и принятые Работы.

  - Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.

  - Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения Договора по соглашению Сторон.

  - Реорганизация Заказчика или Подрядчика не является основанием для расторжения Договора. Обязательства по Договору, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, переходят к правопреемнику Заказчика или Подрядчика.

- ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1.	Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.

11.2.	Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Претензия и ответ на претензию направляется заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по адресу, указанному в Договоре.

11.3.	Срок рассмотрения и ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии другой Стороной.

11.4.	Неполучение ответа на претензию в установленный Договором срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

11.5.	В случае отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения ответа на претензию, либо получение ответа вне срока, Сторона, направившая претензию, вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.

11.6.	По всем вопросам, не урегулированным Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, а также затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

  - Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

  - При исполнении своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

  - При исполнении своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

  - При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса Российской Федерации и иных действующих нормативных правовых актов.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Любая информация, предоставляемая Подрядчику Заказчиком (Техническим заказчиком), а также информация, к которой Подрядчик получает доступ либо которая становится известной Подрядчику в связи с выполнением Договора, вне зависимости от формы ее хранения и способа документирования (далее по тексту – Информация), является конфиденциальной.

  - Информация не будет считаться конфиденциальной, если Подрядчик докажет, что она была им получена из публичных источников.

  - Подрядчик обязуется хранить указанную в пункте 14.1 Договора Информацию на условиях полной конфиденциальности, не разглашать и не использовать ее ни для какой иной цели, кроме как для выполнения Договора.

  - За действия (бездействия) своих сотрудников Подрядчик несет перед Заказчиком и третьими лицами ответственность в полном объеме, и в случае причинения его сотрудниками ущерба, обязан возместить Заказчику и (или) третьим лицам все причиненные такими действиями убытки.

  - Обязательство о соблюдении конфиденциальности, указанной в пункте 14.1 Договора Информации, наступает с момента фактического получения Подрядчиком этой Информации и действует без ограничения срока, независимо от обязательств Подрядчика и Заказчика по выполнению Договора.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

15.1.	Для обеспечения возврата авансовых средств Подрядчик предоставляет Заказчику банковскую гарантию, соответствующую требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на сумму аванса.

15.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать следующую информацию:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) обязательств по настоящему Договору;

- обязательства Подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Заказчика, на котором учитываются операции с поступающими средствами;

- срок действия банковской гарантии, превышающий срок окончания Работ, установленный пунктом 4.1 Договора, не менее чем на 1 (один) месяц;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика (принципала), возникшим из Договора при его заключении;

- установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежных средств по банковской гарантии;

- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

15.3. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения авансового платежа банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик информирует об этом Подрядчика с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

15.4. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение возврата авансового платежа, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения обязательств.

15.5. В случае истечения срока действия банковской гарантии до завершения исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств, Подрядчик обязан за 20 (двадцать) календарных дней до истечения срока действия банковской гарантии представить Заказчику новую банковскую гарантию.

15.6. В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, увеличивающего цену Договора или срок выполнения Работ, Подрядчик обязан представить Заказчику новую банковскую гарантию, удовлетворяющую условиям, установленным пунктами 15.1 - 15.2 Договора, одновременно с подписанием такого дополнительного соглашения.

15.7. Возврат банковской гарантии осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

- на основании письменного обращения Подрядчика одновременно с предоставлением новой банковской гарантии, оформленной на условиях раздела 15 Договора и обеспечивающей исполнение обязательств Подрядчика в порядке, установленном Договором;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Заказчиком Акта приемки завершенных работ по Договору на основании письменного запроса Подрядчика.

15.8. Если у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Подрядчик должен предоставить новое обеспечение исполнения Договора. Срок его предоставления – 1 (один) месяц со дня уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставления нового обеспечения.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Заказчиком или Подрядчиком друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным под расписку, заказным письмом, факсограммой или телеграммой адресу, указанному в Договоре и за подписью полномочного лица.

16.2.	Уведомления и сообщения, отсылаемые по почте, направляются на адрес Стороны, указанный в Договоре, либо по месту нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.

16.3.	Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие Стороны по адресу, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в качестве нормативных.

16.4.	При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика по Договору полностью переходят к его правопреемнику.

16.5.	Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

16.6.	Стороны настоящим обязуются соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере противодействия коррупции. Сторона вправе сообщить о ставшем известным ей факте коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.7.	Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию, по одному экземпляру каждой Стороне.

16.8.	Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.9.	Приложения, указанные в Договоре и являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Расчет цены Договора.

Приложение № 3 – Форма Акта приемки завершенных работ.

Приложение № 4 – График выполнения работ.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Юридический адрес: 119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2 Почтовый адрес: 125413, г. Москва, ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1-4 тел. (495) 128-32-37 e-mail: : post@fundsolovki.ru ИНН 7704455367 КПП 770401001 ОГРН 1187700008792 Банк ГПБ (АО) р/с 40703810100000000162 к/с 30101810200000000823 БИК 044525823 ОКПО 09807684 | Подрядчик: |
| --- | --- |

| Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага __________________ / А.В. Ходос / м.п. | ________________/ _____________/ м.п. |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к Договору от «___» _______ 20__ г. № _____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по благоустройству территории и дооборудовании мобильного здания для размещения 150 человек

| № |  | Наименование вида работ |  |  |  |  |  |  | Описание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Общие данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Местоположение объекта |  |  |  |  |  |  | Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Сельское поселение «Соловецкое», район кирпичного завода |
| 1.2 |  | Наименование объекта |  |  |  |  |  |  | Благоустройство территории мобильного здания для размещения 150 человек с устройством системы охранного телевидения, системы резервного электроснабжения и дооборудования здания дополнительной сушилкой |
| 1.3 |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага |
| 1.4 |  | Основание для выполнения работ |  |  |  |  |  |  | Протокол совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага о создании базы реставраторов от 27.06.2018 № 2 |
| 1.5 |  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  | Средства Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага |
| 1.6 |  | Проектная/подрядная организация |  |  |  |  |  |  | Определяется по результатам закупочных процедур |
| I-2.Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Участок выполнения работ расположен вблизи объектов культурного наследия «Корпус административный Соловецкой тюрьмы» 1938-1939 годы и «Главный корпус Соловецкой тюрьмы» 1938-1939 годы, архитекторы Б.В. и К.В. Минихи в связи с чем все работы (в.ч. ПИР) необходимо выполнять в соответствии с 73-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Выполнить государственную историко-культурную экспертизу земельного участка методом археологической разведки и согласовать с органом, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (в случае необходимости). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, в том числе археологического наследия» и выполнить историко-культурную экспертизу для объектов культурного наследия, расположенных в зоне влияния объекта (при необходимости). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Предусмотреть устройство: проездов, стоянку автотранспорта, подъездную дорогу, пешеходные дорожки, ограждение территории с воротами и шлагбаумом, устройство КПП в месте основного въезда |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ориентировочный перечень необходимых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | Выполнение покрытия проездов и стоянки автотранспорта |  |  |  | - геоткань, плотность не менее 300 г/м2 - трамбованный песок средней крупности, h= 100мм, ГОСТ 8736-93*; - геосетка 50х50; - щебень фракции 10-20мм, h= 100мм; - лента бордюрная |
| 3.2 |  |  |  |  | Выполнения покрытия тротуаров |  |  |  | - деревянный настил; - щебень гранитный фракции 10-20мм, h= 80мм; - трамбованный песок средней крупности, h= 50мм, ГОСТ 8736-93*; - геоткань, плотность не менее 150 г/м2; - лента бордюрная |
| 3.3 |  |  |  |  | Выполнение отмостки у здания |  |  |  | - трамбованный песок средней крупности, h=100мм, ГОСТ 8736-93* - щебень фракции 10-20мм, h= 60мм - бетон марки В12,5 ГОСТ 9128-97*, по арматурной сетке 4С 5Вр-1-100/5Вр-1-100 ГОСТ 23279-2012, h=70 мм - предусмотреть компенсационные швы, шаг определить проектом; - ширину отмостки принять 500 мм; - уклон не менее 1 % СНиП 2.02.01 83 |
| 3.4 |  |  |  |  | Устройство подъездной дороги |  |  |  | - геоткань, плотность не менее 300 г/м2 - трамбованный песок средней крупности, h= 100мм, ГОСТ 8736-93* - геосетка 50х50 - щебень фракции 10-40мм, h= 100мм В местах перепада высотных отметок предусмотреть укладку дорожных плит ПНД, для защиты грунтового покрытия дороги. |
| 3.5 |  |  |  |  | Выполнение ограждения территории вокруг здания, ворот и шлагбаумов |  |  |  | Предусмотреть устройство ограждения с сетчатым заполнением высотой 1,5 метра. Ограждение установить на винтовые металлические столбы 60х60 мм. Предусмотреть установку основных раздвижных ворот и распашных аварийных. На основных воротах установить шлагбаум с дистанционным управлением. |
| 3.6 |  |  |  |  | Устройство КПП |  |  |  | В месте основного въезда предусмотреть установку КПП. Помещение КПП выполнить из имеющегося в наличии переоборудованного блок-контейнера. Требуемые характеристики КПП: -размер здания - 2,4х6м.; -вид здания - сборно-разборный блок-контейнер; -теплоизоляция - базальтовый утеплитель S=100мм; -цветовые решения фасада -стены - RAL 1015, кровля – RAL 7004 (в цветах здания на 150 чел.) -планировочные решения -окно в торцевой части КПП с обзором на ворота, входная дверь в торцевой стене; - внутренняя отделка помещения: покрытие пола-линолеум, стены - ламинированное ЛДСП (цвет орех), потолок- ламинированное ЛДСП (цвет белый); - отопление - электрическое; - освещение - по нормам; - вентиляция - вытяжная механическая, принудительная, естественная через решетки; - санитарно-техническое оборудование -не требуется. |
| 4.Характеристики наружного электроосвещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств |  |  |  |  |  | 0,5 кВт |  |
| 4.2 |  | Категория надежности |  |  |  |  |  | III |  |
| 4.3 |  | Ток. А |  |  |  |  |  | 1,5 |  |
| 4.4 |  | Напряжение |  |  |  |  |  | Напряжение питания с изолированной нейтралью (IT) 220В+-10% переменного тока |  |
| 4.5 |  | Требования к осветительным приборам |  |  |  |  |  | При выполнении работ по организации системы уличного освещения обеспечить: достаточный количественный уровень освещения (яркость, освещенность); создать комфортное соотношение яркостей окружающих поверхностей по отношению к яркости рабочей поверхности (проезжей части улиц); обеспечить равномерность освещения в соответствии со СНиП 23-05-95 от 2004г. «Естественное и искусственное освещение» Разместить приборы управления освещением в РУ-04 здания для размещения 150 человек рабочего персонала. Светильник светодиодный направленного света. Цветовая температура, 3700-4500К. Индекс цветопередачи Ra более 70. Световая эффективность (отдача) - не менее 100лм/Вт. Степень защиты от воздействия окружающей среды-IP-54 Класс защиты от поражения электрическим током -I Конструкция оптическая часть должна быть выполнена из стекла. Тип КСС — Л. Климатическое исполнение светильника У1. Ресурс работы светильника, не менее 100000 ч. Металлические детали светильника должны быть защищены от коррозии. Светильник должен присоединяться к сети питания при помощи сетевого провода, номинальное сечение жил (проводов) которого составляет не менее 1 мм2. Количество предполагаемых осветительных приборов (уточняется проектом): -периметр здания для размещения 150 человек рабочего персонала - 6шт.; - КПП -1 шт.; -ДЭС -1шт.; -блок водоподготовки -1шт. |  |
| 4.6 |  | Управление наружным освещением |  |  |  |  |  | От фотоэлемента, включение наружного освещения должно производиться при снижении уровня естественной освещенности не менее чем до 10 Лк, а отключение - при ее повышении до 10 Лк. |  |
| - Перечень работ, необходимых для выполнения наружного электроосвещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  | Установка светильников |  |  | Короткий кронштейн, закрепление на стене здания: Размещение по осям А,Г, 1, 15. на высоте от 3.5м – от уровня земли, количество определить проектом в соответствии с требованиями к освещенности СНиП 23-05-95 |  |
| 5.2 |  |  |  |  | Установка щита наружного освещения |  |  | ЩНО – 1шт. (установка в здании) |  |
| 5.3 |  |  |  |  | Разводка силовым кабелем с медной жилой и оболочке ПВХ |  |  | ВВГнг |  |
| II-6. Cистема охранного телевидения (видеонаблюдения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Требования к оборудованию |  |  |  | В состав системы охранного телевидения должны входить: -комплекты уличных стационарных телевизионных камер -8шт; -комплекты внутренних телевизионных камер у входных дверей здания -6шт., коридоры 1 и 2 этаж. -оборудование управления и передачи видеосигналов; -аппаратура цифровой регистрации видеосигналов; -устройства отображения информации. Предусмотреть камеры IP HIKVISION (или аналог) внутренние с вариофокальным объективом в коридоре на входных зонах в здание, камеры внешние предусмотреть на входных зонах и по периметру здания. Все характеристики видеокамер должны отвечать следующим требованиям: Параметры – телекамеры цветные;. Минимальная освещённость при отношении сигнал/шум 20 дБ; 0,015 Лк;. Максимальная освещенность; 100000Лк;. Отношение сигнал/шум; не менее 48 дБ. Наличие АРУ; да. Наличие функции WDR; да. Напряжение питания, В; 12/24, либо PoE. Рабочий температурный диапазон должен быть в пределах от 0°С до плюс 45°С - для комплектов внутренних телевизионных камер, и от минус 40°С до плюс 50°С - для комплектов внешних телевизионных камер. Внешние телевизионные камеры должны иметь защиту от пыли и воды не ниже IP66. Аппаратура цифровой регистрации видеосигналов должна обеспечивать: Компрессию (тип компрессии H.264) и запись изображений на жесткий диск со скоростью записи не менее 25 кадров в секунду на канал с разрешением не менее 1280×720 пикселей. В качестве сервера видеонаблюдения использовать IP-видеорегистратор с PoE, количество каналов в соответствии с проектом. Регистратор необходимо дооснастить жестким диском 6Tb максимального срока хранения видеоархива. (не менее 30 дней) |
| 6.2 |  |  | Требования к параметрам функционирования оборудования, размещению |  |  |  | Интерактивный поиск видеоархива: по дате, времени, настройка с рабочего места оператора, отображение видеоканалов на одном мониторе, запись в архив по детектору движения камеры, интеграция с ЛВС. Место размещения видеорегистратора и монитора в помещении дежурного. |  |  |  |
| III-7. Система резервного электроснабежния (блок-контейнерная дизельгенераторная станция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Максимальная мощность генерирующих устройств |  |  |  |  | 200 кВт |  |  |  |
| 7.2 | Категория надежности |  |  |  |  | II |  |  |  |
| 7.3 | Напряжение |  |  |  |  | Напряжение питания с изолированной нейтралью (IT) 380В+-10% переменного тока |  |  |  |
| 7.4 | Требование оборудованию |  |  |  |  | Требуемое выходное напряжение -0,4кВ; Вид основного топлива -ДТ; Режим работы ЭС - резервный источник электроснабжения; Наличие АВР - не требуется; Степень автоматизации ЭС по ГОСТ 55437-2013 -0; Необходимость параллельной работы с сетью -нет; Необходимость параллельной работы с аналогичными агрегатами -нет; Климатические условия места установки и эксплуатации ЭС –от-400C до+400C; Исполнение ЭС - в блок-контейнере; Модуль распределительного устройства -0,4кВ; Дополнительный топливный бак - 1,5м3; Способ пополнения -из-за пределов дизельным топливом блок-контейнера; Дополнительный масляный бак для долива масла в картер двигателя -не требуется; Система автоматического пожаротушения -порошковая; Иные требования: 1.Конструкция контейнера должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа и противоправных действий. 2. Для обеспечения работы дизель-генератора в блоке-контейнере должна быть предусмотрена: - вытяжная искусственная вентиляция, осуществляемая встроенным вентилятором охлаждения радиатора дизель-генератора; - приточная вентиляция с естественным побуждением. Приточный воздух должен поступать через входное отверстие, а удаление – через выходное отверстие. Входное и выходное отверстия должны быть снабжены воздушными клапанами с электроприводом. Открытие клапанов должно происходить автоматически во время работы ДЭС. При неработающем дизель-генераторе предусматривается естественная вытяжная вентиляция с устройством дефлектора. 3. В качестве нагревательных приборов системы отопления предусмотреть электрические обогреватели со встроенным термостатом, температуру внутри блока принять +5°С. |  |  |  |
| 7.5 | Управление |  |  |  |  | Ручной запуск |  |  |  |
| IV-8 Дооборудование здания сушилкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнить переустройство помещения здания на 1-ом этаже под сушку одежды. Конструктивное исполнение переоборудования выполнить с учетом функционального назначения помещения с установкой сушил. Место размещения сушилки оси А-Б, 11-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Требования к резервному источнику электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  | Место установки ДГУ |  |  | С учетом благоустройства и наличия подъезда автозаправщика |  |  |  |
| 10. Требования к работам, материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  |  | Требования к качеству выполняемых работ при устройстве системы охранного телевидения (видеонаблюдения) |  |  | Кабельные линии, должен использоваться 4-х парный медный кабель неэкранированная витая пара категории 5е. При прокладке кабелей должно быть учтено, что длина каждого отдельного сегмента кабеля от коммутатора до видеокамеры не должна превышать 90 м. Начиная от коммутатора, кабель внутри зданий должен прокладывается в кабель – каналах, кабель снаружи здания должен прокладываться в гофрированной трубе. Пластиковые кабельные каналы должны быть производства Efapel или эквивалент. Необходимо использовать сопутствующие элементы (внутренние, внешние, плоские углы при изменении направления каналов, заглушки, накладки на стык и т.д.), которые должны быть того же производителя, что и самих кабельных каналов. Сечение кабельных каналов и лотков должно позволять прокладку всех кабелей с заполнением 80%. При прокладке кабеля должен оставляться технологический запас для разделки кабеля - на рабочем месте не менее 10 см от точки размещения видеокамеры, в телекоммуникационном шкафу - не менее 2 м от точки размещения монтажного шкафа. В соответствии с международным стандартом Е1А/Т1А-606, концы кабелей при прокладке маркируются на обоих концах липкой маркировочной лентой, на которой указывается идентификатор (идентичный для обоих концов уникальный идентификационный код) кабельной трассы в соответствии с нумерацией камер. |  |  |  |
| 10.2 |  |  |  | Сроки выполнения работ |  |  | В соответствии с условиями договора |  |  |  |
| 10.3 |  |  |  | Основные требования к работам подрядной организации |  |  | Состав работ: - проектирование, - закупка материалов и оборудования, - доставка на объект, -выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, - выполнение пуско-наладочных работ, - участие в сдаче-приемке выполненных работ. Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество. Предлагаемые к установке материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Выполнение работ по устройству сетей, должно производиться в полном соответствии с требованиями к их качеству, определенными нормативными документами, в частности СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004); СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СП 31.13330.2012 Изм.1, 2, ПЭУ изд.6,7 «Правила устройства электроустановок», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», ГОСТ 21.614-88 «Изображения условные графические электрооборудования на планах». При производстве монтажных работ руководствоваться требованиями ПУЭ(7-е изд.) СНиП 3.05.06 Выполнение работ по благоустройству территории выполнять согласно СНиП III-10-75 п. 3.26 (СП 82.13330.2016) При выполнении всех видов строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования нормативных документов, технологию производства работ и инструкции производителей по применению всех используемых материалов. Если в настоящем Техническом задании не указаны требования к какому-либо виду работ или к части какого-либо вида работ, то при выполнении таких работ или их части необходимо руководствоваться требованиями Нормативно - технической документации (СНиП, СП, ТУ и т.д.), имеющей применение к предмету Договора. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ по предмету торгов строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Проектной документацией. Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество. Требования к безопасности работ и к их результату должны соответствовать условиям договора, а также требованиям СНИПов, ГОСТов, ОСТов, СанПиНов и ТУ. Подрядчик обеспечивает в пределах участка производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение во время проведения работ необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, использованию земель, занятых во временное пользование, и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством. Подрядчик обязан вести журнал производства работ и необходимые дополнительные журналы. |  |  |  |
| 10.4 |  |  |  | Требования к сдаче исполнительной документации и фотофиксации |  |  | В процессе выполнения работ подрядчик обязан вести исполнительно-техническую документацию. Осуществлять и своевременно передавать Заказчику фотофиксацию процесса выполнения работ, каждая фотография должна сопровождаться аннотацией (порядковый номер, наименование того, что изображено);снимки на электронном носителе должны быть скомпонованы в отдельные папки по датам выполнения работ, формат – JPEG. По окончании работ передать Заказчику полный пакет исполнительно-технической документации в соответствии с СП 48.13330.2011 и РД-11-02-2006 (в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре в электронном виде в изменяемом формате). |  |  |  |
| 10.5 |  |  |  | Требования к подготовке сметной документации |  |  | Разработать сметную документацию в составе локальных смет и сводного сметного расчета на основе сборников ФЕР-2001 (ред. 2017 г.) с применением индексов изменения сметной стоимости, публикуемых Минстроем России для Архангельской области (базовый район) на момент составления сметной документации. Стоимость материалов, изделий, конструкций, принятых по прайс-листам, обосновать с приложением не менее 3-х коммерческих предложений. Транспортные затраты обосновать расчетами с представлением не менее 3-х коммерческих предложений. Представить расчет командировочных затрат |  |  |  |

| Заказчик: Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага __________________ / А.В. Ходос / м.п. | Подрядчик: ________________/ ______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору от «___» _______ 20__ г. № _____________

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Приложение № 3

к Договору от «___» _______ 20__ г. № _____________

ФОРМА

Акт приемки завершенных работ

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (сокращенное наименование – Фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании устава Фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, и _________________________ (сокращенное наименование – __________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Солодкова Александра Сергеевича, действующего на основании устава, с другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приемки завершенных работ (далее - Акт) о нижеследующем:

- Подрядчик выполнил Работы на Объекте,  расположенном по адресу: Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий, район кирпичного завода на сумму _______ руб., в том числе НДС 20% - ______________ (_____________________) рублей __ копеек.

| № | Вид Работ | Стоимость Работ, руб., в т.ч. НДС 20% |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

- Настоящий Акт подтверждает, что Подрядчик выполнил в полном объеме  все принятые на себя по Договору обязательства (за исключением гарантийных).

- Заказчик подтверждает отсутствие претензий к выполненным Подрядчиком Работам.

- Настоящий Акт является основанием для окончательного расчета за выполненные Работы по Договору от «__» ____________20__г. № __________.

| Заказчик: Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага __________________ / А.В. Ходос / м.п. | Подрядчик: ________________/ ____________/ м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Приложение №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |