Договор № ________

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту

«Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) административно-бытового здания, расположенного по адресу: Архангельская область, Соловецкий район, поселок Соловецкий, городок 29,                      в/ч 87413, и хостела, расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий»

г. Москва                                                                            «___» __________ 2019 г.

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (сокращенное наименование - Фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании устава Фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, и

_____________________________ (сокращенное наименование – ___________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик принимает на себя обязательства по поручению Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы (далее–Работы) по разработке  проектной  документации (далее–Документация) по объекту «Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) административно-бытового здания, расположенного по адресу: Архангельская область, Соловецкий район, поселок Соловецкий, городок 29, в/ч 87413, и хостела, расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий» (далее–Объект).

Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием, являющимся Приложением № 1 к Договору.

  - Разработка Документации выполняется Подрядчиком в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», условиями Договора. После разработки Документация согласовывается с органом охраны Объекта в порядке, установленном приказом Министерства культуры Российской Федерации от 05.06.2015 № 1749.

  - Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном Договором.

  - Оплата выполненных Работ производится Заказчиком за счет средств субсидии, предоставленной Фонду из федерального бюджета в рамках Соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением от 16.04.2019 № 069-10-2019-001 (идентификатор Соглашения 0000000006919РJH0002).

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора в соответствии с Расчетом цены договора (Приложение № 2 к Договору) составляет 68 453 535,31 (шестьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать пять) рублей 31 копейка, НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

  - Цена Договора является ориентировочной и подлежит уточнению по результатам выполнения Работ и составления исполнительной сметы на основании полученного положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по сметной документации.

  - Цена Договора может быть увеличена не более чем на 10 (десять) %. Изменение цены Договора производится в порядке, установленном пунктами 2.5, 2.6 и 2.9 Договора, и оформляется дополнительным соглашением к Договору.

  - В цене Договора учтены все затраты, необходимые для выполнения Подрядчиком Работ, в том числе:

- стоимость обмеров, обследования, инженерных изысканий, разработки Документации, получения необходимых согласований по Документации и заключений государственной историко-культурной экспертизы, ФАУ «Главгосэкспертиза России»;

- затраты на командировочные расходы;

- накладные расходы и вознаграждение;

- все налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации;

- все иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые для исполнения Подрядчиком принятых обязательств по Договору.

  - При исполнении Договора по предложению Заказчика допускается увеличение или уменьшение предусмотренного Договором объема Работы. При этом Стороны вправе при увеличении объема выполняемых Работ увеличить цену Договора пропорционально объему дополнительно выполняемых Работ, но не более чем на 10 (десять) % от цены Договора. При уменьшении объема выполняемых Работ Стороны обязаны уменьшить цену Договора.

  - Цена Договора может быть снижена по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком без изменения предусмотренных Договором объема Работ и иных условий его исполнения.

  - В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных Работ, которые не были учтены в Техническом задании, Подрядчик обязан своевременно предупредить о этом Заказчика и согласовать эти Работы с Заказчиком путем подписания акта на дополнительные работы.

  - Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены Работы, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату Работы по цене, определенной в Договоре.

  - Приемка и оплата дополнительных Работ производится после согласования их с Заказчиком и заключения дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего объемы, стоимость и сроки выполнения дополнительных Работ.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств в следующем порядке:

- аванс - на счет Подрядчика, открытый в Управлении Федерального казначейства (далее – УФК). Перечисление аванса производится в соответствии с установленным порядком казначейского сопровождения платежей.

- оплата выполненных Работ - на расчетный счет Подрядчика.

  - Распределение финансовых средств, предназначенных для выплаты Подрядчику в пределах цены Договора, составляет:

- в 2019 году – 40 000 000,00 (сорок миллионов) рублей 00 копеек;

- в 2020 году – 17 271 788,00 (семнадцать миллионов двести семьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек;

- в 2021 году – 11 181 747,31 (одиннадцать миллионов сто восемьдесят одна тысяча семьсот сорок семь) рублей 31 копейка.

В случае возможности выполнения Подрядчиком Работы в объеме, превышающем установленный пунктом 3.2 Договора лимит, Подрядчик предварительно обязан согласовать такую возможность с Заказчиком. При согласии Заказчика Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору.

  - Заказчик осуществляет оплату аванса в размере 30 (тридцати) процентов от цены Договора, что составляет 20 536 060,59 (двадцать миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч шестьдесят) рублей 59 копеек, НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации, в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Подрядчиком следующих документов:

- оригинала банковской гарантии, оформленной в порядке, установленном разделом 10 Договора, на сумму авансового платежа;

- счета на аванс.

  - Подрядчик обязан открыть лицевой счет в органах УФК в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора и сообщить об этом Заказчику для подписания дополнительного соглашения к Договору, а также утвердить у Заказчика сведения об операциях с целевыми средствами на сумму аванса.

  - Отсутствие авансирования по причинам несвоевременного открытия Подрядчиком лицевого счета в УФК и утверждения сведений об операциях с целевыми средствами на сумму аванса не являются основанием переноса сроков выполнения Работ.

  - Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ и представления счета на оплату в следующем порядке:

-  до получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», в том числе по сметной документации, выполненные Работы по инженерным изысканиям и разработке проектной документации стадии «Проектная документация» оплачиваются в размере 75 (семидесяти пяти) процентов от их стоимости.

Оставшаяся стоимость выполненных Работ оплачивается на основании исполнительной сметы, подготовленной в соответствии со сметной документацией, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

- стоимость выполненных Работ стадии «Рабочая документация» оплачивается в размере 100% от сметной стоимости, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

При необходимости Сторонами оформляется корректировочный акт сдачи-приемки выполненных работ, составленный на основании сметной документации, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

При оплате выполненных Работ производится удержание аванса пропорционально стоимости выполненных Работ и полученному авансу.

  - В случае неполучения Заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем разделе Договора документов или представления документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и Договора, Работы Подрядчику не оплачиваются до устранения указанных нарушений.

  - Документы на оплату выполненных Работ передаются Подрядчиком Заказчику по реестру сдачи документов под роспись, либо направляются заказным письмом с описью вложения.

  - Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, открытого в УФК.

  - По окончании исполнения обязательств по Договору Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней представляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов. В случае если расчеты по Договору не завершены в год заключения Договора, то Подрядчик в течение первых 10 (десяти) рабочих дней наступившего года представляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов по Договору на 31 декабря минувшего года.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Работы по Договору выполняются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) в следующие сроки:

-  дата начала Работ -  следующий день после даты подписания Договора;

- дата окончания Работ стадии «Проектная документация» - 10.11.2020;

- дата окончания Работ стадии «Рабочая документация» - 26.03.2021.

4.2. Датой исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств, за исключением гарантийных, является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ стадии «Рабочая документация».

4.3.  Подрядчик вправе досрочно завершить Работы при условии не ухудшения качества Работ. Дополнительная оплата при этом не предусмотрена.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Сдача-приемка выполненных Работ производится в соответствии со сроками, установленными Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору). Приемка выполненных Работ подтверждается подписанием полномочными представителями Сторон акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - После окончания выполнения Работ Подрядчик передает Заказчику Документацию в объеме, установленном Техническим заданием (Приложение  № 1   к Договору).

  - Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика указанных в пункте 5.2 Договора документов рассматривает и при отсутствии замечаний направляет Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ.

При наличии у Заказчика замечаний он направляет Подрядчику в сроки, указанные в настоящем пункте Договора, мотивированные замечания.

Подрядчик обязан устранить замечания Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения (если иной срок не согласован Сторонами письменно) и повторно передать доработанную Документацию Заказчику.

  - В случае неподписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ и невыдачи мотивированных замечаний в течение срока, указанного в пункте 5.3 Договора, Работы считаются принятыми и подлежат оплате в установленном в Договоре порядке.

  - Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными, то есть такими, которые делают невозможным использование разработанной Документации по назначению, и не могут быть устранены Подрядчиком в сроки, согласованные с Заказчиком.

  - В случае, если устранение недостатков в Документации, допущенных по вине Подрядчика, потребует повторного, и более раз, прохождения государственной экспертизы, Подрядчик направляет ее в органы государственной экспертизы за свой счет.

  - Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований, установленных условиями Договора, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик вправе:

    - В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

    - Требовать исправления выявленных Заказчиком замечаний по выполненной Работе, не соответствующей условиям Договора.

    - Требовать от Подрядчика предоставления отчета о ходе выполнения Работы.

    - Организовывать совещания по вопросам выполнения Работ и требовать присутствия на них представителей Подрядчика.

    - Не оплачивать выполненные Работы до устранения замечаний по выполненной Работе.

    - Организовать, в случае необходимости, проведение дополнительной экспертизы выполненных Подрядчиком Работ. Услуги по проведению экспертизы в этом случае оплачиваются Заказчиком за свой счет.

  - Заказчик обязуется:

    - В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора назначить приказом уполномоченных лиц и представить копию приказа Подрядчику.

    - Обеспечить своевременное финансирование по Договору.

    - Осуществить приемку выполненных Работ в порядке и сроки, установленные Договором.

    - Своевременно предоставить Подрядчику доверенности, необходимые для исполнения им принятых по Договору обязательств.

    - Оказывать Подрядчику при исполнении им принятых на себя по Договору обязательств необходимое содействие в вопросах, зависящих от Заказчика.

    - Исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

  - Подрядчик вправе:

    - Привлекать к выполнению Работы субподрядные организации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполняемых привлеченными организациями Работ.

  - Подрядчик обязуется:

    - В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора назначить уполномоченных лиц и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав объем предоставленных им полномочий.

    - Разработать Документацию в сроки, установленные Договором, в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством и нормативными документами Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

    - Осуществлять самостоятельно и в счет цены Договора сбор необходимых для разработки Документации исходных данных, не предоставленных Заказчиком, и иной документации, своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых разрешений, согласований, технических условий и иных документов, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

    - Не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего запроса предоставить отчет о ходе выполнения Работы.

    - Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Документацию, если они не противоречат условиям Договора, действующим нормам, правилам и стандартам.

    - Обосновывать по требованию Заказчика закладываемые в Документацию технические и инженерные решения путем сопоставления эксплуатационных и стоимостных показателей возможных вариантов.

    - Своевременно обратиться к Заказчику за получением доверенности на уполномоченное Подрядчиком лицо для исполнения обязательства по получению необходимых согласований, разрешений и экспертиз.

    - В течение не более 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора с субподрядчиком известить Заказчика о привлеченной организации (реквизиты, контактные данные) и виде Работы, на которую она привлечена.

    - До направления Документации на экспертизы в соответствующие органы, а также на согласование в орган охраны Объекта согласовать ее с Пользователем и Заказчиком.

    - Осуществлять защиту принятых в Документации проектных решений в органах экспертизы, а также оплачивать услуги экспертизы.

    - За свой счет устранять все выявленные в процессе приемки Работ, согласования и прохождения экспертиз недостатки по разработанной Документации в разумный срок, но не более 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.

    - В случае, если при проведении ремонтно-реставрационных и строительно-монтажных работ на Объекте на основании разработанной Подрядчиком Документации будут обнаружены недостатки, связанные с некачественной Документацией, Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки и, при необходимости, повторно за свой счет получить по исправленной Документации положительные заключения экспертиз и согласования органа охраны Объекта в установленном порядке.

    - Обеспечить соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации.

    - Обеспечить при выполнении Работ соблюдение установленных пользователем Объекта правил внутреннего режима Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря (далее – Монастырь), в том числе:

- не допускать курения своих работников и работников субподрядчиков, а также использования ими ненормативной лексики на территории Объекта и Монастыря;

- не допускать нарушения своими работниками и работниками субподрядчиков на территории Объекта и Монастыря правил ношения одежды и принятого Монастырем внутреннего распорядка.

    - В случае если при выполнении Работы Объекту или другим зданиям и сооружениям Монастыря будут нанесены повреждения по вине Подрядчика, произвести за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Заказчику.

    - Иметь действующую лицензию Министерства культуры Российской Федерации на соответствующие предмету Договора виды Работ в соответствии с Перечнем работ, составляющих деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2017 № 1262, а также членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

    - Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

- ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКОВ ПОДРЯДЧИКА, ВЫЕЗЖАЮЩИХ В КОМАНДИРОВКИ

7.1.	 Подрядчик обязан разместить своих работников и обеспечить размещение работников субподрядчиков в помещениях, предоставляемых Заказчиком или организацией, уполномоченной Заказчиком.

7.2. 	С этой целью Подрядчик направляет в адрес Заказчика заявку с указанием следующих данных на работников:

-  ФИО работника;

- паспортные данные работника;

- должность работника;

- потребность в организации питания;

- время заезда и период, на который требуется разместить работника.

7.3.	 Заказчик на основании представленных данных организует бронирование необходимого количества мест и сообщает Подрядчику информацию об организации, с которой необходимо заключить соответствующий договор.

7.4.	 В случае отсутствия у Заказчика свободных мест Заказчик извещает Подрядчика, и Подрядчик самостоятельно осуществляет их размещение.

7.5. Возмещение расходов на проживание работников Подрядчика осуществляется Заказчиком в пределах командировочных затрат, установленных ценой Договора.

- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

  - Авторские права на разработанную по Договору Документацию регламентируются четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» и Договором.

  - Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, не способные к правовой охране, полученные при выполнении Договора, принадлежат Заказчику.

  - Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, способные к правовой охране, полученные при выполнении Договора, принадлежат Заказчику.

  - Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком необходимость, перечень и порядок использования при выполнении Работ по Договору результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее – результаты интеллектуальной деятельности), исключительные права на которые принадлежат Заказчику.

  - Каждая Сторона остается единственным владельцем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Стороне до подписания Договора и предоставляемые такой Стороной другой Стороне для целей выполнения условий Договора.

  - Права на результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели или промышленные образцы), включая программы для ЭВМ и (или) базы данных и секреты производства (ноу-хау), созданные при выполнении условий Договора, в том числе на те результаты, создание которых по Договору прямо не предусматривалось, принадлежат Заказчику.

  - Заказчик самостоятельно определяет целесообразность патентования, регистрации или сохранения в коммерческой тайне вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности и необходимость совершения действий для получения охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности на территории Российской Федерации. Заказчик гарантирует неразглашение этих результатов до принятия соответствующего решения о регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие охране.

  - Заказчик вправе использовать и распоряжаться всеми видами Документации, разработанной и выпущенной при исполнении Договора. Права на указанную Документацию и другие материальные объекты, полученные при выполнении Работ, переходят к Заказчику со дня подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ и оплаты выполненных Работ.

  - Одновременно с переходом исключительного права на Документацию к Заказчику переходят следующие исключительные права использования:

- воспроизведение Документации, то есть изготовление одного и более экземпляра Документации или ее части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра Документации;

- распространение Документации путем продажи или иного отчуждения ее оригинала или экземпляров;

- публичный показ Документации;

- импорт оригинала или экземпляров Документации в целях распространения;

- прокат оригинала или экземпляра Документации;

- публичное исполнение Документации;

- сообщение в эфир;

- сообщение по кабелю;

- перевод или другая переработка Документации;

- практическая реализация Документации;

- доведение Документации до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к Документации из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения).

  - Подрядчик не вправе требовать от Заказчика предоставления ему права на участие в реализации своего проекта.

  - Заказчик вправе использовать Документацию, созданную по Договору, неоднократно, для строительства Объекта, указанного в пункте 1.1 Договора.

  - Подрядчик сохраняет право включать сведения о выполнении Работы по Договору в свои маркетинговые и рекламные материалы в период проектирования Объекта, в случае, если Заказчик даст письменное согласие об этом.

  - Подрядчик гарантирует Заказчику, что Документация, разработанная по Договору, свободна от прав третьих лиц, в том числе авторов, состоящих в трудовых отношениях с Подрядчиком, соисполнителей, субподрядчиков.

  - Подрядчик гарантирует, что никакая документация или материалы, использованные для выполнения Документации, переданная Заказчику, не нарушают авторского или иного права третьих лиц и, что на момент передачи Заказчику все права на Документацию, никому не переданы полностью или частично.

  - Подрядчик гарантирует, что к Заказчику не могут быть предъявлены какие-либо требования о выплате третьим лицам вознаграждения за использование Документации, исключительное право на которую в полном объеме передано Заказчику, а также результатов интеллектуальной деятельности, использованных в составе Документации.

  - Представление или рассылка Заказчиком любых документов, подготовленных Подрядчиком в ответ на официальные запросы государственных органов управления и других организаций, связанных с интерактивным мультимедийным разделом в рамках портала Культура.рф, посвященного памятникам культурного наследия, не рассматриваются как ущемление прав Подрядчика.

  - Подрядчику запрещается использование сведений, предоставленных ему Заказчиком, для любых других целей, кроме определенных в Договоре. Заказчик со своей стороны обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации Подрядчиком договорных обязательств.

  - Подрядчик гарантирует, что выполненные по Договору Работы и полученные результаты не нарушают интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

  - В случае привлечения для исполнения обязательств по Договору третьих лиц Подрядчик обязан предусмотреть во всех договорах, заключаемых с третьими лицами, как непосредственно привлеченными Подрядчиком, так и иными привлеченными для выполнения Работ по Договору третьими лицами, условия о том, что все исключительные права на результаты выполненных Работ возникают у Заказчика.

  - Подрядчик несет имущественную ответственность за нарушение интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц. В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Заказчику со стороны третьих лиц на территории Российской Федерации, вызванных нарушением их интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав), в связи с выполнением Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик немедленно информирует об этом Подрядчика, проводит предварительные переговоры с третьей стороной и обеспечивает Подрядчику возможность провести за счет Подрядчика любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.

  - Подрядчик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счет, а также возместить Заказчику все убытки, вызванные нарушением Подрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

  - По просьбе Подрядчика урегулирование таких претензий может осуществить Заказчик, в этом случае Подрядчик оплатит Заказчику все расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Заказчику все убытки, вызванные нарушением Подрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТАЦИИ

  - Подрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ в соответствии с условиями Договора.

  - Гарантийный срок на выполняемые по Договору Работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по стадии «Рабочая документация» (далее – Гарантийный срок).

  - Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах Гарантийного срока.

  - Подрядчик гарантирует своевременное устранение за свой счет недостатков в Документации, выявленных в период Гарантийного срока, включая недостатки, выявленные в Документации при производстве на Объекте ремонтно-реставрационных работ.

  - При обнаружении в течение Гарантийного срока недостатков Заказчик оповещает Подрядчика о необходимости составления рекламационного акта и назначает время и место встречи.

  - Подрядчик обязан незамедлительно прислать своего представителя, уполномоченного на составление и подписание рекламационного акта.

  - В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика об обнаруженных недостатках, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и сроки их устранения.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта составляется односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой за счет Подрядчика.

  - Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков) в течение 20 (двадцати) дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.

  - При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

  - Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

  - Ущерб, нанесенный Объекту по причине некачественной Документации, возмещается за счет Подрядчика.

  - В случае нанесения ущерба Объекту в результате ненадлежащего его содержания (эксплуатации) Пользователем Подрядчик ответственности не несет.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

10.1. Для обеспечения возврата аванса Подрядчик предоставляет Заказчику банковскую гарантию, соответствующую требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на сумму аванса.

10.2.	Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать следующую информацию:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) обязательств по настоящему Договору;

- обязательства Подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Заказчика, на котором учитываются операции с поступающими средствами;

- срок действия банковской гарантии, превышающий срок окончания Работ по стадии «Рабочая документация», установленный пунктом 4.1 Договора, не менее чем на 1 месяц;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика (принципала), возникшим из Договора при его заключении;

- установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 (в редакции от 18.07.2019 № 920) перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежных средств по банковской гарантии;

- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

10.3.	 Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик информирует об этом Подрядчика с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

10.4.	  В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения обязательств.

10.5.	 В случае истечения срока действия банковской гарантии до завершения исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств, Подрядчик обязан за 20 (двадцать) календарных дней до истечения срока действия банковской гарантии представить Заказчику новую банковскую гарантию.

10.6.	 В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, увеличивающего цену Договора или срок выполнения Работ, Подрядчик обязан представить Заказчику новую банковскую гарантию, удовлетворяющую условиям, установленным пунктами 10.1 - 10.2 Договора, одновременно с подписанием такого дополнительного соглашения.

10.7.	 Возврат банковской гарантии осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

- на основании письменного обращения Подрядчика одновременно с предоставлением новой банковской гарантии, оформленной на условиях раздела 10 Договора и обеспечивающей исполнение обязательств Подрядчика в порядке, установленном Договором;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Заказчиком акта о выполнении обязательств по договору на основании письменного запроса Подрядчика.

10.8.	 Если у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Подрядчик должен предоставить новое обеспечение исполнения Договора. Срок его предоставления - месяц со дня уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставления нового обеспечения.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 0,01 % от цены Договора.

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки Подрядчиком исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на стоимость выполненных Работ, подтвержденную подписанными Сторонами Актами о приемке выполненных работ.

  - В случае просрочки Заказчиком обязательства по оплате выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору.

  - Общая сумма начисленной неустойки не может превышать 10 (десять) процентов от цены Договора.

  - Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

  - Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя по Договору обязательств.

  - В случае привлечения Заказчика к административной ответственности по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств и применения к Заказчику наказания в виде административного штрафа, Подрядчик принимает на себя обязательства уплатить такой административный штраф.

  - Неустойка штраф уплачиваются при условии предъявления письменного требования Стороной.

  - Стороны договорились, что, если иное прямо не предусмотрено Договором, законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон (в том числе в связи с предоставленной Исполнителю предоплаты (аванса) в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях, а также подтверждающие документы компетентных государственных органов.  Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

  - Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, другой Стороны о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

  - В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 12.2 Договора, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению Договора.

  - В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.

  - Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Претензия и ответ на претензию направляется заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по адресу, указанному в Договоре.

  - Срок рассмотрения и ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии другой Стороной.

  - Неполучение ответа на претензию в установленный Договором срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

  - В случае отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения ответа на претензию, либо получение ответа вне срока, Сторона, направившая претензию, вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.

  - По всем вопросам, не урегулированным Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, а также затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

  - Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.

  - Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством Российской Федерации.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

  - При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

  - При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить Заказчика в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

  - При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса Российской Федерации и иных действующих нормативных правовых актов.

- ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  - При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договором.

  - Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

  - Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема выполняемых Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Договора;

- если по предложению Заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные Договором объемы Работ. При этом при увеличении предусмотренных Договором Работ допускается по соглашению Сторон увеличение цены Договора пропорционально дополнительному объему Работ, но не более чем на десять процентов цены Договора;

- при уменьшении предоставляемых Заказчику объемов финансирования. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) объема Работ, предусмотренных Договором;

- если исполнить Договор в предусмотренный срок невозможно по независящим от Сторон обстоятельствам.

16.4. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора.

- судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора одной из Сторон или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из его Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.

16.5. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Договор прекращает своё действие по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Договора.

16.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

16.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

16.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

16.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

16.10. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон, судом по требованию любой из сторон Договора, а также законодательством Российской Федерации.

16.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам конкурса или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса.

16.12.	 Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

1)	нарушения Подрядчиком по своей вине сроков выполнения Работ, установленных Графиком выполнения работ, более чем на 2 (два) календарных месяца;

2)	установления факта проведения ликвидации Подрядчика или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

3)	установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4)	если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному Договором, становится явно невозможным;

5)	неисполнения Подрядчиком требования Заказчика в установленный срок устранить недостатки выполняемых Работ, выявленных Заказчиком во время выполнения Работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления такого требования;

6)	неисполнения Подрядчиком условий, предусмотренных Договором;

7)	если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустранимые недостатки, которые невозможно устранить в установленный Заказчиком срок.

16.13.	 Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

16.14. При расторжении Договора Заказчик обязан:

1)	 принять фактически выполненные Подрядчиком на дату расторжения Договора Работы в соответствии с условиями Договора;

2)	оплатить Подрядчику фактически выполненные и принятые Работы в течение 30 (тридцати) дней с даты оформления всех необходимых документов.

16.15.	 Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.

16.16. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения Договора по соглашению Сторон.

16.17. Реорганизация Сторон не является основанием для расторжения Договора. Обязательства по Договору, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, переходят к правопреемнику Сторон.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным под расписку, заказным письмом, факсограммой, посредством электронной связи или телеграммой по адресу, указанному в Договоре и за подписью полномочного лица.

17.2. Уведомления и сообщения, отсылаемые по почте, направляются на адрес Стороны, указанный в Договоре, либо по месту нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.

17.3. Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие Стороны по адресу, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в качестве нормативных.

17.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика по Договору полностью переходят к его правопреемнику.

17.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

17.7. Приложения, указанные в Договоре и являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание (с Приложениями № 1 и № 2);

Приложение № 2 – Расчет цены договора;

Приложение № 3 – График выполнения работ.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Юридический адрес:119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2 Почтовый адрес: 125413, г. Москва, ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1-4 Тел. (495) 456-20-28 ИНН 7704455367 КПП 770401001 ОГРН 1187700008792 ОКТМО 45383000 Банк: ГУ Банка России по ЦФО р/с 40501810445251000179 БИК 044525000 л/с 41736Ъ33380 Управление Федерального казначейства по г. Москве ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик: | Подрядчик: Подрядчик: |
| --- | --- |
| Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага _____________________/А.В. Ходос / м.п. | ___________________ /_________ / м.п. |

Приложение № 1

к Договору от «____»_________2019 г. № ________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту

«Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) административно-бытового здания, расположенного по адресу: Архангельская область, Соловецкий район, поселок Соловецкий, городок 29,             в/ч 87413, и хостела, расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание основных требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1 | Основание для проектирования | - Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага». - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1291 «Об утверждении Правил предоставления из Федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса в Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага». - Протокол Совета Фонда от 29.01.2019 № 5. |
| 1.2 | Заказчик | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. |
| 1.3 | Инвестор | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. |
| 1.4 | Проектная организация | Определяется по результатам проведения закупочной процедуры. |
| 1.5 | Вид работ | Реконструкция в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию. |
| 1.6 | Источник финансирования | Федеральный бюджет |
| 1.7 | Стадийность проектирования | В две стадии: I. Проектная документация, в том числе: - эскизное предложение; - научно-проектная документация (реставрация с приспособлением к современному использованию); - проектная документация. II. Рабочая документация. |
| 1.8 | Требования к выделению этапов строительства | Определить проектом. |
| 1.9 | Месторасположение объекта | Объект располагается в посёлке Соловецкий Приморского района Архангельской области на о. Большой Соловецкий. |
| 1.10 | Здания и сооружения, входящие в состав объекта и требования к ним | 1.10.1. Главный корпус Соловецкой тюрьмы – объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Главный корпус Соловецкой тюрьмы», 1938 - 1939 годы, архитекторы Б.В. и К.В. Минихи», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век — первая половина ХХ века». Приспособление под здание хостела. 1.10.2. Административный корпус Соловецкой тюрьмы – объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Корпус административный Соловецкой тюрьмы», 1938-1939 годы, архитекторы Б.В. и К.В. Минихи», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век — первая половина ХХ века». Приспособление под здание столовой. Перечень объектов и идентификационные признаки объектов определить проектом. |
| 1.11 | Основные технико-экономические показатели существующего объекта | 1.11.1. Главный корпус Соловецкой тюрьмы: - общая площадь здания по свидетельству о регистрации права собственности – 2269,9 кв.м - общая площадь здания по обмерам – 3073,91 кв.м 1.11.2. Административный корпус Соловецкой тюрьмы: - общая площадь здания по свидетельству о регистрации права собственности – 669,9 кв.м - общая площадь здания по обмерам – 790,1 кв.м Основные технико-экономические показатели уточнить проектом. |
| 1.12 | Сведения об участке и планировочных ограничениях | Кадастровый номер участка 29:17:010301:270. Площадь участка - 1,6168 га. Участок располагается на территории, приравненном к району Крайнего Севера. Участок расположен на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов», объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век — первая половина ХХ века». |
| 2. Основные требования к выполнению работ и проектным решениям |  |  |
| 2.1 | Исходно-разрешительная документация | Проектная организация осуществляет сбор исходных данных и необходимых согласований для проектирования, в том числе: - получение технических условий (ТУ) на подключение к сетям инженерного обеспечения; - подготовку задания на разработку документации по сохранению объекта культурного наследия; - получение разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (исследования); - получение технических условий на выполнение мероприятий ГО и ЧС; - разработку оценки воздействия на окружающую среду; - оформление исходно-разрешительной документации по объекту с согласованием ее со всеми заинтересованными организациями в установленном законом порядке; - подготовку технологических программ; - разработку и согласование в Роспотребнадзоре проектов санитарно-защитных зон (при необходимости); - и другие необходимые исходные данные. |
| 2.2 | Изыскания и обследования, дополнительные требования в особых условиях проектирования | Заказчик передает в качестве исходных данных результаты инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий, обмерные чертежи, а также технические отчеты по результатам обследования зданий. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 выполнить комплекс инженерно-изыскательских работ (в т.ч. морской/речной акватории территории в случае необходимости), в объеме, необходимом для разработки проектной документации на всех стадиях, а также для получения положительного заключения органов государственной историко-культурной экспертизы и ФАУ «Главгосэкспертиза России». Работы выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», соответствующих СП и др. действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, включая: 1. Изыскания: - инженерно-геодезические (при необходимости); -инженерно-геологические (при необходимости); - инженерно-гидрометеорологические; - инженерно-экологические изыскания; - инженерно-геотехнические изыскания (при необходимости); - гидрогеологические изыскания (при необходимости); - и другие в зависимости от вида и назначения объекта, его конструктивных особенностей, технической сложности и потенциальной опасности, стадии архитектурно-строительного проектирования, а также от сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция объекта капитального строительства, степени изученности указанных условий. 2. Обследование наружных инженерных сетей и сооружений. 3. Обследование состояния зеленых насаждений территории (дендрологический план с перечетной ведомостью). 4. Выполнить государственную историко-культурную экспертизу земельного участка методом археологической разведки и согласовать с органом, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (в случае необходимости). |
| 2.3 | Задание на проектирование | Задание на проектирование подготовить в соответствии с утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией, технико-экономическими параметрами объекта капитального строительства, приказа Минстроя России от 01.03.2018 №125/пр и иными нормативными документами Заказчика. |
| 2.4 | Требования к составу проектной документации | Обеспечить разработку проекта в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 и других нормативно – правовых документов и настоящего задания (включая Приложения). 1. Проектная документация, в том числе: - проектная документация; - эскизное предложение; - научно-проектная документация (реставрация в режиме приспособления к современному использованию). 2. Рабочая документация (в том числе по разделу «Архитектурно-художественные решения интерьеров»). |
| 2.5.1 | Научно-проектная документация | Разработать научно-проектную документацию в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», «Рекомендаций по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» СРП -2007 (4-я редакция), ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры» в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласования в органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия» и выполнить историко-культурную экспертизу для объектов культурного наследия, включая объекты археологического наследия, расположенных в зоне влияния объекта (при необходимости). |
| 2.5.2 | Проектная документация | Разработать проектную документацию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Состав графической части проектной документации принять в соответствии с составом графической части рабочей документации. В том числе эскизные предложения - цветной буклет формата А3: - титульный лист с указанием наименования и адреса объекта, стадии проектирования, заказчика, проектной организации, фамилии автора-архитектора (руководителя авторского коллектива) с подписью руководителя проектной организации, печатью (все-оригинал); - иллюминированный ситуационный план с показом окружающей существующей и перспективной застройки на смежных участках, а также ближайших градостроительных ориентиров; - иллюминированный генеральный план участка на геоподоснове (в произвольном масштабе на А3); - развертки фасадов с показом прилегающей застройки; - фото существующего состояния участка, перспективы, фотомонтаж и др.; - все фасады с указанием основных размеров и верхних отметок; - планы первого и неповторяющегося этажей, подземных этажей и кровли; - разрезы; - краткая аннотация с характеристикой градостроительного, архитектурного решения и с основными технико-экономическими показателями; - справка главного архитектора (инженера) проекта о соответствии проектных решений действующим нормативным требованиям; - расчет потребностей в машиноместах. Требования к составу буклета зависят от каждого конкретного объекта, окончательный комплект документов согласуется дополнительно. Проектную документацию выполнить с применением информационной модели зданий (BIM). Окончательный комплект проектной документации, подлежащий приемке Заказчиком сформировать из проектной документации, откорректированной с учетом изменений, внесенных в ходе устранения замечаний при проведении государственной экспертизы в соответствии с положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России». |
| 2.5.3 | Рабочая документация | В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других нормативных и руководящих документов. В том числе раздел «Архитектурно-художественные решения интерьеров» в соответствии с ГОСТ 21.507-81* СПДС. «Интерьеры. Рабочие чертежи» и Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию. |
| 2.5.4 | Внесение изменений в рабочую документацию | В случае внесения изменений в проектную документацию в ходе производства строительно-монтажных работ, повлекших за собой изменение конструктивных и иных параметров, с изменением при этом сметной стоимости, внести соответствующие изменения в проектную документацию и направить на государственную экспертизу на основании требований пунктов 3.5 и 3.6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при этом оплата услуг государственной экспертизы производится за счет проектной организации. Изменения вносятся в проектную документацию по согласованию с Заказчиком в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.1101, в том числе в случаях введения в действие новых (изменение действующих) законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, требования которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности, изменение сметной стоимости строящегося объекта и в соответствии с предписаниями органов государственного строительного надзора. В соответствии с ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации подтверждением того, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, является заключение государственной экспертизы. В случае модификации проектной документации объекта, указанное заключение также должно подтвердить, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не приводят к увеличению сметы, в сопоставимых ценах. |
| 2.6 | Требования к составу сметной документации | Представить расчеты, выполненными по сборникам НЦС для подтверждения не превышения сметной стоимости над предполагаемой (предельной) стоимостью. При отсутствии укрупненных сметных нормативов цены строительства представить расчеты, выполненные на основе документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах. Выполнить составление сметной документации в соответствии с разработанной проектной документацией. Стоимость ремонтно-реставрационных работ рассчитать по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры г. Москвы (ССН-84) с применением коэффициентов изменения стоимости ремонтно-реставрационных работ от уровня цен 1984 г. к уровню цен I квартала 2000 г. согласно письму Минкультуры России от 07.02.2012 № 16-01-39/10-КЧ, а затем применить текущие индексы, разрабатываемые Минстроем России к прочим объектам для Архангельской области (базовый район). Стоимость инженерно-технических строительных работ рассчитать по сборникам федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2001 (редакция 2017 г.) с применением индексов изменения сметной стоимости, публикуемых Минстроем России для Архангельской области (базовый район) на момент составления сметной документации. В случае обоснования в сметной документации стоимости материалов, изделий, конструкций, оборудования прайс-листами провести мониторинг их цен с оформлением протокола мониторинга в виде сопоставительной ведомости с привлечением не менее трех поставщиков и указанием наиболее выгодного предложения. Коммерческие предложения поставщиков, прайс-листы и протокол мониторинга цен сформировать в виде альбома со сквозной нумерацией страниц, оглавлением частей по наименованию локальных сметных расчетов, для которых приводятся прайс-листы. В протоколе мониторинга цен, напротив каждой позиции с наименованием товара, указывается номер страницы, на которой в прайс-листе находится описание данного товара: наименование товара, цена товара, наименование поставщика, дата прайс-листа. В составе сметной документации учесть затраты на выполнение пуско-наладочных работ, необходимых для обеспечения ввода объектов в эксплуатацию. На основании локальных смет и проекта организации строительства составить сводный сметный расчет с разделением затрат между объектами «Главный корпус Соловецкой тюрьмы», 1938 - 1939 годы, архитекторы Б.В. и К.В. Минихи» и «Корпус административный Соловецкой тюрьмы», 1938-1939 годы, архитекторы Б.В. и К.В. Минихи». Исходные данные для составления сводного сметного расчета стоимости строительства перед началом его разработки согласовать с Заказчиком. При подготовке исходных данных для сводного сметного расчета по транспортировке материалов к месту работ представить не менее трех коммерческих предложений. Представить расчет командировочных затрат. При подготовке сметной документации учесть, что в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации работы (услуги) по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включающие в себя консервационные, противоаварийные, ремонтные, реставрационные работы, работы по приспособлению объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы, в том числе научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ на объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия освобождается от уплаты НДС. В целях компенсации затрат подрядчика по уплате НДС в стоимости материалов и транспортных услугах представить соответствующий расчет в составе сводного сметного расчета. В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на авторский надзор в размере 0,2 % от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1-9 сводного сметного расчета, стоимость за технологическое присоединение к инженерным сетям на основании расчетных нагрузок и утвержденных тарифов, оплату земельного налога, восстановительную стоимость сносимых зеленых насаждений. В спецификациях на инженерное и технологическое оборудование разделить монтируемое и немонтируемое оборудование. |
| 2.7 | Технико-экономические показатели проектируемого объекта | Основные технико-экономические показатели объекта уточнить проектом в соответствии обмерами, настоящим Техническим заданием, на основании эскизных предложений, результатов инженерных изысканий, научно-проектной документации для проведения работ по сохранению недвижимых объектов культурного наследия и обследований технического состояния несущих конструкций здания. |
| 2.8 | Градостроительные решения Генеральный план, благоустройство, озеленение, организация рельефа, обеспеченность автостоянками | Проектом предусмотреть реконструкцию с приспособлением к современному использованию зданий объекта. Проектом обеспечить максимальную эффективность использования участка. В рамках решений, принятых в проекте реставрации и приспособления, разработать архитектурно-планировочную организацию территории. Проектом предусмотреть: - автомобильную стоянку (количество машиномест уточнить проектом); - очистные сооружения (определить проектом); - подъездные дороги (протяженность и тип определить проектом); - озеленение и благоустройство, в том числе компенсационное (в пределах площадки строительства); - устройство архитектурного освещения; - ограждение территории; - размещения малых архитектурных форм и др. Проектом определить необходимость устройства объектов инженерно-технического обеспечения, в том числе: - дизельная котельная с емкостями для топлива (определить проектом); - дизельная генераторная электростанция (определить проектом); - водозаборный узел и станция водоподготовки (определить проектом). Разработать и согласовать с Заказчиком уличное освещение территории со светодиодными светильниками, с автоматическим включением/выключением и передачей информации о состоянии на пульт диспетчера. Тип светильников определить проектом по согласованию с Заказчиком на основании расчета освещенности. Обосновать схемы транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний подъезд к объекту. |
| 2.9 | Архитектурно-планировочные решения | Объемно-планировочные и архитектурно-художественные решения принять исходя из требований технологии в соответствии с настоящим Техническим заданием и согласованным проектом реставрации, действующими на территории Российской Федерации строительными нормами и правилами. Проектом предусмотреть реконструкцию двух зданий со строительством зданий и сооружения инженерно-технического обеспечения, входящих в состав объекта: - Главный корпус Соловецкой тюрьмы – объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Главный корпус Соловецкой тюрьмы», 1938-1939 годы, архитекторы Б.В. и К.В. Минихи». В здании главного корпуса предусмотреть новую планировку помещений коридорного типа для использования его в качестве хостела. На каждом из трех этажей главного корпуса предусмотреть блок помещений (общей площадью не менее 35 кв.м) для размещение ИТР; - Административный корпус Соловецкой тюрьмы – объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Корпус административный Соловецкой тюрьмы», 1938-1939 годы, архитекторы Б.В. и К.В. Минихи». В здании административного корпуса предусмотреть устройство кухни полного цикла, помещения приема пищи (количество посадочных мест определить проектом) и других сопутствующих помещений для использования его в качестве столовой. Планировочные решения, перечень помещений, их площадь и функциональное назначение подлежат уточнению в процессе проектирования. Фасады главного корпуса и административного корпуса выполнить в соответствии с согласованным проектом реставрации и с сохранением предмета охраны. Здания и сооружения инженерно-технического обеспечения определить проектом. Архитектурно-планировочные решения зданий и сооружений инженерно-технического обеспечения принять с соблюдением Соловецкого морфотипа застройки. Внутреннюю отделку помещений принять в соответствии с согласованным проектом реставрации и сохранением предмета охраны, и разработанным разделом «Архитектурные решения интерьеров». Материалы наружной и внутренней отделки здания - использовать долговечные отделочные материалы, обеспечивающие эстетичность, пожарную безопасность, и отвечающие санитарно-гигиеническим нормам Российской Федерации и принятыми в соответствии с согласованным проектом реставрации, с сохранением предмета охраны. |
| 2.10 | Конструктивные решения | Определить проектом на основании инженерно-геологических изысканий, инженерно-технического обследования и согласованного проекта реставрации с сохранением предмета охраны. |
| 2.11 | Инженерное обеспечение | Здания оснастить всеми необходимыми системами инженерного обеспечения. Решения по инженерному оборудованию принять исходя из требований технологии в соответствии с выданными техническими условиями (ТУ) и действующими нормами и правилами. Проектом предусмотреть устройство сетей холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления; вентиляции и кондиционирования, сетей электроснабжения и электроосвещения, видеонаблюдения, сетей связи и сигнализации и др. При принятии проектных решений предусматривать энергосберегающие технологии. Все сети запроектировать с применением необходимых систем автоматики, предусмотреть установку приборов учета всех видов энергии. Предусмотреть систему автоматизации и диспетчеризации инженерных систем. Необходимо обеспечить автоматическое и оперативное диспетчерское управление инженерными системами, оборудованием систем жизнеобеспечения, бесперебойную работу оборудования, визуальный контроль параметров и состояния оборудования, предупредительную и аварийную сигнализацию, видеонаблюдение на территории объекта. Применяемое оборудование должно иметь соответствующие сертификаты. При проектировании систем связи руководствоваться требованиями: - СП 132.13330. 2011 (Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования); - СП 133.13330.2012 (Свод правил. Сети проводного радиовещания в зданиях и сооружениях); - СП 134.13330.2012 (Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения); - и др. нормативных документов. |
| 2.12 | Технологические решения | Технологические решения определить проектом на основании действующих норм и правил. Здание оснастить оборудованием российского и импортного производства, в отношении которого не установлен запрет по использованию для государственных (муниципальных) нужд согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14.01.2017 № 9. Спецификации на технологическое оборудование, мебель и инвентарь подобрать на основе конъюнктурного анализа с выбором наиболее экономического варианта, с четким пояснением причин выбранного варианта согласно п. 4.25 и п. 4.28 МДС 81-35.2004 (т.е. с пояснением причин выбранного варианта) и согласовать с Заказчиком. В составе раздела «Технологические решения» разработать и согласовать с Заказчиком Том «Комплект спецификаций с техническими описаниями на оснащение мебелью, оборудованием, аксессуарами и инвентарем, необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию». При оснащении объекта учитывать требования приказа Министерства культуры Российской Федерации от 11.07.2014 № 1215 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями», в том числе в части планирования категорий средств размещения и требований к территории, категориям номерного фонда, помещениям для предоставления услуг питания. |
| 2.13 | Наружные инженерные сети | Провести техническое обследование существующих наружных сетей и коммуникаций. Присоединение к инженерным сетям, инженерные сети и объекты инженерного обеспечения запроектировать в соответствии с техническими условиями энергоснабжающих организаций. Водоотведение от зданий, сооружений и прилегающей территории предусмотреть в проектируемые очистные сооружения (тип и мощность определить проектом). Степень обеспечения надежности электроснабжения – II категория. Резервное электроснабжение – дизель-генератор (мощность определить проектом). При отсутствии мощностей у энергоснабжающих организаций, разработать возможность автономного обеспечения объектов необходимыми энергоресурсами и инженерными сетями. Необходимость изменения и переустройства существующих внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей – определить проектом в соответствии с выданными ТУ. В случае необходимости разработать проект выноса инженерных сетей из пятна застройки, проект перекладки инженерных сетей и коммуникаций. Определить и в случае необходимости разработать проекты ИТП (ЦТП), ТП и других инженерных сооружений, в т.ч. их реконструкцию. При проектировании наружных сетей связи руководствоваться требованиями ВСН 60-89 (Устройства связи, сигнализации диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования). |
| 2.14 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | Раздел проектной документации инженерно-технические мероприятия ГО ЧС выполнить в соответствии с техническими условиями, выданными территориальными органами ГУ ГО и ЧС, обеспечение пожарной безопасности разработать в соответствии с требованиями Федеральных законов от 12.021998 № 28 и от 21.12.1994 № 69-ФЗ, от 22.07.2008 № 123-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, СП-11-107-98, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013, СП 7.13130.2009, СП 10.13130.2009, СНиП 21-01-97*, СНиП 2.01.51-90 и др. нормативных и руководящих документов. Предусмотреть все необходимые системы противопожарной безопасности, в том числе пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009. В случае необходимости разработать и утвердить в установленном порядке Специальные технические условия противопожарной защиты здания (СТУ). Выполнить расчет пожарных рисков, разработать и согласовать в МЧС России Декларацию пожарной безопасности. |
| 2.15 | Требования к разработке мероприятий по противодействию терроризму | Мероприятия по противодействию терроризму разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий) подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)", Федеральных законов от 28.12.2010 № 390-ФЗ "О безопасности", от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования" и др. нормативных документов. |
| 2.16 | Требования к обеспечению среды жизнедеятельности с учётом потребностей маломобильных групп населения. | Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие доступность помещений здания для маломобильных групп населения в соответствии с СП 59.13330.2016 и действующими нормами и правилами с согласованием органом социальной защиты населения и органом исполнительной власти, уполномоченном в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в части приспособления объектов культурного наследия. |
| 2.17 | Требования по разработке разделов «Проект организации строительства» и «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» | Раздел разработать в соответствии с СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и др. нормативных и руководящих документов. Разработать ПОС с учетом ведения строительных работ на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, на объекте культурного наследия федерального значения, в связи с чем в ПОС предусмотреть график выполнения работ с повышенной шумовой нагрузкой и согласовать его с Заказчиком, предусмотреть постоянную уборку мест проведения работ, вывоз мусора, очистку и мойку дорожных покрытий. При проведении земляных работ предусмотреть археологический надзор (при необходимости). |
| 2.18 | Энергоэффективность | Раздел разработать в соответствии с п. 27 (1) Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. Предусмотреть энергоэффективные объемно-планировочные, технологические, конструктивные инженерные решения в соответствии с требования Федерального закона от 22.11.2009 № 261-ФЗ, в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 269-ФЗ, СП 50.13330.2012 и другими действующими нормами и правилами, с согласованием его в установленном порядке. |
| 2.19 | Охрана окружающей среды | Выполнить раздел «Охрана окружающей среды» в соответствии с действующими нормами и правилами. Провести государственную экологическую экспертизу проектной документации (при необходимости). Оплата услуг государственной экологической экспертизы производится проектной организацией, с компенсацией затрат Заказчиком, при предоставлении подтверждающих документов. При необходимости разработать раздел «Охранно-защитные дератизационные системы». |
| 2.20 | Требования по утилизации строительных отходов | Разработать Технологический регламент по обращению со строительными отходами и зарегистрировать его в установленном порядке. |
| 3. Дополнительные требования. |  |  |
| 3.1 | Согласование проектной документации и проведение государственной экспертизы проекта | Согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными организациями и оплатить их согласования с предоставлением подтверждающих счетов согласующих организаций. Разработать раздел «Оценка воздействия на всемирную универсальную ценность объектов всемирного наследия» в соответствии ГОСТ 58203-2018 в отношении объектов всемирного культурного наследия (ICOMOS). Проектная организация обязуется устранять замечания центра всемирного наследия ЮНЕСКО к разработанной проектной документации до получения одобрения. Обеспечить получение положительных заключений: - государственной экспертизы по инженерным изысканиям, проектной документации и достоверности определения сметной стоимости; - государственной экологической экспертизы (при необходимости); - государственной экспертизы по промышленной безопасности (при необходимости); - государственной историко-культурной экспертизы. Оплата услуг экспертиз производится Подрядчиком. Разработать и согласовать с Заказчиком: - технологические задания на разработку разделов «Технологические решения»; - комплект спецификаций с техническими описаниями и ценами на оснащение мебелью, оборудованием, аксессуарами и инвентарем, необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию. Дополнительно согласовать с Заказчиком: - объемно-планировочные решения на всех стадиях проектирования; - технологические решения на всех стадиях проектирования; - объемно-планировочные и технические решения, обеспечивающие обязательные требований пожарной безопасности; - архитектурно-художественные решения интерьеров. Государственную историко-культурную экспертизу земельного участка согласовать с органом, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Разработать раздел «Меры по обеспечению сохранности объектов, в том числе археологического наследия» и согласовать его с органом, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (при необходимости). Научно-проектную документацию по сохранению объектов культурного наследия согласовать с органом, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. |
| 3.2 | Подготовка документации и проведение публичного технологического и ценового аудита (при необходимости) | В случае необходимости в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 382 подготовить документацию и обеспечить получение заключений публичного технологического и ценового аудита (Заключение договора на проведение экспертизы и оплата услуг экспертизы осуществляется Заказчиком). В соответствии с п. 22 постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 382 в случае получения отрицательного заключения - доработать обоснование экономической целесообразности капитальных вложений с учетом замечаний и предложений, указанных в заключении и представить документы на повторное проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта. |
| 3.3 | Разработка проектных решений по декоративному оформлению здания и интерьерам помещений | Разработать архитектурно-стилистические решения фасадов. Разработать раздел «Архитектурные решения интерьеров». Требование к составу проектной документации архитектурных интерьеров выполнить в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию. |
| 3.4 | Подготовка демонстрационных материалов | Предусмотреть изготовление демонстрационных материалов в объеме, необходимом для презентации принятых решений: - планшеты с высококачественной печатью изображений размерами не менее (600 х 800) мм; - альбомы формата А3 с высококачественной печатью изображений на фотобумаге; - в электронном виде с возможностью демонстрации на экране. |
| 3.5 | Подготовка технического задания к аукциону на выполнение подрядных работ | Проектировщик обязан в течение 10 дней после получения заключения экспертизы подготовить и сдать Заказчику по акту техническое задание к аукциону на выполнение подрядных работ в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию. |
| 3.6 | Количество экземпляров передаваемой проектной документации | Документация передается Заказчику в следующем количестве экземпляров: - Предпроектные проработки – 5 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .pdf, .jpg). - Проектная документация – 2 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .pdf, .jpg) – до направления на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России». - Проектная документация – 5 экз. в бумажном виде плюс 2 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .pdf, .jpg) – комплект проектной документации, соответствующий положительному заключению ФАУ «Главгосэкспертиза России» документации. - Техническое задание к аукциону на выполнение подрядных работ, с приложением ведомостей объемов – 1 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате .doc). - Рабочая документация - 5 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .pdf, .jpg). Вся документация предоставляется по месту, определенному Заказчиком. |
| 3.7 | Необходимость представления проектной документации на электронных носителях | Комплекты документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе и представляются в следующем виде: - Форматы файлов: - текстовые приложения: *.doc, *.xls, *.pdf (с возможностью копирования текста); - графические приложения: - чертежи, схемы: *.dwg. - изображения, иллюстрации: *.pdf, *.gif, *.jpg. - Содержание папок с файлами: - одна книга документации размещается в одной папке; - наименование папки должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта; - папка содержит в себе отдельно текстовые приложения и графические приложения с наименованиями файлов (см. п 3); - папка должна иметь содержание, поиск. - Содержание файлов: - одна книга документации размещается в одной папке; формирование документации - по принципу «одна страница - один файл»; - весь проект должен располагаться и разбит в файлы по листам с наименованием и номерами, соответствующими «Ведомости чертежей основного комплекта»; - наименование файла должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта; - текстовые фрагменты должны включаться в документ как текст с возможностью копирования; - графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению; - графические документы должны быть оптимизированы для просмотра; - документ должен иметь содержание, поиск. - Для чертежей - с расширением *.dwg: - формат файла должен быть в версии не старше 2008 г.; - все элементы чертежа, объединенные общей логикой (стены, двери, мебель, оконечные устройства, размеры, поясняющие надписи и т.п.) должны находиться в одном слое с соответствующим названием; - все элементы блока должны находиться на одном слое, том же, что и блок; - такие примитивы, как размеры, поясняющие надписи, штриховки не должны быть редактируемыми, т.е. не разбиты на элементы; - файл должен быть сформирован в комплект (eTransmit) с вложенными в него OLE-объектами, используемыми шрифтами и другими настройками. - Для спецификаций и ведомостей - с расширением *.xls: - вложенные в чертеж *.dwg спецификации и ведомости с расширением *.xls допускается формировать только как OLE-объект; - Для изображений с расширением *.jpg: разрешение не ниже 1600 х 1200, 300 dpi. - Для направления на государственную экспертизу: документация представляется в формате, соответствующем требованиям ФАУ «Главгосэкспертиза России». - Сметную документацию выдавать на бумажном носителе и в электронном виде в форматах XLS, PDF, ARPS (универсальный электронный формат)». |
| 3.8 | Авторский надзор | Авторский надзор в период реконструкции (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) объекта осуществляется по отдельному договору, руководствуясь СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений» и ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения». При необходимости, научное руководство при проведении ремонтно-реставрационных работ, организацией, имеющей лицензию Минкультуры России «на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия». После окончания производственных работ на объекте культурного наследия разработать и согласовать научно-реставрационный отчет (при необходимости). Обеспечить получение акта приёмки работ по сохранению объекта культурного наследия в органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (при необходимости). |

Приложения к Техническому заданию:

Приложение № 1 - Требования к составу разделов Проектной документации и их содержанию;

Приложение № 2 - Требования к содержанию технического задания к аукциону на выполнение подрядных работ;

Приложение № 3 - Требования к разработке проектных решений и составу документации по декоративному оформлению здания и интерьерам помещений.

Заказчик:		Подрядчик:

| Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага _____________________/А.В. Ходос / м.п. | ___________________ /__________ / м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Требования к составу разделов Проектной документации и их содержанию

Результаты инженерных изысканий (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства», СНиП 11-02-96 «Свод правил» СП 47.13330.2012, СП 126.13330.2012, «СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве», СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», СанПиН 2.1.4.1110, СП 31.13330 (для изыскания «Поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения»), Технического задания к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) здания)

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Инженерные изыскания. |
|  | - Основные виды. |
| 1 | 1.1. Геодезические. |
|  | 1.1.1 Задание (утвержденное заказчиком и согласованное исполнителем и при необхо-димости генпроектировщиком, сведения об идентификационных признаках зданий, задействованных в реконструкции) |
|  | 1.1.2 Приложение к заданию (ситуационный план с указанием границ площадки, с контурами проектируемых или реконструируемых зданий; копии имеющихся топографических планов (при наличии); |
|  | 1.1.3 Программа (утвержденная исполнителем и согласованная заказчиком) |
|  | 1.1.4 Приложения к программе (ситуационный план-схема; схема топографо-геодезической и картографической изученности района работ; схемы опорной сети; картограмма располо-жения площадок топосъемки; чертежи геоде-зических центров; топографические карты, планы) |
|  | 1.1.4 Технический отчет, в т. ч.: |
|  | текстовая часть: |
|  | - общие сведения (основание для выполнения, цель, местоположение района, идентификационные сведения о проектируемом объекте и исполнителе, виды и объемы выполненных работ, сроки их проведения, система координат и высот, сроки проведения, перечень нормативных документов); |
|  | - краткая физико-географическая характеристика района, площадки, прилегающей территории (характеристика рельефа, геоморфология, гидрография, сведения о наличии опасных природных и техно-генных процессов, глубина промерзания грунтов, наличие растительности и средняя температура воздуха); |
|  | - топографо-геодезическая изученность района; |
|  | - сведения о методике и технологии выполненных изысканий (состав и тех-нология полевых и камеральных работ, методы, средства измерения, програм-мное обеспечение, характеристики точ-ности и детальности исследований); |
|  | - сведения о проведении внутреннего контроля и приемки работ (акт полевого контроля, акт приемки полевых и лабора-торных материалов, фотоматериалы); |
|  | - данные о метрологической поверке средств измерений (теодолита, нивелира и т.д.); |
|  | - заключение (краткие результаты выполненных ИИ). |
|  | графическая часть: |
|  | - картограмма топографо-геодезической изученности; |
|  | - схемы созданной планово-высотной опорной (съемочной геодезической сети) с привязками к исходным пунктам; |
|  | - картограмма выполненных работ; |
|  | - ведомость и акты обследования исходных геодезических пунктов с оценкой пригодности их к использованию; |
|  | - инженерно-топографические планы (с сетями подземных сооружений, согласованные с эксплуатирующими организациями); |
|  | - графики результатов наблюдений за осадками и деформациями оснований зданий, сооружений, земной поверхности и толщи горных пород. |
|  | - . Геологические и геотехнические |
|  | 1.2.1 Задание (утвержденное заказчиком и согласованное исполнителем и при необходимости генпроектировщиком, сведения об идентификационных признаках зданий, задействованных в реконструкции) |
|  | 1.2.2 Приложение к заданию (схема проекта генерального плана с местоположением проектируемых зданий и опорных элементов фундаментов); |
|  | 1.2.3 Программа (утвержденная исполнителем и согласованная заказчиком) |
|  | 1.2.4 Технический отчет, в т. ч.: |
|  | текстовая часть: |
|  | - введение (основание для выполнения, цель, местоположение района, идентификационные сведения о проектируемом объекте и исполнителе, виды и объемы выполненных работ, сроки их проведения, сроки проведения, перечень нормативных документов); |
|  | - изученность инженерно-геологических условий; |
|  | - физико-географические и техногенные условия (климат, рельеф, геоморфология, гидрография, техногенные нагрузки и др.); |
|  | - геологическое строение и свойства грунтов; |
|  | - гидрогеологические условия; |
|  | - специфические грунты (при наличии); |
|  | - геологические и инженерно-геологические процессы (при наличии); |
|  | - инженерно-геологическое районирование (при необходимости); |
|  | - строительные материалы для земляных сооружений (результаты лабораторных определений с указанием характеристик грунтовых строительных материалов, паспорта площадок залегания грунтовых строительных материалов)-при необходимости проведения особого вида изы-сканий «Разведка грунтовых строительных материалов»; |
|  | - заключение (краткие результаты выполненных ИИ); |
|  | - список использованных материалов. |
|  | графическая часть: |
|  | - карты фактического материала, инженерно- геологических условий, инженерно-геологического районирования; |
|  | - разрезы; |
|  | - графики зондирования, материалы обработки результатов исследований грунтов; |
|  | - специальные карты (при необходимости); |
|  | - сертификаты, свидетельства и допуски. |
|  | 1.3. Гидрометеорологические |
|  | 1.3.1. Задание (утвержденное заказчиком и согласованное исполнителем и при необходимости генпроектировщиком, сведения об идентификационных признаках зданий, задействованных в реконструкции) |
|  | 1.3.2. Программа (утвержденная исполнителем и согласованная заказчиком) |
|  | 1.3.3. Технический отчет, в т. ч.: |
|  | текстовая часть: |
|  | - введение (основание для выполнения, цель, местоположение района, идентификационные сведения о проектируемом объекте и исполнителе, виды и объемы выполненных работ, сроки их проведения, сроки проведения, перечень нормативных документов); |
|  | - гидрометеорологическая изученность; |
|  | - природные условия района; |
|  | - состав, объемы и методы производства изыскательских работ; |
|  | - результаты гидрометеорологических изысканий (характеристика и качество материалов, исходные данные для расчетов, определение расчетных характеристик для обоснования проектов сооружений, определение достоверности выполненных расчетов, оценка гидрометеорологических условий района строительства, прогноз воздействия опасных гидрометеорологических процессов и явлений на проектируемые объекты, общие рекомендации по инженерной защите) |
|  | - заключение (краткие результаты выполненных ИИ); |
|  | - список использованных материалов. |
|  | графическая часть. |
|  | 1.4. Экологические |
|  | 1.4.1. Задание (утвержденное Заказчиком и согласованное исполнителем и при необходимости генпроектировщиком, сведения об идентификационных признаках зданий, задействованных в реконструкции или строительстве). |
|  | 1.4.2. Программа (утвержденная исполнителем и согласованная Заказчиком). |
|  | 1.4.3. Технический отчет, в т. ч.: |
|  | - введение; |
|  | - изученность экологических условий (наличие материалов специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды и организаций, проводящих экологические исследования и мониторинг окружающей природной среды, а также материалов инженерно-экологических изысканий прошлых лет; данные по объектам-аналогам, функционирующим в сходных ландшафтно-климатических и геолого-структурных условиях, аналитическое обобщение перечисленных материалов, с учетом срока давности и достоверности приведенных в них материалов); |
|  | - краткая характеристика природных и техногенных условий (особо охраняемые природные территории и другие ограничения природопользования); |
|  | - почвенно – растительные условия (почвенный покров, растительность); |
|  | - хозяйственное использование территории; |
|  | - социально-экономические условия; |
|  | - объекты культурного наследия; |
|  | - современное экологическое состояние района изысканий (для нового строительства); |
|  | - особо охраняемые природные территории и другие экологические ограничения природопользования (для нового строительства); (сведения о существующих, проектируемых и перспективных особо охраняемых природных территориях (категория, значение, цель создания, основные объекты охраны, оценка современного состояния природных комплексов, местоположение), их охранных (буферных) зонах, местах массового обитания редких и охраняемых таксонов растений и животных, включая водно-болотные угодья и ключевые орнитологические территории, объектах всемирного культурного и природного наследия, особоценных землях, защитных лесах и особо защитных участках лесов, запретных для добычи (вылова) водных биоресурсов в районах промысла, водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, зонах санитарной охраны, санитарно-защитных зонах и др.) |
|  | - предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природ-ной и техногенной среды; |
|  | - рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных техногенных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды; |
|  | - сведения об изменениях природной и техногенной среды за период эксплуатации объекта (при реконструкции); |
|  | - показатели загрязненности утилизируемых или перемещаемых грунтов (при реконструкции или сносе объекта); |
|  | - рекомендации по реконструкции объекта или его сносе (демонтаже), корректирующие материалы по ООС. |
|  | графическая часть. |
| 2 | 2. Специальные виды (в случае необходимости) |
|  | 2.1. Обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций. |
|  | 2.1.1. Задание (утвержденное заказчиком и согласованное исполнителем и при необходимости генпроектировщиком, сведения об идентификационных признаках зданий, задействованных в реконструкции). |
|  | 2.1.2. Приложение к заданию. |
|  | 2.1.3. Технический отчет с приложениями (заключение по обследованию технического состояния здания, заключение по комплексному обследованию технического состояния здания, паспорта зданий, заключения по этапам мониторинга технического состояния здания). |
|  | 2.2. Поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения |
|  | 2.2.1. Задание (утвержденное Заказчиком и согласованное исполнителем и при необходимости генпроектировщиком, сведения об идентификационных признаках зданий, задействованных в реконструкции). |
|  | 2.2.2. Приложение к заданию (разрешения на специальное водопользование и по регулированию и охране вод, карты, планы, схемы и т.д.). |
|  | 2.2.3 Программа (утвержденная исполнителем и согласованная Заказчиком). |
|  | 2.2.4 Технический отчет с приложениями (акт сдачи-приемки, паспорт разведочно-эксплуатационной скважины, согласование в установленном порядке места проходки скважины). |
| 3 | 3.1. Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с настоящим Техническим заданием. |

Раздел 3 «Архитектурные решения»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий, подписанное ГИПом/ГАПом. |
| 1. | Текстовая часть |
| 1.1. | Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации. |
| 1.2. | Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства. |
| 1.3. | Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства. |
| 1.4. | Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения. |
| 1.5. | Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей. |
| 1.6. | Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия. |
| 1.7. | Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при необходимости). |
| 1.8. | Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров - для объектов непроизводственного назначения. |
| 2. | Графическая часть |
| 2.1 | Поэтажные планы зданий и сооружений (включая подвал, техническое подполье, технический этаж и чердак) с приведением экспликации помещений, должны содержать: |
|  | - координационные оси здания (сооружения); |
|  | - указание абсолютной отметки, принятой условно за нулевую; |
|  | - угловые отметки здания (абсолютные: красные/черные) на плане 1-го (цокольного) этажа; |
|  | - отметки уровней полов этажей и участков, расположенных на разных уровнях, включая отметки крылец и входных площадок; |
|  | - линии разрезов (минимум два); |
|  | -р азмеры, определяющие: |
|  | - расстояния между координационными осями; |
|  | - толщину стен и перегородок; |
|  | - габариты здания, помещений, проемов, коридоров, лестничных клеток; |
|  | - другие, необходимые для оценки принятых архитектурных решений на соответствие требованиям действующих нормативных документов, в том числе СНиП 31-06-2003 «Общественные здания»; |
|  | - позиции (марки) элементов заполнения проемов, лестничных клеток. |
| 2.2 | План кровли должен содержать: |
|  | - координационные оси; |
|  | - уклоны; |
|  | - деформационные швы; |
|  | - дефлекторы, вентшахты; |
|  | - водосточные воронки; |
|  | - парапетные плиты; |
|  | - пожарные лестницы; |
|  | - другие элементы ограждения кровли (крыши); |
|  | - отметки или схематический поперечный профиль кровли с отметками; |
|  | - размеры, определяющие: |
|  | - расстояния между координационными осями, |
|  | - габаритные размеры здания, |
|  | - другие необходимые размеры; |
|  | - прочие элементы и устройства, которые указывать и маркировать на других чертежах нецелесообразно. |
| 2.3 | Разрезы здания, минимум 2, в зависимости от сложности объекта, содержащие: |
|  | - указание абсолютной отметки, принятой условно за нулевую; |
|  | - координационные оси здания (сооружения); |
|  | - отметки: |
|  | - уровней полов этажей и участков, расположенных на разных уровнях; |
|  | - наивысшую отметку здания; |
|  | - отметки уровня земли в крайних точках разрезной линии; |
|  | - отметки, характеризующие расположение элементов несущих и ограждающих конструкций; |
|  | - отметки низа подвесного потолка; |
|  | - размеры, определяющие: |
|  | - расстояния между крайними осями; |
|  | - расстояния между характерными местами разреза; |
|  | - габаритные размеры здания; |
|  | - высоту помещений (от пола до потолка); |
|  | - высоту этажа (от пола до пола вышележащего этажа); |
|  | - полный состав ограждающих конструкций (с точным наименованием и толщины материа-лов, в том числе гидроизоляции): |
|  | - кровли, |
|  | - пола, |
|  | - наружной стены, |
|  | - цоколя; |
| 2.4 | Фасады, содержащие: |
|  | - координационные оси здания (сооружения); |
|  | - размеры, определяющие расстояния между крайними осями; |
|  | - отметки, характеризующие расположение земли, цоколя, низа и верха оконных и дверных проемов (в том, числе наивысшую отметку здания); |
|  | - сведения о: |
|  | - типах заполнения оконных проемов, |
|  | - материале отдельных участков стен, отличающихся от основных материалов; |
|  | - ведомость материалов отделки фасадов и их маркировку; |
|  | - иные графические и экспозиционные материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование, а именно: |
|  | - цветовое решение фасадов, содержащее сведения о: |
|  | - цветовой гамме по каталогу RAL, или каталогу производителя применяемых материалов. |
| 2.5 | Планы полов, содержащие: |
|  | - координационные оси: |
|  | - крайние, |
|  | - у деформационных швов, |
|  | - по краям участков с различными конструктивными и другими особенностями; |
|  | - размеры, определяющие расстояние между осями; |
|  | - уклоны полов; |
|  | - тип пола; |
|  | - отметки в местах перепада полов; |
|  | - элементы здания (сооружения) и устройства, влияющие на конструкцию пола (проемы ворот и дверей, деформационные швы, каналы, трапы и др.); |
|  | - границы участков с различной конструкцией пола; |
|  | - экспликацию полов. |
| 2.6 | Планы подвесных потолков с нанесением: |
|  | - координационных осей: |
|  | - крайних, |
|  | - у деформационных швов, |
|  | - по краям участков с различными конструктивными и другими особенностями; |
|  | - типа подвесных потолков; |
|  | - границы участков с различной конструкцией пола. |
| 2.7 | Ведомость отделки помещений, содержащую: |
|  | - количество граф в соответствии с наличием элементов интерьера, подлежащих отделке; |
|  | - указания о качестве применяемой отделки (высококачественная, улучшенная, простая); |
|  | - точное наименование, применяемого материала с указанием производителя, коллекции, артикула и т.п.; |
| 2.8 | Спецификация заполнения элементов: |
|  | - оконных с указанием дополнительно: |
|  | - материала изготовления; |
|  | - наименования изделия и производителя; |
|  | - формулы стеклопакета; |
|  | - дверных и др. проемов; |
|  | - материала изготовления; |
|  | - наименования изделия и производителя; |
|  | - для противопожарных дверей: |
|  | - наличие доводчиков; |
|  | - устройство «антипаника»; |
|  | - процент остекления; |
|  | - указание о необходимости армирования стекла. |
|  | - щитовых перегородок; |
|  | - перемычек, замаркированных на планах, разрезах и фасадах; |
|  | -изделий ограждения: |
|  | - кровли; |
|  | - лестниц и пандусов. |
| 2.9 | Основные узлы здания: |
|  | - конструкция наружной стены, в. т. ч.: |
|  | - выше уровня отм. 0,000 м, |
|  | - ниже уровня отм. 0,000 м; |
|  | - цокольный; |
|  | - кровельные, в т. ч.: |
|  | - парапетный; |
|  | - коньковый; |
|  | - карнизный; |
|  | - слухового окна; |
|  | - узлы сложных сочленений отдельных частей зданий. |
| 2.10 | Иные графические и экспозиционные материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование |
| 3. | Документация на электронном носителе |
| 3 | 3.1. Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка. |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью). |
|  | СРО организации-разработчика. |
|  | Содержание. |
|  | Состав проекта. |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий, подписанное ГИПом/ГАПом. |
| 1 | Текстовая часть |
| 1.1 | Сведения об условиях земельного участка (данные инженерных изысканий). |
| 1.2 | Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок (при наличии). |
| 1.3 | Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства. |
| 1.4 | Сведения о грунтовых водах земельного участка (при наличии). |
| 1.5 | Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений. |
| 1.6 | Описание и обоснование технических решений зданий и сооружений. |
| 1.7 | Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства. |
| 1.8 | Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений. |
| 1.9 | Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений. |
| 1.10 | Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих теплоизоляцию, звукоизоляцию, гидроизоляцию, пожарную безопасность и др. |
| 1.11 | Характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, отделки помещений. |
| 1.12 | Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушений. |
| 1.13 | Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту от природных и техногенных процессов. (при наличии) |
| 2. | Графическая часть |
| 2.1 | Поэтажные планы зданий и сооружений (включая подвал, техническое подполье, технический этаж и чердак) с приведением экспликации помещений, должны содержать: |
|  | -координационные оси здания (сооружения); |
|  | -указание абсолютной отметки, принятой условно за нулевую; |
|  | -угловые отметки здания (абсолютные: красные/черные) на плане 1-го (цокольного) этажа; |
|  | -отметки уровней полов этажей и участков, расположенных на разных уровнях, включая отметки крылец и входных площадок; |
|  | -линии разрезов (минимум два); |
|  | -размеры, определяющие: |
|  | - расстояния между координационными осями; |
|  | - толщину стен и перегородок; |
|  | - габариты здания, помещений, проемов, коридоров, лестничных клеток; |
|  | - другие, необходимые для оценки принятых архитектурных решений на соответствие требованиям действующих нормативных документов, в том числе СНиП 31-06-2003 «Общественные здания»; |
|  | - позиции (марки) элементов заполнения проемов, лестничных клеток. |
| 2.2. | Разрезы здания, минимум 2, в зависимости от сложности объекта, содержащие: |
|  | -указание абсолютной отметки, принятой условно за нулевую; |
|  | -координационные оси здания (сооружения); |
|  | -маркировку осей; |
|  | -отметки: |
|  | - уровней полов этажей и участков, расположенных на разных уровнях; |
|  | - наивысшую отметку здания; |
|  | - отметки уровня земли в крайних точках разрезной линии; |
|  | - отметки, характеризующие расположение элементов несущих и ограждающих конструкций; |
|  | - отметки низа подвесного потолка; |
|  | - размеры, определяющие: |
|  | - расстояния между крайними осями; |
|  | - расстояния между характерными местами разреза; |
|  | - габаритные размеры здания; |
|  | - высоту помещений (от пола до потолка); |
|  | - высоту этажа (от пола до пола вышележащего этажа); |
|  | - полный состав ограждающих конструкций (с точным наименованием и толщины материалов, в том числе гидроизоляции): |
|  | - кровли, |
|  | - пола, |
|  | - наружной стены, |
|  | - цоколя. |
| 2.3. | План и поперечный разрез котлована, содержащие: |
|  | -существующие коммуникации (при наличии); |
|  | -координационные оси здания (сооружения); |
|  | - маркировку осей; |
|  | -подъездные дороги; |
|  | -траншеи для водоотлива и водоотвода; |
|  | -размеры, определяющие: |
|  | - расстояния между координационными осями; |
|  | - габариты котлована; |
|  | - габариты откосов котлована; |
|  | - ширину подъездных дорог, траншей для водоотлива и водоотвода. |
|  | -отметки: |
|  | - уровня земли в крайних точках разрезной линии; |
|  | - низа котлована. |
| 2.4 | Планы перекрытий (покрытия), содержащие: |
|  | - координационные оси; |
|  | - маркировку осей; |
|  | - несущие конструкции, на которые опирается перекрытие (покрытие) - стены, колонны, ригели, балки, фермы; |
|  | - плиты перекрытия (покрытия); |
|  | - монолитные ж/б конструкции (при наличии); |
|  | - схемы армирования монолитных ж/б конструкций с контурами конструкций и размерами, определяющими положение арматурных и закладных изделий и толщину защитного слоя бетона (при наличии); |
|  | - отверстия в перекрытии (покрытии) (при наличии); |
|  | - конструкции лестничных клеток; |
|  | - позиции (марки) конструкций перекрытия (покрытия); |
|  | - сечения, фрагменты, требующие детального изображения; |
|  | - обозначения сечений и фрагментов; |
|  | -схемы каркасов и узлов строительных конструкций; |
|  | - размеры, определяющие: |
|  | - расстояния между координационными осями; |
|  | - расстояния между крайними осями; |
|  | - привязку поверхностей элементов конструкций к координационным осям здания или, в необходимых случаях, к другим элементам конструкций. |
|  | -отметки наиболее характерных уровней элементов конструкций; |
|  | -ведомости элементов (с указанием опорных усилий); |
|  | -данные о допустимых монтажных нагрузках. |
| 2.5 | План кровли должен содержать: |
|  | -координационные оси; |
|  | -маркировку осей; |
|  | -уклоны; |
|  | -деформационные швы; |
|  | -дефлекторы, вентшахты; |
|  | -водосточные воронки; |
|  | -парапетные плиты; |
|  | -пожарные лестницы; |
|  | - другие элементы ограждения кровли (крыши); |
|  | -отметки или схематический поперечный профиль кровли с отметками; |
|  | -размеры, определяющие: |
|  | - расстояния между координационными осями, |
|  | - габаритные размеры здания, |
|  | - другие необходимые размеры; |
|  | -прочие элементы и устройства, которые указывать и маркировать на других чертежах нецелесообразно. |
| 2.6 | Схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок, содержащие: |
|  | - координационные оси; |
|  | - маркировку осей; |
|  | - размеры, определяющие: |
|  | - расстояния между крайними осями; |
|  | - расстояния между координационными осями; |
|  | - привязку ограждающих конструкций и перегородок к координационным осям здания. |
|  | -другие необходимые размеры. |
| 2.7 | План фундаментов и сечения, содержащие: |
|  | - координационные оси несущих и самонесущих стен; |
|  | - маркировку осей; |
|  | - угловые отметки (планировочные и натурные) и абсолютное значение нулевой отметки; |
|  | - контур цоколя несущих и самонесущих стен; |
|  | - конфигурацию подошвы фундаментов; |
|  | - конфигурацию подбетонок под фундаменты; |
|  | - уступы для перехода от одной глубины заложения к другой (при наличии); |
|  | - раскладку фундаментных подушек (при наличии); |
|  | - позиции (марки) фундаментных блоков по каждой стене (при наличии); |
|  | - отверстия для инженерных коммуникаций (при наличии); |
|  | - размеры, определяющие: |
|  | - расстояния между осями; |
|  | - расстояния между крайними осями; |
|  | - привязку отверстий для инженерных коммуникаций к осям (при наличии); |
|  | - ширину обреза и подошвы фундамента с привязкой к осям; |
|  | - длину и ширину тела фундамента с привязкой этих размеров к осям для фундаментов из отдельно стоящих столбов (при наличии); |
|  | - развертку стен для фундаментов из сборных блоков; |
|  | - отметки, определяющие заглубление подошвы фундаментов, учитывая все уступы; |
|  | -поперечные сечения фундаментов с изображением его контура, низа стены или цоколя, пола помещения, поверхности земли, отмостки, гидроизоляции и др.; |
|  | - таблицу нормативных нагрузок на фундаменты; |
|  | -сводную спецификацию ж/б, бетонных и металлических конструкций, расположенных ниже пола первого этажа. |
| 2.8 | Основные узлы здания: |
|  | - конструкция наружной стены, в. т. ч.: |
|  | - выше уровня отм. 0,000 м, |
|  | - ниже уровня отм. 0,000 м; |
|  | - цокольный; |
|  | - кровельные, в т. ч.: |
|  | - парапетный, |
|  | - коньковый, |
|  | - карнизный, |
|  | - слухового окна; |
|  | - узлы сложных сочленений отдельных частей зданий. |
| 2.9 | Иные графические и экспозиционные материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование. |
| 3. | Документация на электронном носителе |
| 3 | 3.1. Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений"

Подраздел 2 «Система водоснабжения»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий, подписанное ГИПом/ГАПом. |
|  | Технические условия на подключения к сетям водоснабжения |
| 1. | Текстовая часть |
| 1.1. | Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения. |
| 1.2. | Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах. |
| 1.3. | Описание и характеристику системы водоснабжения и ее параметров. |
| 1.4. | Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное. |
| 1.5. | Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды (для объектов производственного назначения). |
| 1.6. | Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды. |
| 1.7. | Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод. |
| 1.8. | Сведения о качестве воды. |
| 1.9. | Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей. |
| 1.10 | Перечень мероприятий по резервированию воды. |
| 1.11 | Перечень мероприятий по учету водопотребления. |
| 1.12 | Описание системы автоматизации водоснабжения. |
| 1.13 | Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии. |
| 1.14 | Описание системы горячего водоснабжения. |
| 1.15 | Расчетный расход горячей воды. |
| 1.16 | Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды. |
| 1.17 | Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства. |
| 1.18 | Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам (для объектов производственного назначения). |
| 2. | Графическая часть |
| 2.1. | Поэтажные планы зданий и сооружений (включая подвал, техническое подполье, технический этаж и чердак) с приведением экспликации помещений, должны содержать: |
|  | -координационные оси здания (сооружения); |
|  | -указание абсолютной отметки, принятой условно за нулевую; |
|  | -отметки уровней полов этажей и участков, расположенных на разных уровнях; |
|  | -указание места ввода системы водоснабжения; |
|  | - указания помещения насосной и водомерного узла; |
|  | - указание помещения ИТП; |
|  | - поэтажная разводка системы водоснабжения с указанием: |
|  | - стояков системы водоснабжение; |
|  | - нумерации стояков системы водоснабжения; |
|  | - обозначения системы водоснабжения (В1, В2, Т3 и т.д.); |
|  | - пожарных гидрантов; |
|  | - места прокладки трубопровода; |
|  | - диаметра трубопровода. |
|  | - расстановка санитарных приборов; |
|  | - принципиальную схему системы водоснабжения с указанием: |
|  | - места ввода системы водоснабжения; |
|  | - насосной установки и водомерного узла; |
|  | - принципиальная поэтажная разводка системы водоснабжения, с указанием сан.тех. приборов и запорной арматуры; |
|  | - пожарных гидрантов; |
|  | - диаметра трубопровода; |
|  | - поэтажные отметки пола. |
| 2.2 | Спецификации использованных материалов и оборудования (насосные установки, трубопроводы, запорная арматура и т.д.) |
| 3. | Документация на электронном носителе |
| 3.1 | Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Подраздел 3 «Система водоотведения»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий, подписанное ГИПом/ГАПом. |
|  | Технические условия на подключения к сетям водоснабжения. |
| 1. | Текстовая часть (для внутренней и наружной системы водоотведения). |
| 1.1. | Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод. |
| 1.2. | Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры. |
| 1.3. | Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов (для объектов производственного назначения). |
| 1.4. | Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод. |
| 1.5. | Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков. |
| 1.6. | Решения по сбору и отводу дренажных вод. |
| 2. | Графическая часть |
| 2.1. | Поэтажные планы зданий и сооружений (включая подвал, техническое подполье, технический этаж и чердак) с приведением экспликации помещений, должны содержать: |
|  | -координационные оси здания (сооружения); |
|  | -указание абсолютной отметки, принятой условно за нулевую; |
|  | -отметки уровней полов этажей и участков, расположенных на разных уровнях; |
|  | -указание места выпуска системы водоотведения; |
|  | - поэтажная разводка системы водоотведения с указанием: |
|  | - стояков системы водоотведения; |
|  | - нумерации стояков системы водоотведения; |
|  | - обозначения системы водоотведения (К1, К2,); |
|  | - места прокладки трубопровода; |
|  | - диаметра трубопровода; |
|  | - места установки прочисток. |
|  | - расстановка санитарных приборов; |
|  | - принципиальную схему системы водоотведения и системы водостока с указанием: |
|  | - места выпуска системы водоотведения и системы водостока; |
|  | - принципиальная поэтажная разводка системы водоотведения и водостока, с указанием сан.тех. приборов, ревизий, прочисток и водосточных воронок; |
|  | - диаметра трубопроводов; |
|  | - поэтажные отметки пола. |
| 2.2 | Спецификации использованных материалов и оборудования (насосные установки, трубопроводы, запорная арматура и т.д.) |
| 3. | Документация на электронном носителе |
| 3.1 | Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Подраздел 5. «Сети связи»

Книга 1 «Охранная сигнализация и система контроля и управления доступом»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий, подписанное ГИПом/ГАПом. |
|  | Текстовая часть |
|  | Графическая часть |
|  | Спецификация |
|  | Сквозная нумерация листов |
|  | Строительные задания для проектирования смежных разделов |
| 1. | Текстовая часть |
|  | Краткая характеристика объекта |
|  | Ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при проектировании |
|  | Основные проектные решения |
|  | Сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети связи объекта, сети связи общего пользования |
|  | Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования, в том числе в чрезвычайных ситуациях |
|  | Результаты расчетов, обосновывающих принятые решения |
|  | Расчет емкости аккумуляторов (время работы от резервного источника питания) |
|  | Требования по размещению оборудования |
|  | Требования по управлению/ интеграции |
|  | Требования по электромагнитной совместимости и устойчивости к НСД |
|  | Требования по электроснабжению |
|  | Требования по заземлению |
|  | Взаимосвязь с другими системами. Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения |
| 2. | Графическая часть |
|  | Принципиальные схемы |
|  | План размещения оконечного оборудования, иных технических, радиоэлектронных средств |
|  | План сетей связи |
|  | Спецификация |
| 3. | Документация на электронном носителе |
| 3.1 | Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Книга 2 «Структурированная кабельная сеть»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий, подписанное ГИПом/ГАПом. |
|  | Текстовая часть |
|  | Графическая часть |
|  | Спецификация |
|  | Сквозная нумерация листов |
|  | Строительные задания для проектирования смежных разделов |
| 1. | Текстовая часть |
|  | Краткая характеристика объекта |
|  | Ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при проектировании |
|  | Основные проектные решения |
|  | Сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети связи объекта, сети связи общего пользования |
|  | Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта к сети связи общего пользования |
|  | Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи (на местном, внутризоновом и междугороном уровнях |
|  | Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения |
|  | Обоснование способов учета трафика |
|  | Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях. |
|  | Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения |
|  | Требования по электроснабжению |
|  | Требования по заземлению |
| 2. | Графическая часть |
|  | Принципиальные схемы |
|  | План размещения оконечного оборудования, иных технических, радиоэлектронных средств |
|  | План сетей связи |
|  | Спецификация |
| 3. | Документация на электронном носителе |
| 3.1 | Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Книга 3 «Система охранного телевидения»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий, подписанное ГИПом/ГАПом. |
|  | Текстовая часть |
|  | Графическая часть |
|  | Спецификация |
|  | Сквозная нумерация листов |
|  | Строительные задания для проектирования смежных разделов |
| 1. | Текстовая часть |
|  | Краткая характеристика объекта |
|  | Ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при проектировании |
|  | Основные проектные решения |
|  | Сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети связи объекта, сети связи общего пользования |
|  | Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования, в том числе в чрезвычайных ситуациях |
|  | Результаты расчетов, обосновывающих принятые решения |
|  | Расчет емкости аккумуляторов (время работы от резервного источника питания) |
|  | Требования по размещению оборудования |
|  | Требования по управлению/ интеграции. |
|  | Требования по электромагнитной совместимости и устойчивости к НСД |
|  | Требования по электроснабжению |
|  | Требования по заземлению, грозозащите |
|  | Взаимосвязь с другими системами. Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения |
| 2. | Графическая часть |
|  | Принципиальные схемы |
|  | План размещения оконечного оборудования, иных технических, радиоэлектронных средств |
|  | План сетей связи |
|  | Спецификация |
| 3. | Документация на электронном носителе |
| 3.1 | Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Книга 4«Радиовещание и телевидение»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом и др., подписанное ГИПом/ГАПом |
|  | Текстовая часть |
|  | Графическая часть |
|  | Спецификация |
|  | Сквозная нумерация листов |
|  | Строительные задания для проектирования смежных разделов |
| 1. | Текстовая часть |
|  | Краткая характеристика объекта |
|  | Ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при проектировании |
|  | Основные проектные решения |
|  | Сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети связи объекта, сети связи общего пользования |
|  | Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования, в том числе в чрезвычайных ситуациях |
|  | Результаты расчетов, обосновывающих принятые решения |
|  | Расчет емкости аккумуляторов (время работы от резервного источника питания) |
|  | Требования по размещению оборудования |
|  | Требования по управлению/ интеграции. |
|  | Требования по электромагнитной совместимости и устойчивости к НСД |
|  | Требования по электроснабжению |
|  | Требования по заземлению, грозозащите |
|  | Взаимосвязь с другими системами. Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения |
| 2. | Графическая часть (согласно 87-ПП) |
|  | Принципиальные схемы |
|  | План размещения оконечного оборудования, иных технических, радиоэлектронных средств |
|  | План сетей связи |
|  | Спецификация |
| 3. | Документация на электронном носителе |
| 3.1 | Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Книга 5«Система телефонизации»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий, подписанное ГИПом/ГАПом. |
|  | Текстовая часть |
|  | Графическая часть |
|  | Спецификация |
|  | Сквозная нумерация листов |
|  | Строительные задания для проектирования смежных разделов |
| 1. | Текстовая часть |
|  | Краткая характеристика объекта |
|  | Ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при проектировании |
|  | Основные проектные решения |
|  | Сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети связи объекта, сети связи общего пользования |
|  | Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования, в том числе в чрезвычайных ситуациях |
|  | Результаты расчетов, обосновывающих принятые решения |
|  | Расчет емкости аккумуляторов (время работы от резервного источника питания) |
|  | Требования по размещению оборудования |
|  | Требования по управлению/ интеграции. |
|  | Требования по электромагнитной совместимости и устойчивости к НСД |
|  | Требования по электроснабжению |
|  | Требования по заземлению, грозозащите |
|  | Взаимосвязь с другими системами. Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения |
| 2. | Графическая часть |
|  | Принципиальные схемы |
|  | План размещения оконечного оборудования, иных технических, радиоэлектронных средств |
|  | План сетей связи |
|  | Спецификация |
| 3. | Документация на электронном носителе |
| 3.1 | Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Книга 6 «Система часофикации»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий, подписанное ГИПом/ГАПом. |
|  | Текстовая часть |
|  | Графическая часть |
|  | Спецификация |
|  | Сквозная нумерация листов |
|  | Строительные задания для проектирования смежных разделов |
| 1. | Текстовая часть |
|  | Краткая характеристика объекта |
|  | Ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при проектировании |
|  | Основные проектные решения |
|  | Сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети связи объекта, сети связи общего пользования |
|  | Сведения о количестве оборудования, технических характеристиках, потребляемой мощности |
|  | Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения |
|  | Обоснование применяемого коммутационного оборудования |
|  | Обоснование выбора периферийного оборудования и мест установки |
|  | Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования системы часофикации, в том числе в чрезвычайных ситуациях. Резервирование, энергонезависимость |
|  | Требования по монтажу |
|  | Требования по электроснабжению |
|  | Требования по заземлению и молниезащите |
| 2. | Графическая часть |
|  | Принципиальные схемы |
|  | План размещения оконечного оборудования, иных технических, радиоэлектронных средств |
|  | План сетей связи |
|  | Спецификация |
| 3. | Документация на электронном носителе |
| 3.1 | Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Книга 7 «Система музыкальной трансляции»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий, подписанное ГИПом/ГАПом. |
|  | Текстовая часть |
|  | Графическая часть |
|  | Спецификация |
|  | Сквозная нумерация листов |
|  | Строительные задания для проектирования смежных разделов |
| 1. | Текстовая часть |
|  | Краткая характеристика объекта |
|  | Ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при проектировании |
|  | Основные проектные решения |
|  | Сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети связи объекта, сети связи общего пользования |
|  | Сведения о количестве оборудования, технических характеристиках, потребляемой мощности |
|  | Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения |
|  | Обоснование применяемого коммутационного оборудования |
|  | Обоснование выбора периферийного оборудования и мест установки |
|  | Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования системы часофикации, в том числе в чрезвычайных ситуациях. Резервирование, энергонезависимость |
|  | Требования по монтажу |
|  | Требования по электроснабжению |
|  | Требования по заземлению и молниезащите |
| 2. | Графическая часть |
|  | Принципиальные схемы |
|  | План размещения оконечного оборудования, иных технических, радиоэлектронных средств |
|  | План сетей связи |
|  | Спецификация |
| 3. | Документация на электронном носителе |
| 3.1 | Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Книга 8«Система автоматизации и диспетчеризация инженерных систем»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий, подписанное ГИПом/ГАПом. |
|  | Текстовая часть |
|  | Графическая часть |
|  | Спецификация |
|  | Сквозная нумерация листов |
|  | Строительные задания для проектирования смежных разделов |
| 1. | Текстовая часть |
|  | Краткая характеристика объекта |
|  | Ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при проектировании |
|  | Основные проектные решения |
|  | Автоматизация систем вентиляции |
|  | Автоматизация и диспетчеризация системы теплоснабжения, ИТП |
|  | Автоматизация системы холодоснабжения и кондиционирования |
|  | Автоматизация системы электроснабжения и электроосвещения |
|  | Автоматизация системы дымоудаления и подпора воздуха |
|  | Автоматизация системы водоснабжения, противопожарного водопровода |
|  | Автоматизация системы водоотведения |
|  | Диспетчеризация лифтового оборудования |
|  | Электроснабжение и заземление оборудования автоматизации |
|  | Автоматизация учета ресурсов |
|  | Диспетчерский пункт |
|  | Взаимосвязь системы автоматизации с другими системами. Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения |
| 2. | Графическая часть |
|  | Принципиальные схемы |
|  | План размещения оконечного оборудования, иных технических, радиоэлектронных средств |
|  | План сетей связи |
|  | Спецификация |
| 3. | Документация на электронном носителе |
| 3.1 | Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Книга 9 «Технологические каналы слаботочных и силовых сетей»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий, подписанное ГИПом/ГАПом. |
|  | Текстовая часть |
|  | Графическая часть |
|  | Спецификация |
|  | Сквозная нумерация листов |
|  | Строительные задания для проектирования смежных разделов |
| 1. | Текстовая часть |
|  | Краткая характеристика объекта |
|  | Ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при проектировании |
|  | Основные проектные решения |
|  | Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения |
|  | Вертикальный кабелепровод |
|  | Горизонтальный кабелепровод |
|  | Скрытая проводка в строительных конструкциях |
|  | Огнезащитная заделка |
|  | Требования по заземлению |
|  | Расчеты |
| 2. | Графическая часть |
|  | Структурная схема |
|  | План размещения оконечного оборудования, иных технических, радиоэлектронных средств. |
|  | План сетей связи |
|  | Спецификация |
| 3. | Документация на электронном носителе |
|  | 3.1. Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий, подписанное ГИПом/ГАПом. |
|  | Исходные данные |
|  | ситуационный план размещения объекта капитального строительства с указанием (при наличии) расположения пунктов утилизации отходов и полигонов для их захоронения |
|  | план транспортной инфраструктуры района |
|  | перечень зданий и сооружений объекта капитального строительства, подлежащих сносу (демонтажу) |
|  | перечень и план размещения демонтируемого технологического оборудования, его габаритные размеры и массы, условия демонтажа и транспортирования |
|  | данные об источниках и порядке временного обеспечения работ по сносу (демонтажу) водой, электроэнергией, паром и т.п. |
|  | данные о наличии и возможности использования средств механизации заказчика для выполнения работ по сносу (демонтажу) |
| 1. | Текстовая часть |
| 1.1. | основание для разработки проекта организации работ по сносу или демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства; |
| 1.2. | перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, подлежащих сносу (демонтажу); |
| 1.3. | перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, в т.ч.:; |
|  | - обследование их общего технического состояния с целью получения исходных данных для разработки проекта организации работ на снос (демонтаж); |
|  | - отключение и вырезку наземных и подземных вводов (выпусков) газа, электроснабжения, водопровода, канализации и других коммуникаций. |
| 1.4. | перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, строений и сооружений объекта капитального строительства от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений, в т.ч.: |
|  | - устройство ограждений площадки работ |
|  | - зашивку (заделку) проемов дверей и окон |
|  | - применение запорных систем |
|  | - организацию охраны |
|  | - другие - мероприятия. |
| 1.5. | описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа) |
| 1.6. | расчеты и обоснования размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса (демонтажа) |
| 1.7. | оценку вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения |
| 1.8. | описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованных с владельцами этих сетей; |
|  | описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу (демонтажу); |
|  | перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещение и эвакуация (при необходимости); |
|  | описание решений по вывозу и утилизации отходов |
|  | перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка (при необходимости) |
|  | сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях; сведения о наличии разрешений органов государственного надзора на сохранение таких коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и в водных объектах в случаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено законодательством Российской Федерации; |
|  | сведения о наличии согласования с соответствующими органами, в том числе органами государственного надзора, технических решений по сносу (демонтажу) объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом, перечень дополнительных мер по безопасности при использовании потенциально опасных методов сноса. |
| 2. | Графическая часть |
| 2.1. | план земельного участка и прилегающих территорий с указанием, |
|  | - места размещения сносимого объекта; |
|  | - сетей инженерно-технического обеспечения; |
|  | - зон развала и опасных зон в период сноса (демонтажа) объекта с указанием мест складирования разбираемых материалов, конструкций, изделий и оборудования; |
| 2.2. | чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных коммуникаций; |
| 2.3. | технологические карты-схемы последовательности сноса (демонтажа) строительных конструкций и оборудования, |
| 3. | Документация на электронном носителе |
| 3.1 | Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Требования к содержанию технического задания

к аукциону на выполнение подрядных работ

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Основные требования |  |
| 3.5 | Подготовка технического задания к аукциону на выполнение подрядных работ | Проектировщик обязан после получения заключения экспертизы подготовить и сдать Заказчику по акту техническое задание на выполнение подрядных работ. |
| 3.5.1 | Требования к описанию проектных решений по объекту | . Техническое задание к аукциону на выполнение подрядных работ должно содержать: 1. Краткие сведения о месте расположения объекта, основные технико-экономические показатели. 2. Краткие сведения о генеральном плане и предусмотренных проектом решениях по благоустройству территории. 3. Сведения о принятых архитектурно-планировочных решениях: -сведения о принятых архитектурных решениях объекта и их элементах; -перечень помещений и их функциональное назначение; -сведения о материалах внутренней и наружной отделки здания; -сведения о принятых архитектурных решениях интерьеров. 4. Сведения о предусмотренных проектом конструктивных решениях. 5. Краткое описание проектных решений по всем системам инженерного обеспечения объекта, о примененном инженерном оборудовании, включая наружные инженерные сети. 6. Сведения о вертикальном транспорте – описание типов и характеристик предусмотренного проектом подъемного оборудования. 7. Сведения о технологическом оборудовании – краткое описание принятых в проекте технологических решений, включая функциональное технологическое оборудование, оборудование пищеблоков, столовых и баров, киноконцертное оборудование, оснащение объекта мебелью и предметами интерьера и др. |
| 3.5.2 | Требования к содержанию приложений | К техническому заданию прилагаются: а) ведомости основных объемов работ; б) ведомости используемых материалов с указанием подробных характеристик применяемых материалов (по строительной и инженерной части проекта); в) спецификации с техническими описаниями и подробными характеристиками на оснащение объекта оборудованием, мебелью и инвентарем, указанными в п.7 настоящих требований и необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию. |

Приложение № 3 к Техническому заданию

Требования к разработке проектных решений и

составу проектной документации по декоративному оформлению здания и интерьерам помещений

| №№ п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Основные требования |  |
| 1. | Рабочая документация по разделу «Архитектурно-художественные решения интерьеров» | Разработать в соответствии с ГОСТ 21.507-81* СПДС. «Интерьеры. Рабочие чертежи». |
| 2. | Декоративное оформление здания | Разработать архитектурно-стилистические решения фасадов. |
| 3. | Предмет проектирования архитектурных интерьеров | Разработке подлежат все помещения, в которые предусмотрен доступ посетителей и основные помещения служебного назначения. Перечень помещений и степень проработки дополнительно подлежит уточнению по согласованию с Заказчиком по завершению разработки стадии «Предпроектные проработки – Эскизный проект». Объем проектирования: - концептуальное решение интерьеров; - разработка комплекта рабочей документации раздела АИ; - проект заполнений дверных проемов; - проект интерьерного оснащения; - проект навигации объекта. |
| 4. | Требования к составу проектной документации архитектурных интерьеров | Проектная документация должна быть разработана в объеме: - Предпроектные проработки: - архитектурно-стилистическая концепция (АСК), - схемы функционального зонирования помещений; - планы этажей (схемы); - разрезы (схемы); - фор-эскизы. - эскизный проект (ЭП) - Разработка решения интерьеров без детализации в т.ч.: - примерные поэтажные планы с указанием основных помещений, примерным расположением групп мебели и предметов интерьера; - разрезы с указанием высот основных помещений, отметок уровней; примерным расположением групп мебели и предметов интерьера; - подбор предметов мебели, светильников, оборудования, сантехники, дверных заполнений, аксессуаров, отделок, фактур. Оформляется в скомпонованном графическом виде (коллаж) по согласованному образцу подачи. Данный подбор может иметь характер предварительной аналоговой проработки с целью определения принципиальных стилистических и функциональных характеристик. Комплектуется описательной частью каждого предмета. Выполняется для всех помещений по данному договору; - концептуальные решения по стилевой направленности -3D-визуализации. Ключевые точки восприятия интерьера. Перспективные изображения, аксонометрические или ортогональные проекции фрагментов интерьера. - Проектная документация: - 3D-визуализации. Ключевые точки восприятия интерьера. Перспективные изображения, аксонометрические или ортогональные проекции фрагментов интерьера. - Поэтажные планы с нанесением местоположения просветов, проемов, декоративных элементов оформления, лайтбоксов, указателей, светильников и т.д.; - Развертки стен с нанесением местоположения просветов, проемов, декоративных элементов оформления, лайтбоксов, указателей, светильников и т.д.; - Схема расстановки мебели, размещения декоративных элементов оформления и предметов интерьера (может быть совмещена с поэтажными планами); - План полов с указанием материала изготовления, нанесением рисунка покрытия и планировочных меток; - План потолков с указанием материала изготовления, нанесением рисунка покрытия и отметок высот (может быть совмещен со схемой расстановки светильников); - Спецификации: - мебели; - светильников; - декоративных элементов; - аксессуаров, предметов оснащения; - лайтбоксов, указателей и др. - Рабочая документация в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ 21.507-81* СПДС «Интерьеры. Рабочие чертежи». Выполняется комплектно по помещениям, зонам: - Планы полов с раскладкой напольных покрытий и указанием и привязками всех инженерных устройств, люков и т.д.; - Развертки стен с привязкой всех архитектурных деталей, декоративных элементов и оконечных инженерных устройств, люков, щитков, ниш и т.д.; - Планы потолков с раскладкой потолочных покрытий и привязкой всех архитектурных деталей, декоративных элементов и оконечных инженерных устройств – вентиляционных решеток, датчиков слаботочных систем, и т.д.; - Планы расстановки санитарно-технического оборудования (с учетом привязки выпусков и приложением монтажных чертежей от производителя для конкретной модели сантехоборудования); - Спецификации отделочных материалов; - Спецификации элементов декора. Допускается ссылка на отдельные листы с узлами и шаблонами; - Типовые узлы крепления элементов декора, формирования и сопряжения форм, поверхностей. В случае применения сертифицированных технологий допускаются ссылки на типовые узлы по каталогам производителя; - Разрезы и сечения. Количество определяется сложностью форм и деталей по согласованию; - Ведомости финишных покрытий. С указанием производителя материалов, предоставлением технологических карт и методик для сложных художественных работ, рекомендациями от производителей материалов по их укладке и уходу, образцами колеров и фактур для всех помещений; - Таблицы колеров (при отсутствии номеров цвета по картотеке цветовых эталонов в стандартах или ТУ); - Проект навигации в виде маркировочных планов этажей со ссылками на утвержденные макеты элементов навигации, решения по расположению и монтажу, спецификации с указанием размеров и типов применяемых шрифтов; - Общие спецификации по разделам на заказные и покупные элементы оснащения (мебель, осветительные приборы, сантехника, текстиль, аксессуары, ДПИ) с указанием места размещения, материала, артикула, количества, площади, объема и других параметров, необходимых для проведения конкурсных процедур: - Альбом проекта по оснащению объекта предметами ДПИ и аксессуарами. Выпускается в виде планов, разверток стен с привязками и изображением продукции, со спецификациями. В спецификациях по утвержденному образцу указываются: наименование, размеры, количество, страна-производитель, изображение, описание. Выпускается для визуального представления как приложение к основному комплекту раздела АИ «оснащение»; - Альбом по оснащению объекта мебелью. Выпускается в виде планов с размещением, со спецификациями. В спецификациях по утвержденному образцу указываются: наименование, размеры, количество, страна производитель, изображение, описание. Выпускается для визуального представления как приложение к основному комплекту раздела АИ «оснащение»; - Альбом по оснащению объекта текстильными изделиями. Выпускается в виде планов с размещением и изображением продукции, со спецификациями. В спецификациях по утвержденному образцу указываются: наименование, размеры, количество, страна производитель, изображение, описание. Выпускается для визуального представления как приложение к основному комплекту раздела АИ «оснащение»; - Альбом раздела АИ по оснащению объекта санитарно-техническим оборудованием. Выпускается в виде планов с размещением продукции, спецификациями. В спецификациях по утвержденному образцу указываются: наименование, размеры, количество, страна производитель, изображение, описание. Выпускается для визуального представления как приложение к основному комплекту раздела АИ «оснащение»; - Альбом раздела АИ по оснащению объекта осветительными приборами. Выпускается в виде планов, со спецификациями. В спецификациях по утвержденному образцу указываются: наименование, размеры, количество, страна производитель, изображение, описание. Выпускается для визуального представления как приложение к основному комплекту раздела АИ «оснащение»; - Альбом раздела АИ по отделочным материалам. Выпускается в виде планов, со спецификацией. В спецификациях по утвержденному образцу указываются: наименование, количество, страна производитель, изображение, описание. Дается только сводная информация по различным видам и артикулам. Выпускается для визуального представления как приложение к сводным ведомостям финишных покрытий. - Альбом раздела АИ по единичным изделиям, арт-объектам. Выпускается в виде планов, со спецификацией. В спецификациях по утвержденному образцу указываются: наименование, количество, страна производитель, изображение, описание. Дается только сводная информация по различным видам и артикулам. - Эскизы (задания на разработку КД на изготовление) на все нетиповые элементы интерьера, требующие индивидуального исполнения на производстве (отдельные предметы мебели, панели, двери, стойки, декоративные перегородки, светильники, элементы текстильного оформления). В общем случае эскиз на нетиповое изделие включают следующие художественно-конструкторские работы: - чертеж основных видов изделия (виды, разрезы) с указанием основных функциональных размеров и декоративных элементов, материалов изготовления; - пояснительная записка; - авторский надзор за изготовлением макетов (при необходимости). |
| 8. | Задание на разработку отдельных разделов в рамках разработки раздела «Архитектурные интерьеры» |  |
| 8.1. | Проект заполнений дверных проемов | Проект дверных заполнений выпускается как дополнение к согласованному разделу АР и должен содержать габаритные чертежи, разрезы, «обломы» и исчерпывающую техническую информацию для изготовления и монтажа дверных блоков, сформированные на отдельных листах для каждого типа и размера дверного заполнения. А также сводная спецификация оформления проемов и дверных заполнений. Должны быть соблюдены следующие требования: - Чертеж должен содержать виды изделия, узлы примыкания к проему, продольный и поперечный разрезы, «взрыв-схема» (при необходимости) с указанием основных размеров изделия; - В сводной спецификации и на каждом листе чертежа типового изделия должна содержаться информация в виде таблицы или пояснительной записки включающая: - Номер проема (по маркировочному плану); - Марка двери; - Класс двери (VIP, 1-й класс, техн. и т.д.); - Тип двери (глухой, остекл, дерев, метал); - Номера помещений и место установки блока; - Открывание; - Габариты проема; - Габарит дверного блока по коробке; - Вид лицевой облицовки и отделки; - Наличие дверного порога (с указанием типа, артикула, способа крепления); - Уплотнитель (тип, количество контуров); - Пожарные требования к дверному заполнению; - Требования по СКУД; - Требования по звукоизоляции; - Тип формирования откосов (штукат., доборн. панели); - Площади панелей облицовки дверного откоса (доборных панелей); - Информация о наличниках (кол-во комплектов); - Фурнитура: - Замок (кол-во, тип, цвет лицевой планки); - Ручка (кол-во, тип, материал, цвет, особенности отделки); Цилиндр (кол-во, тип, размер, материал (цвет), информация о мастер-системе); - Завертка (кол-во, материал, цвет, особенности отделки); - Накладка на цилиндр (кол-во, материал, цвет, особенности отделки); - Доводчик, фиксатор (кол-во, тип, артикул, необходимое усилие); - Дверной упор (кол-во, тип, материал, цвет, особенности отделки); - Петли (кол-во, тип, артикул, открывание). - На каждом виде или разрезе должна быть обозначена используемая фурнитура с привязками, также ссылка на типовые чертежи и схемы врезки для всех видов фурнитуры. - Обязательно включение в состав проекта следующей информации, выполненной на отдельном (ых) листах: - поэтажные маркировочные планы с индивидуальной нумерацией дверных заполнений и стороны открывания, так же с разбивкой дверных блоков по индивидуальному принципу (СКУД, системы мастер ключ, класса дверей, пожарные требования или иному принципу); - сводная спецификация декоративных элементов, особой отделки (при наличии); - отдельные листы спецификации необходимые для тендера, (спецификация цилиндровых механизмов, спецификация изделий индивидуального изготовления и пр.); - частные технические задания на подготовку фронта работ, установку дополнительных закладных элементов, выводы электропитания, (при необходимости); для каждой позиции сложной фурнитуры обязательно приложение на отдельных листах от завода изготовителя, содержащее информацию о внешнем виде (фото), схема-чертеж с указанием габаритных размеров, схемы для врезки, цвет технические особенности. |
| 8.2 | Проект облицовки стен и потолков декоративными панелями | Проект облицовки стен и потолков декоративными панелями (встроенная мебель, плинтусы, экраны приборов отопления, карнизы) должен содержать габаритные чертежи, разрезы, «обломы» и исчерпывающую визуально-техническую информацию для изготовления и монтажа изделий. Выпустить сводную спецификацию изделий. Выполнить следующие требования: - Чертеж должен содержать виды изделия, узлы примыкания к дверным и оконным проемам, продольный и поперечный разрезы, «взрыв-схема» (при необходимости), а также с указанием основных размеров изделия и площадей. Формировать на отдельных листах для каждого помещения; - На каждом листе должна содержаться информация в виде таблицы или пояснительной записки: - Материал; - Вид отделки; - Площади по типам материалов; - Способ монтажа; - Узлы сопряжений; - Спецификация декоративных элементов; - частные технические задания на подготовку фронта работ, установку дополнительных закладных элементов, выводы сетей, привязки лючков, светильников и прочих оконечных устройств (по заданиям и согласованию со смежными инженерными разделами); - листы погонажных изделий, карты золочения, особой отделки (при наличии); Для каждой позиции сложной фурнитуры обязательно приложение на отдельных листах от завода изготовителя, содержащее информацию о внешнем виде (фото), схема-чертеж с указанием габаритных размеров, схемы для врезки, цвет технические особенности. |
| 9 | Авторское сопровождение проекта архитектурных интерьеров | В объеме работ предусмотрено и должно быть учтено Авторское сопровождение проекта в объеме: - выдача строительных заданий и ЧТЗ; - надзор за изготовлением и согласование чертежей РД и КД (смежных разделов и производств заказного оборудования) для помещений, входящих в состав проекта; - внесение изменений в утвержденный к производству работ комплект РД в случае изменения исходных данных в ходе строительства. |

Приложение № 2

к Договору

от «____»_________2019 г. № _____________

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту

«Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) административно-бытового здания, расположенного по адресу: Архангельская область, Соловецкий район, поселок Соловецкий, городок 29,             в/ч 87413, и хостела, расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий»

| № п/п | № смет | Наименование работ, смет | Цена договора, руб. (НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Смета №1 | Реставрационные работы | 4 276 667,22 |
| 2 | Смета №2 | Инженерно-экологические изыскания | 436 112,19 |
| 3 | Смета №3 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | 322 059,16 |
| 4 | Смета №4 | Реконструкция, с приспособлением к современному использованию) административно-бытового здания | 49 109 339,28 |
| 5 | Смета №5 | СТУ на проектирование в части требований к пожарной безопасности. СТУ на проектирование в части требований к надежности и безопасности. | 6 287 887,68 |
| 6 | Смета №6 | Перечень мероприятий по Гражданской обороне и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 759 450,00 |
| 7 | Смета №7 | Технологический регламент по обращению со строительными отходами на объекте капитального строительства | 112 163,30 |
| 8 | Смета №8 | Отчет по результатам оценки воздействия на универсальную ценность объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. | 1 989 846,45 |
| 9 | Смета №9 | Перечень мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включая историко-культурную экспертизу раздела | 368 301,60 |
| 10 | Смета №10 | Расчет стоимости оказания услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий | 4 137 708,47 |
|  | Расчет № 11 | Командировочные расходы | 654 000,00 |
|  |  | ВСЕГО | 68 453 535,31 |

Заказчик:		Подрядчик:

| Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага _____________________/А.В. Ходос / м.п. | ___________________ /__________ / м.п. |
| --- | --- |